# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2009 г. N 518

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(2010 - 2015 ГОДЫ)"

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике республики, повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов и создание условий для безопасного дорожного движения, Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа).

2. Определить, что реализация Программы осуществляется в рамках ежегодно принимаемого территориального заказа по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан.

3. Министерству строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан:

ежегодно при разработке проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год подавать заявки в установленном порядке на финансирование Программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан;

согласовать с Федеральным дорожным агентством объемы ассигнований из федерального бюджета на финансирование Программы.

4. Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан предусмотреть средства в местном бюджете на реализацию мероприятий Программы.

6. Контроль за выполнением Программы возложить на Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан.

Премьер-министр

Правительства

Республики Башкортостан

Р.С.САРБАЕВ

# Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 31 декабря 2009 г. N 518

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(2010 - 2015 ГОДЫ)"

## Содержание

Паспорт Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

2. Цели, задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

3. Ресурсное обеспечение Программы

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

6. Перечень мероприятий Программы

## Паспорт Программы

Наименование Программы Республиканская    целевая    программа    "Развитие

автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010  -

2015 годы)"

Основание          для Федеральный закон  "Об  автомобильных  дорогах  и  о

разработки Программы   дорожной деятельности в  Российской  Федерации  и  о

внесении изменений в отдельные законодательные  акты

Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации  от

20 мая 2008 года  N  377  "О  внесении  изменений  в

Постановление Правительства Российской Федерации  от

5 декабря 2001 года N 848";

Закон  Республики  Башкортостан  "Об   автомобильных

дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Республике

Башкортостан";

Постановление Правительства Республики  Башкортостан

от  26  мая  2009  года  N   191   "Об   утверждении

комплексной Программы  по  реализации  в  2009  году

основных положений  Послания  Президента  Республики

Башкортостан Государственному  Собранию  -  Курултаю

Республики Башкортостан "Наша цель -  благосостояние

людей,   приумножение   созидательного    потенциала

Башкортостана (О положении в республике  и  основных

направлениях ее развития в 2009 году)"

Государственный        Министерство строительства, архитектуры и транспорта

заказчик Программы     Республики Башкортостан

Основные  разработчики Министерство строительства, архитектуры и транспорта

Программы              Республики Башкортостан;

казенное предприятие Управление дорожного  хозяйства

Республики Башкортостан;

государственное        унитарное         предприятие

Республиканский   проектно-изыскательский   институт

"Башкирдортранспроект";

государственное   унитарное   предприятие   Уфимский

проектно-производственный центр "Уралдортранс"

Цели     и      задачи Цели:

Программы              развитие   сети   автомобильных   дорог   Республики

Башкортостан,        обеспечивающей        ускорение

товародвижения и снижение  транспортных  издержек  в

экономике;

повышение  доступности  автомобильных  дорог  общего

пользования для населения;

повышение  надежности  и  безопасности  движения  по

автомобильным дорогам;

повышение  устойчивости  и  сохранение  существующей

сети автомобильных дорог общего пользования

Задачи:

увеличение протяженности автомобильных дорог  общего

пользования,       соответствующих       нормативным

требованиям;

создание условий для  формирования  единой  дорожной

сети, круглогодично доступной для населения;

снижение    уровня    аварийности,    сопутствующими

причинами  которой   являются   неудовлетворительные

дорожные условия;

обеспечение       стабильного       функционирования

автомобильных дорог общего пользования

Сроки       реализации 2010 - 2015 годы

Программы

Объем   и    источники Объем финансирования Программы составит 86521,4 млн.

финансирования         рублей в ценах соответствующих лет, в том  числе  за

Программы              счет средств:

федерального бюджета - 16245,1 млн. рублей;

бюджета  Республики  Башкортостан  -  28546,7   млн.

рублей;

бюджетов    муниципальных     районов     Республики

Башкортостан - 229,2 млн. рублей;

других источников - 41500,4 млн. рублей

Важнейшие      целевые Доля  протяженности   автомобильных   дорог   общего

индикаторы Программы   пользования   регионального   и    межмуниципального

значения, соответствующих  нормативным  требованиям,

увеличится до 27%, или на 534 км;

доля  протяженности   автомобильных   дорог   общего

пользования   местного   значения,   соответствующих

нормативным требованиям, увеличится до 18%,  или  на

587 км;

прирост  количества  сельских  населенных   пунктов,

обеспеченных  постоянной  круглогодичной  связью   с

сетью  автомобильных  дорог  общего  пользования  по

дорогам с твердым покрытием, составит 56 единиц;

количество дорожно-транспортных  происшествий  из-за

сопутствующих  дорожных  условий   на   сети   дорог

регионального и межмуниципального значения  составит

0,15 единицы на 1000 автотранспортных средств

Ожидаемые     конечные Увеличение протяженности  сети  автомобильных  дорог

результаты  реализации регионального и межмуниципального значения на 81 км,

Программы и показатели что составит 13933 км;

ее          социально- увеличение протяженности  сети  автомобильных  дорог

экономической          местного значения на 79 км, что составит, 10338 км;

эффективности          увеличение   протяженности    автомобильных    дорог

регионального и межмуниципального значения высших (I

и II) категорий на 9 км, что составит 91,7 км;

увеличение  плотности   сети   автомобильных   дорог

регионального, межмуниципального и местного значения

с 5,87 до 5,91 км на 1000 человек населения;

социально-экономическая эффективность инвестиционных

проектов Программы составит:

интегральный эффект - 21208,9 млн. рублей;

индекс доходности - 1,4;

срок окупаемости - 6,9 лет;

эффект пользователей - 106878,9 млн. рублей

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан" и направлена на развитие сети автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике республики, повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов и создание условий для безопасного дорожного движения.

Автомобильные дороги имеют большое значение для всех отраслей экономики, бизнеса и населения. Они связывают территорию Республики Башкортостан с соседними регионами, обеспечивают жизнедеятельность городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития республики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации в целом по республике на 54% увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составило лишь 2,3%, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог. По оценкам экспертов, потери, обусловленные неразвитостью и низкой пропускной способностью сети автомобильных дорог, составляют 3% валового внутреннего продукта России, что в 6 раз выше, чем в странах Европейского Союза.

Значение автомобильных дорог постоянно возрастает в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и расширения международной торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории республики, составляет 24,8 тыс. км, в том числе федерального значения - 486 км.

В 2009 году с участием автомобильного транспорта перевезено 92 млн. тонн грузов, объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом достиг 513 млн. человек.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2015 году увеличится примерно на 30 - 40%, количество грузовых автомобилей к 2020 году - в 1,9 - 2 раза, уровень автомобилизации населения возрастет до 300 - 350 автомобилей на 1000 жителей.

К 2015 году по сравнению с 2009 годом прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на 30 - 40%.

В настоящее время основная доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 0,7% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств.

По оценкам специалистов, около 76% протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и более 80% автомобильных дорог местного значения требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2010 года около 50% мостовых сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 100 сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований даже путем проведения капитального ремонта (далее - ремонтонепригодные мосты).

Около 76% протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий, свыше 20% автомобильных дорог местного значения не имеют твердого покрытия.

На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживают 20,9 тыс. человек, 359 населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования, к ухудшению показателей безопасности на транспорте.

Недостаточный уровень развития дорожной сети является причиной значительных потерь для экономики и населения и одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития республики.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок необходимо строительство новых автомагистралей, крупных мостовых переходов и обходов городов, реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить ее развитие, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостов, а также постепенного перехода на нормативный метод финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

## 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

развитие сети автомобильных дорог Республики Башкортостан, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения;

повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;

повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в целях развития сети автомобильных дорог Республики Башкортостан, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, что позволит улучшить пропускную способность дорожной сети за счет реконструкции участков автомобильных дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, строительства обходов населенных пунктов, мостов, мостовых переходов и путепроводов;

создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, в целях повышения доступности автомобильных дорог общего пользования для населения за счет реализации мероприятий, направленных на формирование устойчивых транспортных связей внутри районов республики с населенными пунктами, не имеющими постоянной связи с сетью автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения;

снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия, в целях повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам за счет выполнения целевых мероприятий по обустройству аварийно-опасных участков дорог ограждающими устройствами, а также реконструкции ремонтонепригодных мостов, строительства путепроводов через железнодорожные пути и обходов крупных населенных пунктов;

обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования в целях повышения устойчивости и сохранения существующей сети автомобильных дорог за счет поэтапного наращивания объемов работ по ремонту и содержанию существующей сети автомобильных дорог и доведения их до нормативного уровня, а также проведения работ для государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства, относящиеся к государственной собственности Республики Башкортостан и муниципальной собственности.

Реализация Программы предусматривается в 2010 - 2015 годах.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

## 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет <*>)

| Наименование источников финансирования | Годы |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3.1. Общие расходы на реализацию Программы |
| Всего по Программе, в том числе: | 86521,4 | 6008,8 | 8220,2 | 10230,9 | 20027,0 | 20627,2 | 21407,3 |
| федеральный бюджет <**> | 16245,1 | 1629,4 | 1170,6 | 2402,7 | 4498,4 | 3654,1 | 2889,9 |
| бюджет Республики Башкортостан <***> | 28546,7 | 4369,4 | 3930,8 | 3930,8 | 5466,6 | 5397,5 | 5451,6 |
| бюджеты муниципальных районов Республики Башкортостан <***> | 229,2 | 10,0 | 16,7 | 16,7 | 52,4 | 60,5 | 72,9 |
| другие источники | 41500,4 | - | 3102,1 | 3880,7 | 10009,6 | 11515,1 | 12992,9 |
| 3.2. Капитальные вложения |
| Всего по Программе, в том числе: | 36374,8 | 3474,0 | 4490,9 | 5654,9 | 8950,1 | 7625,4 | 6179,5 |
| федеральный бюджет | 15791,7 | 1176,0 | 1170,6 | 2402,7 | 4498,4 | 3654,1 | 2889,9 |
| бюджет Республики Башкортостан, из них: | 10019,6 | 2298,0 | 1298,0 | 1298,0 | 1957,0 | 1660,0 | 1508,6 |
| субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан | 3147,0 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 1174,3 | 849,0 | 616,1 |
| другие источники | 10563,5 | - | 2022,3 | 1954,2 | 2497,7 | 2311,3 | 1781,0 |
| 3.3. Прочие нужды |
| Всего по Программе, в том числе: | 50146,6 | 2534,8 | 3729,3 | 4576,0 | 11076,9 | 13001,8 | 15227,8 |
| федеральный бюджет | 453,4 | 453,4 | - | - | - | - | - |
| бюджет Республики Башкортостан, из них: | 18527,1 | 2071,4 | 2632,8 | 2632,8 | 3509,6 | 3737,5 | 3943,0 |
| субсидии из бюджета Республики Башкортостан | 5084,9 | 549,3 | 761,7 | 761,7 | 944,6 | 1006,0 | 1061,6 |
| бюджеты муниципальных районов Республики Башкортостан | 229,2 | 10,0 | 16,7 | 16,7 | 52,4 | 60,5 | 72,9 |
| другие источники | 30936,9 | - | 1079,8 | 1926,5 | 7514,9 | 9203,8 | 11211,9 |

-------------------------------

<*> С учетом индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ для соответствующих видов расходов, в том числе:

для капитальных вложений:

2010 год к 2009 году - 1,08;

2011 год к 2010 году - 1,076;

2012 год к 2011 году - 1,173;

2013 год к 2012 году - 1,069;

2014 год к 2013 году - 1,065;

2015 год к 2014 году - 1,055;

для текущих расходов:

2010 год к 2009 году - 1,07;

2011 год к 2010 году - 1,071;

2012 год к 2011 году - 1,07;

2013 год к 2012 году - 1,07;

2014 год к 2013 году - 1,07;

2015 год к 2014 году - 1,07.

<**> Подлежит уточнению по мере заключения соглашений с Федеральным дорожным агентством на соответствующий год.

<***> Подлежит уточнению по мере принятия Закона Республики Башкортостан "О бюджете Республики Башкортостан" и решений советов муниципальных районов Республики Башкортостан о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Государственный заказчик Программы - Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан осуществляет контроль за ходом реализации Программы, мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о реализации Программы в Министерство экономического развития Республики Башкортостан.

Управление реализацией Программы включает:

обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами;

осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

Правительство Республики Башкортостан в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год, утверждает распределение расходов бюджета Республики Башкортостан по видам расходов, относящимся к капитальным вложениям ноги прочим нуждам в составе Программы, по объектам и мероприятиям.

Государственный заказчик Программы ежегодно готовит и представляет в Министерство экономического развития Республики Башкортостан бюджетную заявку на ассигнования из бюджета Республики Башкортостан на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также обоснование объемов финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и источникам финансирования.

Государственный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Башкортостан и органами местного самоуправления.

Отбор организаций - исполнителей Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, осуществляемого в рамках Программы в виде субсидий, приведен в приложении N 2 к Программе.

## 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий Программы в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и создание комфортных и безопасных условий в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Оценка социально-экономической эффективности проектов реконструкции или строительства дорожных объектов включает в себя:

интегральный эффект, который определяется как сумма дисконтированных эффектов за весь расчетный период или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами;

индекс доходности, который рассчитывается как отношение суммы приведенных разностей к величине приведенных капиталовложений;

ожидаемый эффект пользователей, который включает в себя сокращение транспортных издержек, потерь, связанных с временем пассажирских и грузовых перевозок, количества дорожно-транспортных происшествий;

срок окупаемости, который показывает минимальный интервал времени от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект становится в дальнейшем неотрицательным.

Решение о реализации дорожных проектов принимается с учетом всех перечисленных показателей эффективности, при этом интегральный эффект должен быть положителен, а индекс доходности - больше 1.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 3 к Программе.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| N п/п | Наименование мероприятия | Годы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Мероприятия, осуществляемые в виде капитальных вложений и направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в целях развития сети автомобильных дорог Республики Башкортостан, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| 1. | Строительство Южного подъезда к г. Уфе с мостовым переходом через р. Уфу в районе "Каменной переправы" от 1474 + 307 автомобильной дороги М-5 "Урал" - всего, в том числе: | 380,0 | 250,0 | 130,0 | - | - | - | - | ввод 1,27 км |
|  | федеральный бюджет | 110,0 | 110,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 270,0 | 140,0 | 130,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Строительство мостового перехода через р. Белая в створе улицы им. города Галле в Советском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан - всего, в том числе: | 11681,5 | - | 107,6 | 1154,5 | 3702,6 | 3943,3 | 2773,5 | ввод 1 км ------ 800 пм |
|  | федеральный бюджет | 9470,5 | - | 86,6 | 1095,5 | 2921,6 | 3153,3 | 2213,5 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 2211,0 | - | 21,0 | 59,0 | 781,0 | 790,0 | 560,0 |  |
| 3. | Реконструкция улицы Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. I - этап. Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении с продолжением ул. Ст.Кувыкина - всего, в том числе: | 1075,9 | - | 107,6 | 110,0 | 858,3 | - | - | ввод 91,9 пм |
|  | федеральный бюджет | 850,0 | - | 80,0 | 90,0 | 680,0 | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 225,9 | - | 27,6 | 20,0 | 178,3 | - | - |  |
| 4. | Реконструкция путепровода через ж/д пути в восточной части Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан - всего, в том числе: | 939,7 | - | 107,6 | 110,0 | 722,1 | - | - | ввод 141,6 пм |
|  | федеральный бюджет | 740,0 | - | 80,0 | 90,0 | 570,0 | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 199,7 | - | 27,6 | 20,0 | 152,1 | - | - |  |
| 5. | Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Уфы с мостом через р. Уфу на участке км 0 - км 10,0 в Благовещенском районе - всего, в том числе: | 204,4 | - | - | - | - | 65,7 | 138,7 | ввод 10 км -------- 138,4 пм в 2017 г. |
|  | федеральный бюджет | 163,4 | - | - | - | - | 52,7 | 110,7 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 41,0 | - | - | - | - | 13,0 | 28,0 |  |
| 6. | Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Уфы с мостом через р. Уфу на участке км 30,0 - км 42,430 в Благовещенском районе - всего, в том числе: | 204,4 | - | - | - | - | 65,7 | 138,7 | ввод 12,43 км -------- 704,4 пм в 2018 г. |
|  | федеральный бюджет | 163,2 | - | - | - | - | 52,6 | 110,6 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 41,2 | - | - | - | - | 13,1 | 28,1 |  |
| 7. | Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Уфы с мостом через р. Уфу на участке км 52,430 - км 65,809 в Иглинском районе - всего, в том числе: | 204,4 | - | - | - | - | 65,7 | 138,7 | ввод 13,38 км --------- 74,3 пм в 2017 г. |
|  | федеральный бюджет | 163,4 | - | - | - | - | 52,7 | 110,7 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 41,0 | - | - | - | - | 13,0 | 28,0 |  |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск, участок км 1 + 300 - км 20 + 500 в Дюртюлинском районе всего, в том числе: | 428,1 | - | - | 34,6 | 123,4 | 131,4 | 138,7 | ввод 19,2 км ------- 135,3 пм в 2017 г. |
|  | федеральный бюджет | 339,1 | - | - | 27,6 | 98,4 | 104,4 | 108,8 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 89,0 | - | - | 7,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |  |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск, участок км 60,7 - км 80,7 в Краснокамском районе - всего, в том числе: | 428,1 | - | - | 34,6 | 123,4 | 131,4 | 138,7 | ввод 20 км ------- 40,2 пм в 2018 г. |
|  | федеральный бюджет | 339,1 | - | - | 27,6 | 98,4 | 104,4 | 108,8 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 89,0 | - | - | 7,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |  |
| 10. | Строительство автомобильной дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск, участок 56 - 77 км в Ишимбайском районе - всего, в том числе: | 765,9 | 100,0 | 107,6 | 115,5 | 123,4 | 131,4 | 188,0 | ввод 15,521 км в 2016 г. |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 558,1 | 100,0 | 107,6 | 115,5 | 65,0 | 70,0 | 100,0 |  |
|  | другие источники | 207,8 | - | - | - | 58,4 | 61,4 | 88,8 |  |
| 11. | Реконструкция автодороги Старые Казанчи - Давлят, участок км 0 - км 12,3 в Аскинском районе - всего, в том числе: | 127,8 | 90,0 | 37,8 | - | - | - | - | ввод 17,24 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 127,8 | 90,0 | 37,8 | - | - | - | - |  |
| 12. | Реконструкция автодороги Старые Казанчи - Давлят, участок км 12,3 - км 22,3 в Аскинском районе - всего, в том числе: | 40,8 | 27,8 | 13,0 | - | - | - | - | ввод 6,87 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 40,8 | 27,8 | 13,0 | - | - | - | - |  |
| 13. | Реконструкция автодороги Тошкур - Базанчат, участок Старый Мутабаш - Кшлау- Елга в Аскинском районе - всего, в том числе: | 198,6 | 150,0 | 48,6 | - | - | - | - | ввод 16,2 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 198,6 | 150,0 | 48,6 | - | - | - | - |  |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково, участок км 19 - д. Гадельгарей с подъездом к пещере "Шульган- Таш" в Бурзянском районе - всего, в том числе: | 353,9 | 100,0 | 86,1 | 115,5 | 52,3 | - | - | ввод 15,53 км -------- 47,19 пм |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 210,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | - | - |  |
|  | другие источники | 143,9 | - | 36,1 | 65,5 | 42,3 | - | - |  |
| 15. | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково на участке км 36,0 - км 46,0 в Бурзянском районе - всего, в том числе: | 350,2 | - | - | - | 37,0 | 105,2 | 208,0 | ввод 10 км в 2016 г. |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 59,3 | - | - | - | - | - | 59,3 |  |
|  | другие источники | 290,9 | - | - | - | 37,0 | 105,2 | 148,7 |  |
| 16. | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково на участке км 80,0 - км 88,2 в Кугарчинском районе - всего, в том числе: | 295,9 | - | - | - | 61,7 | 197,2 | 37,0 | ввод 8,2 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 |  |
|  | другие источники | 275,9 | - | - | - | 61,7 | 197,2 | 17,0 |  |
| 17. | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково на участке км 100,2 - км 107,4 в Кугарчинском районе - всего, в том числе: | 302,8 | - | 53,8 | 115,5 | 133,5 | - | - | ввод 7,2 км ------ 82 пм |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 40,3 | - | 5,0 | 25,3 | 10,0 | - | - |  |
|  | другие источники | 262,5 | - | 48,8 | 90,2 | 123,5 | - | - |  |
| 18. | Реконструкция автомобильной дороги Акъяр - Большой Абиш на участке км 30 - км 37,8 в Хайбуллинском районе - всего, в том числе: | 173,8 | 123,5 | 50,3 | - | - | - | - | ввод 8,525 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 173,8 | 123,5 | 50,3 | - | - | - | - |  |
| 19. | Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | 5528,3 | 539,0 | 450,8 | 635,7 | 1208,6 | 1233,3 | 1460,9 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 1720,9 | 539,0 | 168,7 | 375,2 | 178,0 | 230,0 | 230,0 |  |
|  | другие источники | 3807,4 | - | 282,1 | 260,5 | 1030,6 | 1003,6 | 1230,9 |  |
| 20. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые с использованием субсидий из бюджета Республики Башкортостан, - всего, в том числе: | 3257,2 | 346,7 | 784,5 | 700,0 | 700,0 | 526,0 | 200,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 256,5 | 256,5 | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 111,9 | 90,2 | 15,3 | 6,4 | - | - | - |  |
|  | другие источники | 2888,8 | - | 769,2 | 693,6 | 700,0 | 526,0 | 200,0 |  |
| 21. | Проектно- изыскательские работы в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (включая расходы на экспертизу, технические условия и согласования) - всего, в том числе: | 687,6 | 181,0 | 110,0 | 84,0 | 110,7 | 123,0 | 78,9 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 657,3 | 181,0 | 90,0 | 73,7 | 110,7 | 123,0 | 78,9 |  |
|  | другие источники | 30,3 | - | 20,0 | 10,3 | - | - | - |  |
| 22. | Проектно- изыскательские работы в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая расходы на экспертизу, технические условия и согласования) - всего, в том числе: | 240,0 | 25,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 63,0 | 25,0 | 23,0 | 10,0 | 5,0 | - | - |  |
|  | другие источники | 177,0 | - | 20,0 | 33,0 | 38,0 | 43,0 | 43,0 |  |
| 23. | Оформление отвода и резервирование земель под объекты будущих лет регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | 98,7 | 8,5 | 17,7 | 25,0 | 22,4 | 14,9 | 10,2 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 98,7 | 8,5 | 17,7 | 25,0 | 22,4 | 14,9 | 10,2 |  |
| 24. | Оформление отвода и резервирование земель под объекты будущих лет местного значения - всего, в том числе: | 9,5 | - | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 9,5 | - | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |  |
| Мероприятия, осуществляемые в виде капитальных вложений и направленные на снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия, в целях повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам |
| 25. | Строительство магистральной автодороги северного обхода жилого района Затон Ленинского района г. Уфы - всего, в том числе: | 2991,2 | 800,0 | 1000,0 | 1191,2 | - | - | - | ввод 9 км ------ 264 пм |
|  | федеральный бюджет | 2364,5 | 614,5 | 800,0 | 950,0 | - | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 626,7 | 185,5 | 200,0 | 241,2 | - | - | - |  |
| 26. | Строительство автомобильной дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск на участке обход г. Белорецка в Белорецком районе - всего, в том числе: | 781,2 | 100,0 | 107,6 | 173,2 | 185,1 | 147,2 | 68,1 | ввод 24,7 км -------- 50,2 пм |
|  | федеральный бюджет | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |  |
|  | другие источники | 531,2 | - | 77,6 | 133,2 | 155,1 | 127,2 | 38,1 |  |
| 27. | Строительство участка автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на обходе с. Месягутово (II-ая очередь) в Дуванском районе - всего, в том числе: | 77,9 | - | 77,9 | - | - | - | - | ввод 5,086 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | - |  |
|  | другие источники | 62,9 | - | 62,9 | - | - | - | - |  |
| 28. | Строительство автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обход с. Месягутово (III очередь) в Дуванском районе - всего, в том числе: | 169,5 | - | - | 34,6 | 61,7 | 73,2 |  | ввод 4 км |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 15,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |  |
|  | другие источники | 154,5 | - | - | 29,6 | 56,7 | 68,2 | - |  |
| 29. | Строительство обхода с. Кляшево и с. Арово на автомобильной дороге Уфа - Чишмы в Чишминском районе - всего, в том числе: | 300,6 | - | - | 34,6 | 123,4 | 142,6 | - | ввод 7,6 км ------- 18 пм |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 15,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |  |
|  | другие источники | 285,6 | - | - | 29,6 | 118,4 | 137,6 | - |  |
| 30. | Строительство путепровода на пересечении железной дороги к карьеру "Пугачи" с автомобильной дорогой Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск на участке обход г. Белорецка в Белорецком районе - всего, в том числе: | 24,6 | 24,6 | - | - | - | - | - | ввод 0,6 км ------- 59,2 пм |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 24,6 | 24,6 | - | - | - | - | - |  |
| 31. | Строительство путепровода через железнодорожную линию на км 1 + 500 автомобильной дороги Давлеканово - Толбазы - всего, в том числе: | 162,2 | 100,0 | 54,0 | 8,2 | - | - | - | ввод 1,2 км ------- 77,2 пм |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 162,2 | 100,0 | 54,0 | 8,2 | - | - | - |  |
| 32. | Строительство путепровода через железнодорожную линию на км 33 + 454 автомобильной дороги Аксеново - Аксаково - Белебей - всего, в том числе: | 116,1 | 29,0 | 87,1 | - | - | - | - | ввод 1,5 км ------ 70 пм |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 116,1 | 29,0 | 87,1 | - | - | - | - |  |
| 33. | Строительство и реконструкция мостов и мостовых переходов - всего, в том числе: | 2686,1 | 300,0 | 729,6 | 759,4 | 369,6 | 292,2 | 235,3 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 1241,3 | 300,0 | 24,0 | 150,7 | 296,6 | 250,0 | 220,0 |  |
|  | другие источники | 1444,8 | - | 705,6 | 608,7 | 73,0 | 42,2 | 15,3 |  |
| Мероприятия, осуществляемые в виде капитальных вложений и направленные на создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, в целях повышения доступности автомобильных дорог общего пользования для населения |
| 34. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые с использованием средств федерального бюджета, - всего, в том числе: | 1088,0 | 179,0 | 177,0 | 174,0 | 186,0 | 191,0 | 181,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 762,0 | 125,0 | 124,0 | 122,0 | 130,0 | 134,0 | 127,0 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 326,0 | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 56,0 | 57,0 | 54,0 |  |
| Мероприятия, осуществляемые в виде текущих расходов и направленные на снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия, в целях повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам |
| 35. | Обустройство наиболее аварийно-опасных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения барьерными ограждениями - всего, в том числе: | 234,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 234,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 |  |
| 36. | Устройство поверхностной обработки дорожного полотна автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | 174,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 174,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |  |
| 37. | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | 55,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 55,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10 | 11 | 12 |  |
| Мероприятия, осуществляемые в виде текущих расходов и направленные на обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования, в целях повышения устойчивости и сохранения существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| 38. | Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | 19074,1 | 334,8 | 1129,1 | 1209,8 | 4706,8 | 5435,2 | 6258,4 | переход на норматив в 2020 г. |
|  | федеральный бюджет | 453,4 | 453,4 | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 4588,6 | 334,8 | 667,4 | 667,4 | 916,0 | 975,0 | 1028,0 |  |
|  | другие источники | 14485,5 | - | 461,7 | 542,4 | 3790,8 | 4460,2 | 5230,4 |  |
| 39. | Ремонт автомобильных дорог местного значения - всего, в том числе: | 8182,1 | 215,8 | 632,1 | 676,3 | 1938,6 | 2209,8 | 2509,5 | переход на норматив в 2020 г. |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 2861,7 | 215,8 | 428,2 | 428,2 | 561,5 | 598,0 | 630,0 |  |
|  | другие источники | 5320,4 | - | 203,9 | 248,1 | 1377,1 | 1611,8 | 1879,5 |  |
| 40. | Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | 16517,4 | 1020,5 | 1410,3 | 1958,6 | 3247,0 | 4012,2 | 4868,8 | переход на норматив в 2020 г. |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 7437,3 | 1020,5 | 1020,5 | 1020,5 | 1372,5 | 1462,4 | 1540,9 |  |
|  | другие источники | 9080,1 | - | 389,8 | 938,1 | 1874,5 | 2549,8 | 3327,9 |  |
| 41. | Содержание автомобильных дорог местного значения - всего, в том числе: | 4566,1 | 294,3 | 482,7 | 651,5 | 829,5 | 1037,5 | 1270,6 | переход на норматив в 2020 г. |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 2015,1 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 322,6 | 408,0 | 431,6 |  |
|  | бюджеты муниципальных районов Республики Башкортостан | 221,2 | 10,0 | 14,2 | 14,2 | 49,4 | 60,5 | 72,9 |  |
|  | другие источники | 2329,8 | - | 184,2 | 353,0 | 457,5 | 569,0 | 766,1 |  |
| 42. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения в городах и населенных пунктах Республики Башкортостан - всего, в том числе: | 595,9 | 84,9 | 93,9 | 93,9 | 100,5 | 107,6 | 115,1 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 595,9 | 84,9 | 93,9 | 93,9 | 100,5 | 107,6 | 115,1 |  |
|  | субсидии из бюджета Республики Башкортостан | 323,2 | - | - | - | 100,5 | 107,6 | 115,1 |  |
| 43. | Работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, включая государственную регистрацию прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства, относящиеся к государственной собственности Республики Башкортостан, - всего, в том числе: | 531,1 | 17,3 | 90,0 | 97,9 | 106,0 | 109,5 | 110,4 |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 356,6 | 17,3 | 24,7 | 24,7 | 91,0 | 96,5 | 102,4 |  |
|  | другие источники | 174,5 | - | 65,3 | 73,2 | 15,0 | 13,0 | 8,0 |  |
| 44. | Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства, относящиеся к муниципальной собственности муниципальных районов Республики Башкортостан, - всего, в том числе: | 216,1 | 49,2 | 51,7 | 51,7 | 63,5 | - | - | завершение регистрации - в 2013 году |
|  | бюджет Республики Башкортостан | 208,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 60,5 | - | - |  |
|  | бюджеты муниципальных районов Республики Башкортостан | 8,0 | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 | - | - |  |

## Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Развитие автомобильных дорог

Республики Башкортостан

(2010 - 2015 годы)"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

(по состоянию на конец года)

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 - 2015 | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Целевые индикаторы |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | процентов общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 22 | - | 22 | 19 | 18 | 18 | 22 | 27 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | процентов общей протяженности автомобильных дорог местного значения | 13 | - | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 18 |
| 3. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц | - | 56 | 13 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 4. | Количество дорожно- транспортных происшествий на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на 1000 автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц/1000 автомобилей | 0,17 | - | 0,167 | 0,164 | 0,161 | 0,157 | 0,153 | 0,15 |
| Целевые показатели |
| 5. | Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования - всего, из них: | км | 22,3 | 426,1 | 46,5 | 76,2 | 65,7 | 71,0 | 77,1 | 89,6 |
|  | строительство | -"- | 3 | 185,0 | 22,9 | 23,5 | 44,5 | 17,9 | 36,3 | 39,9 |
|  | реконструкция | -"- | 19,3 | 241,1 | 23,6 | 52,7 | 21,2 | 53,1 | 40,8 | 49,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, построенных с использованием средств федерального бюджета, - всего, в том числе: | км | - | 11,2 | 1,2 | - | 9 | - | 1 | - |
|  | строительство | -"- | - | 11,2 | 1,2 | - | 9 | - | 1 | - |
| 5.2. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, построенных и реконструированных за счет средств бюджета Республики Башкортостан, - всего, в том числе: | км | 9 | 121,5 | 15,9 | 38,4 | - | 22,7 | 11,6 | 32,9 |
|  | строительство | -"- | 3 | 34,3 | 0,6 | 5,0 | - | - | 4 | 24,7 |
|  | реконструкция | -"- | 6 | 87,2 | 15,3 | 33,4 | - | 22,7 | 7,6 | 8,2 |
| 5.3. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения, построенных и реконструированных с использованием субсидий из бюджета Республики Башкортостан, - всего, в том числе: | км | 13,3 | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | строительство | -"- | - | 76,2 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 13,0 | 13,4 | 12,7 |
|  | реконструкция | -"- | 13,3 | 13,8 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | 2,3 |
| 6. | Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения - всего, в том числе: | пм | 41 | 4561 | 501 | 565 | 1034 | 615 | 1202 | 644 |
|  | строительство | -"- | - | 3842 | 324 | 495 | 937 | 439 | 1062 | 585 |
|  | реконструкция | -"- | 41 | 719 | 177 | 70 | 97 | 176 | 140 | 59 |
| 7. | Протяженность ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км | 396 | 3792 | 120 | 396 | 396 | 900 | 960 | 1020 |
| 8. | Протяженность ремонта автомобильных дорог местного значения, осуществленного с использованием субсидий из бюджета Республики Башкортостан | км | 149 | 2327 | 109 | 149 | 149 | 600 | 640 | 680 |
| 9. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан | км | 14148 | - | 13853 | 13858 | 13881 | 13881 | 13909 | 13933 |
| 10. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется с использованием субсидий из бюджета Республики Башкортостан | км | 10259 | - | 10275 | 10287 | 10299 | 10312 | 10325 | 10338 |

## Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Развитие автомобильных дорог

Республики Башкортостан

(2010 - 2015 годы)"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ АДМИНИСТРАЦИЯМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

### 1. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ

ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.1. Предоставление средств бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения предусматривается осуществлять в виде межбюджетных трансфертов, выделяемых администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в пределах средств, предусмотренных Законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий год, в форме субсидий, рассчитанных в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка (далее - субсидии).

1.2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан по предоставлению субсидий (далее - главный распорядитель средств бюджета Республики Башкортостан) является Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан.

Муниципальными заказчиками работ по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения, софинансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальные заказчики) являются администрации муниципальных районов и городских округов.

1.3. Целью предоставления и расходования субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения (далее - автомобильные дороги местного значения), предусматривающих мероприятия по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения.

1.4. Условием предоставления субсидий является наличие в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год расходного обязательства и ассигнований из бюджета муниципального района (городского округа) на финансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в объемах, достаточных для получения субсидий из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование указанных расходов.

1.5. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение), которые заключаются между главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан и муниципальными заказчиками.

Форма соглашения и перечень документов, необходимых для его заключения, утверждаются главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан.

1.6. Субсидии зачисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) в установленном порядке.

1.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

1.8. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию, а не использованные в установленные сроки - возврату в бюджет Республики Башкортостан.

### 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ

2.1. Основаниями для расчета размера субсидий служат:

перечень государственного имущества - автомобильных дорог местного значения, переданного в муниципальную собственность муниципальных районов, городских округов и поселений Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2008 года N 406;

нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и Правила расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Башкортостан при определении размера ассигнований из бюджета Республики Башкортостан, предусматриваемых на эти цели, утвержденные и рекомендованные для применения администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 августа 2008 года N 290.

При этом принимаются во внимание:

уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района или городского округа на очередной финансовый год с учетом ежегодно утверждаемого Правительством Республики Башкортостан распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района или городского округа Республики Башкортостан;

протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории в соответствующем муниципальном районе, подлежащих содержанию или ремонту, капитальному ремонту;

объем расходов, предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан на финансирование выделяемых на очередной финансовый год расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;

поручения Президента Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан.

2.2. Расчет уровня финансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, софинансирование которых осуществляется из бюджета Республики Башкортостан (V), производится по следующей формуле:

V = С x У ,

ф

где:

С - объем субсидий;

У  - уровень  финансирования  расходного  обязательства  муниципального

ф

района или  городского  округа по  осуществлению  дорожной  деятельности  в

отношении   автомобильных   дорог    местного    значения,    установленный

Правительством Республики  Башкортостан  при  утверждении  территориального

заказа на очередной финансовый год.

## Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Развитие автомобильных дорог

Республики Башкортостан

(2010 - 2015 годы)"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования с начала реализации Программы по формуле:

П          - П

инд. факт.   инд. баз.

SUM К     x ------------------------

инд.

П           - П

инд. прогн.   инд. баз.

Э = ------------------------------------ x 100%,

Ф     /Ф

факт.  норм.

где:

Э - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);

П          - базовые  показатели   (индикаторы)  на  начало  реализации

инд. баз.

Программы;

П           - фактические показатели (индикаторы),  достигнутые в  ходе

инд. факт.

реализации Программы;

П            - оценочные   (прогнозные)    показатели     (индикаторы),

инд. прогн.

утвержденные Программой;

К     - весовой коэффициент показателей (индикаторов) Программы;

инд.

Ф      - фактическое финансирование на текущую дату;

факт.

Ф      - нормативное финансирование Программы.

норм.

При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты целевых показателей (индикаторов):

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значение весового коэффициента |
| --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | 0,2 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 0,2 |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | 0,1 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на 1000 автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | 0,1 |
| Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования | 0,1 |
| Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | 0,1 |
| Протяженность ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 0,1 |
| Протяженность ремонта автомобильных дорог местного значения, осуществленного с использованием субсидий из бюджета Республики Башкортостан | 0,1 |

Программа считается эффективной, если она выполнена с эффективностью 70% и более.

Если мероприятия выполнены с эффективностью от 60 до 70%, Программа нуждается в корректировке.

Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 60%, Программа считается неэффективной.