УТВЕРЖДЕНА

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Развитие потенциала  инженерной и

энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики

Ответственный исполнитель:

Дата составления проекта

Государственной программы:             26.09. 2011 года

Непосредственный исполнитель

начальник управления автодорог и транспорта Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики Иванова К.К. (т. 62-72-36, e-mail mintrans25@cap.ru)

Государственной программы:

Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики –

министр градостроительства и развития

общественной инфраструктуры

Чувашской Республики                                 			      А.Н. Гончаров

# Паспорт 
государственной программы «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | – | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, казенное учреждение «Чувашупрдор» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, организации транспорта и дорожного хозяйства, государственное образовательное учреждение «Республиканский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. |
| Подпрограмма программы | – | «Развитие инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» |
| Программно-целевые инструменты программы | – | республиканские целевые программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 г.»; «Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года»; «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы»; «Энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»; «Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 годы», «Развитие инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики». |
| Цели программы | – | развитие современной и эффективной транспортной и энергетической инфраструктуры обеспечивается решением задач повышение эффективности; повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; улучшения инвестиционного и инновационного климата в транспортном комплексе |
| Задачи программы | – | формирования сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; дальнейшей модернизации дорожной сети, развития улично-дорожной сети в городских округах и в населенных пунктах; приведения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог в нормативное состояние и поддержание ее на необходимом уровне, обеспечивающем безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов; повышением уровня развития придорожного сервиса на дорогах; обеспечением устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Чувашской Республики, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; повышением эффективности энергетического комплекса Чувашской Республики; развитием перспективных направлений энергетики, разработкой и реализацией системных проектов повышения энергетической эффективности; повышением энерговооруженности труда; повышением уровня потребления электрической энергии с приближением душевого потребления электрической энергии до среднероссийских значений – 6-7 тыс.кВт-ч/чел. в год; электрификацией 377 новых улиц; развития маршрутной сети; обновления и пополнения подвижного состава пассажирского транспорта, оснащение его современными техническими средствами связи и информатизации на основе использования современных телекоммуникационных и навигационных систем; внедрения электронной системы оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте; поддержания и поэтапного повышения эффективности функционирования автомобильного, речного, железнодорожного транспорта и авиаперевозок; совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах; повышение доступности услуг транспортного комплекса также непосредственно повлияет на реализацию приоритетных национальных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 94,7 %; доля региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 64,5 %; снижение энергоемкости ВРП за счет реализации мероприятий (по сравнению с 2007 годом) 19,6 %; обновление подвижного состава 378 единиц; удельный вес автобусных рейсов, выполненных без нарушения расписания на маршрутах 99,9 %; строительство 310,5 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 95,1 км воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | срок реализации: 2012 -2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | общий объем финансирования Государственной программы в 2012 – 2020 годах составит: за счет всех источников финансирования – 30004,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 393,1 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 27 669,6 млн. рублей; за счет средств местных бюджетов – 1941,5 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | строительство и реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью – 85,3 км; строительство и реконструкция улично-дорожной сети сельских населенных пунктов и городских округов общей протяженностью – 100 км; снижение доли дорог не отвечающих нормативным требованиям за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; снижение показателей аварийности на дорогах, по сопутствующим дорожным условиям; снижение доли потерь в электрических сетях 7,69 %. увеличение к 2020 году количества перевезенных пассажиров: железнодорожным транспортом на 4,2 процента; воздушным транспортом в 2,9 раза; водным транспортом на 5,3 процента; автомобильным транспортом на 9,2 процента; городским наземным электрическим транспортом на 3,0 процента; увеличение к 2020 году удельного веса автобусных рейсов, выполненных без нарушения расписания, в общем числе запланированных рейсов на маршрутах. увеличение к 2020 году парка подвижного состава автобусов на 46,2 процента; троллейбусов на 1,2 процента. |

Государственная программа Чувашской Республики

«Развитие потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

Раздел 1. Общая характеристика потенциала инженерной и энергетической

инфраструктуры Чувашской Республики

Чувашская Республика является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются железнодорожные, водные, основные федеральные автомобильные магистрали и межмуниципальные автомобильные трассы, окружена индустриально развитыми центрами России.

На западе она граничит с Нижегородской областью, на севере – с Республикой Марий Эл, на востоке – с Республикой Татарстан, на юге ее соседями являются Мордовия и Ульяновская область. Географическое положение благоприятно для развития экономики, ориентированной на привозное сырье и топливо, на вывоз основной части производимой в республике продукции, а также для развития местного агропромышленного комплекса. Перспективное экономическое движение Чувашии предполагает развитие собственных приоритетных направлений и ориентиров в соответствии со Стратегией социально-экономического развития до 2020 года.

Целью долгосрочной экономической политики республики является создание эффективной, конкурентоспособной экономики. Чувашская Республика обладает огромным потенциалом для развития транспортной системы.

Протяженность путей сообщения на начало 2010 года составляла:

• 397 км железных дорог общего пользования;

• 6153,5 км автомобильных дорог (в том числе 329,8 км – федерального значения);

• 209,7 км троллейбусных контактных линий;

• 404 км обслуживаемых внутренних судоходных путей.

Транспортный комплекс Чувашской Республики обеспечивает потребности республики в перевозках пассажиров и грузов, включает многочисленные хозяйствующие субъекты автомобильного, железнодорожного, городского электрического, воздушного и водного транспорта. Наиболее значимые транспортные предприятия – Государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс», ОАО «Чебоксарский речной порт», ОАО «Авиалинии Чувашии». На предприятиях транспортного комплекса республики занято более 18,0 тыс. человек.

Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие республики. Для решения указанных проблем необходимо принять неотложные меры по преодолению сложившихся в развитии транспортной отрасли негативных тенденций.

Техническое перевооружение транспорта в сложившихся условиях является ключевой задачей. Без него нельзя добиться существенного улучшения использования транспортного потенциала республики и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность перевозок и охрану окружающей среды.

При обновлении и пополнении парков транспортных средств  перевозчикам должны поставляться новые перспективные типы транспортных средств, имеющие более высокий коэффициент полезного действия, потребляющие меньше энергоресурсов, более полно удовлетворяющие требованиям по безопасности перевозок и охране окружающей среды.

Водный транспорт

Водной магистралью является р. Волга, по ней осуществляются внешние и внутренние связи. Протяженность реки по территории Чувашии составляет 120 км. На р.Волга расположены Чебоксарский речной порт и пристани (Ильинка, Новочебоксарск, Мариинский Посад, Козловка).

Перевозки пассажиров и грузов в Чувашской Республики осуществляет единственное предприятие: ОАО «Чебоксарский речной порт». Порт осуществляет пассажирские перевозки на участке р. Волги протяженностью 120 км в границах остановочных пунктов Ильинка – Козловка.

Для перевозки минерально-строительных материалов в межрегиональном сообщении порт располагает буксирными и рейдовыми судами общей мощностью 4600 л.с. и баржами к ним суммарной грузоподъемностью 20 200 тонн. Портом обслуживаются 27 остановочных пункта. Обслуживание туристских и транзитных пассажирских судов, следующих до Москвы, Перми, Уфы, Астрахани и Ростова-на-Дону, осуществляется с плавучего дебаркадера, пристаней Козловка и Мариинский Посад. В навигационный период ОАО «Чебоксарский речной порт» заключает договора по комплексному обслуживанию флота судоходных компаний городов Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани, Уфы, Перми, Саратова, Череповца, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Вологды и т.д. Для комплексного обслуживания судов имеется необходимое оборудование, специальные очистные станции и суда типа «ОС».

В навигацию 2010 года действовало 7  внутригородских и пригородных линий. Обслуживание пассажиров внутренним водным транспортом осуществлялось на 6 пассажирских судах типа «ОМ», «МО», «Москва», «Чувашия».

Объем перевозок пассажиров на внутригородских и пригородных линиях Чувашии в 2010 году составил 125,0 тыс. пассажиров. По сравнению с 2009 годом объем перевозок пассажиров уменьшился на 11,8%. Перевозка грузов за 2010 год увеличилась на 1077,3 тыс. т. и составила 1768,1 тыс. т., количество прибывших туристов  по сравнению с 2009 годом увеличилось на 4908 человек и составило 57871 человек. Число судозаходов транзитных судов в республику выросло на 35 единиц и составило 405 судозоходов.

ОАО «Чебоксарский речной порт» испытывает дефицит современных комфортабельных пассажирских судов. Дефицит вызван тем, что срок службы пассажирского флота составляет более 25 лет. Ежегодные убытки от перевозки пассажиров не покрываются выделенными дотациями. Рост расходов по пассажирскому флоту обусловлен увеличением, как топливной составляющей, так и возросшими эксплуатационными расходами, связанными с эксплуатацией флота, расходами на материалы и  ремонт.  В связи с тем, что пополнения подвижного состава пассажирского флота не было с 1989г., пассажирский флот имеет в наличии 68,7% теплоходов, 1955-1966 годов постройки. Содержание теплоходов в рабочем состоянии требует больших финансовых вложений, так как ввиду давности постройки  судов некоторые запасные части приходится изготавливать по индивидуальному заказу. Кроме ремонта собственными силами, ремонт теплоходов частично производится на судоремонтных заводах и поэтому Общество не может регулировать затраты на ремонт, так как цены устанавливает ремонтное предприятие. Затраты по ремонту составляют 15% к общим прямым расходам.

Основной целью развития внутреннего водного транспорта является его превращение в современную, высокоэффективную и устойчиво функционирующую отрасль транспортного комплекса страны. Завершение строительства Чебоксарского гидроузла с поднятием уровня до отметки 68,0 м повысит уровень безопасности движения судов в акватории Чебоксарского залива и позволит заходить 2-3 палубным туристическим судам типа река-море.

Реализация программы предусматривающая развитие порта как объекта республиканского значения будет способствовать увеличению потока въездных водных туристов и увеличит доходы от туристической деятельности (как одно из направлений реализации задач по развитию туризма в Чувашской республике), росту инвестиционной привлекательности Чувашской Республики, активному развитию межрегионального сотрудничества.

Исполнение программных мероприятий позволит увеличить к 2015 году в 1,7 раза объем услуг, оказываемых внутренним водным транспортом.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожные пассажирские перевозки в Чувашской Республике осуществляет Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", которая является единственным перевозчиком в республике. Отправка грузов ведется с 13, пассажиров – с 59 железнодорожных станций и остановочных пунктов. Опорными являются станция Чебоксары и станция Канаш. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 397 км. Пассажирские перевозки в дальнем следовании организованы по маршруту «Чебоксары - Москва» и «Чебоксары - Санкт-Петербург». На летний период 2011 года введены поезда на Новороссийск и Адлер. Регулярные пассажирские перевозки в пригородном сообщении организованы на четырех направлениях: «Канаш – Чебоксары», «Канаш – Сергач», «Канаш – Свияжск – Казань», «Канаш – Алатырь – Красный Узел», обеспечивающих связь столицы с сетью железных дорог, проходящих территорию республики с севера на юг и с запада на восток. В пассажирских перевозках основной объем приходится на пригородное сообщение.

Огромное значение Чувашская республика придает сложившимся партнерским отношениям с ОАО «Российские железные дороги». За 10 лет сотрудничества построен соединительный путь между станциями «Чебоксары -1 - Центральная» с ликвидацией 2-х железнодорожных переездов в одном уровне, для пригородных перевозок на участке «Канаш-Казань» приобретен электропоезд, проведена модернизация железнодорожных путей на участках «Чебоксары – Новочебоксарск», «Канаш-Чебоксары», обновлен подвижной состав фирменного поезда «Чувашия», на станции Канаш введена в эксплуатацию автоматизированная горка для сортировки железнодорожных вагонов. Завершена комплексная модернизация сети вокзалов и открыты реконструированные вокзалы железнодорожных станций Канаш, Чебоксары, Шумерля, Алатырь, Вурнары, Урмары, являющихся в то же время культурными центрами указанных населенных пунктов.

Помимо совершенствования инфраструктуры железнодорожного транспорта значительное внимание уделяется обновлению подвижного состава. Только за 2008 год в республику для обновления фирменного поезда Чувашия прибыло 17 плацкартных и 6 купейных вагонов. В 2009 году дополнительно были заменены 2 вагона СВ, 4 купейных вагона и 1 вагон, оборудованный купе для перевозки инвалидов. Все вагоны отвечают современным эстетическим нормам и требованиям, оборудованы системой кондиционирования и биотуалетами. В 2010 году в рамках достигнутой договоренности к празднованию 90-летия образования Чувашской автономной области в республику прибыл новый современный комфортабельный трехвагонный дизель поезд модели РА-2. Он рассчитан на 222 посадочных места и 368 стоячих мест, обладает высокими экономическими и экологическими характеристиками, курсирует на участке «Чебоксары – Канаш».

Однако повышение эксплуатационных расходов от осуществления железнодорожных перевозок в пригородном сообщении и ежегодно снижающийся пассажиропоток приводят к значительным невосполняемым расходам перевозчика от перевозок в Чувашской Республике. По указанным причинам, а также в связи с отсутствием со стороны Чувашии достаточного субсидирования пригородных железнодорожных перевозок, ОАО «Содружество», осуществляющее с 10 декабря 2011 перевозку пассажиров в пригородном ж.д. сообщении, сократило часть пригородных поездов, что привело к социальным волнениям среди пассажиров, пользующихся пригородным ж.д. транспортом. В сложившейся ситуации со стороны ОАО «Содружество» возможны дальнейшие сокращения пригородных пассажирских поездов на территории Чувашской Республики, которые будут являться вынужденной мерой, направленной на сокращение эксплуатационных расходов при осуществлении пригородных железнодорожных перевозок.

В целях сохранения объема пригородных железнодорожных перевозок на уровне обеспечивающем минимальные потребности пассажиров и выполнения обязательств Республики по софинансированию возмещения выпадающих доходов организациям железнодорожного транспорта, предлагается в рамках программных мероприятий предусмотреть в республиканском бюджете Чувашской Республики субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в пригородном сообщении в 2011 году – 102,9 млн. рублей, в 2012 году - 120 млн. рублей, (при действующем тарифе в 16 рублей за одну десятикилометровую зону). Положительное решение данного вопроса позволит к 2016 году увеличить объемы  перевозок пассажиров на 15% к достигнутому уровню.

Авиация

Воздушный транспорт республики представлен единственным аэропортом в г. Чебоксары, который имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием длиной 2512 м, шириной 49 м. Аэропорту Чебоксары присвоена третья категория безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Аэропорт Чебоксары имеет статус международного аэропорта с1995г и принимает воздушные суда типа: Боинг-737, Ил-76тд, Ил-76, Ту-154, Ту-134, Ил-18, Як-42, Ан-12, Ан-72, Ан-74, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-24, Ан-32, Як-40, Л-410, Ан-2. Пропускная способность аэровокзала на по внутренних авиарейсах - 100 пасс/час, на международных авиарейсах -75 пасс/час.

За последние годы в целях сохранения и развития гражданского аэропорта в г. Чебоксары проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и замена светосигнального оборудования аэродрома. По федеральной адресной инвестиционной программе выделено из федерального бюджета 407,7 млн. рублей.

Для сохранения регулярных рейсов Правительством Республики принято решение о привлечении средств на обновление необходимой техники, обслуживающей воздушные суда.

В настоящее время из аэропорта г. Чебоксары выполняются ежедневные рейсы в Москву. Также в аэропорту осуществляются прием и выпуск чартерных рейсов. За 2010 год аэропортом обслужено 1630 рейсов, что составило 112% к уровню 2009 года, на которых отправлено 15484 пассажира (113% к 2009 году), прибыло 16631 пассажир (123% к 2009 году). Обслужено грузов на отправление 16,1 т (221% к 2009 году), на прибытие 11,5 т(139% к 2009 году).

Из-з а низкой платежеспособности значительной части населения республики по-прежнему остаются малодоступными для населения услуги авиационного транспорта, кроме того в технологическом процессе функционирования аэропорта остается задействовано большое количество устаревшего оборудования и основных фондов.

В целях развития авиационных перевозок предлагается субсидировать отдельные мероприятия в области авиационного транспорта. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить объем обслуженных пассажиров в аэропорту Чебоксары на 16% к достигнутому уровню.

Автомобильный  транспорт

В Чувашской Республике на регулярных автобусных маршрутах работают 138 перевозчиков, которые обслуживают 104 городских, 348 пригородных и 177 междугородных маршрутов.

Всего на маршрутах работают 3292 автобуса, в том числе 2407 автобусов индивидуальных предпринимателей, 621 автобус ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» и 264 автобуса иных субъектов хозяйственной деятельности.

Автобусным сообщением охвачено 1015 сельских населенных пунктов.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах Чувашии в 2010 году составил 119,4 млн. пассажиров. По сравнению с 2009 годом объем перевозок пассажиров увеличился на 6,9%, пассажирооборот - на 3,8%. При этом объем перевозок пассажиров и пассажирооборот автобусов, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам принадлежащих к субъектам малого предпринимательства, работающих на маршрутах общего пользования за 2010 год увеличились на 8,9% и 3,7% соответственно.

Маршрутными автобусами в 2010 году выполнено 3377,8 тыс. рейсов (94,7% от предусмотренных расписанием), причем без нарушения расписания – 3328,7 тыс. рейсов, регулярность составила 93,3%.  На внутригородских линиях выполнено 1796,9 тыс. рейсов, или 92,7%  от  числа запланированных, в пригородном сообщении – 1142,8 тыс. рейсов, или 96,5%, в междугородном сообщении выполнено 438,2 тыс. рейсов, или 98,8% от числа рейсов, предусмотренных планом. Регулярность движения автобусов во внутригородском сообщении за 2010 год составила 90,1%, в пригородном – 96,5%, в междугородном – 98,8%.

На ряду с успехами в развитии остаются нерешенными проблемы отрасли тормозящие дальнейшее совершенствование перевозок.

В рамках данной госпрограммы предлагается существенно снизить влияние на перевозки таких негативных факторов как:

- отсутствие четкого механизма возмещения перевозчикам выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан и от государственного регулирования тарифов;

- отсутствие инвестиционной составляющей на обновление подвижного состава в действующих тарифах;

- износ парка подвижного состава;

- отсутствие в муниципалитетах транспортных схем, позволяющих исключить дублирование социальных маршрутов коммерческими.

Выполнение программных мероприятий позволит довести численность пассажирского автотранспорта в Республике до 3,4 тыс. единиц к 2016 году.

Городской электрический транспорт

Городской электротранспорт обслуживает население городов Чебоксары и Новочебоксарск на 27 троллейбусных маршрутах. Им перевозится до 80% городского населения. Ежедневно на линии в рабочие дни работают 262 троллейбуса, в выходные - 214 единиц.

Объем перевозок пассажиров городским электрическим транспортом за 2010 год составил 79084,0 тыс. пассажиров по сравнению с 2009 годом  объем  снизился на 11562 тыс. чел. и составил 87,2%. За прошедший год предприятиями выполнено 1233067 рейсов. Регулярность движения составляет 98,7%.

По состоянию на 01.01.2011 года парк городского электрического транспорта в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск снизился на 2 троллейбуса и составил 327 единиц.

Дефицит ширины проезжей части, постоянный рост числа легковых автомобилей в личном пользовании граждан оказывает значительное влияние на снижение объема работы, выполненной городским электрическим  транспортом.

В связи со снижением пассажиропотока, при действующем тарифе (11 рублей), деятельность предприятий горэлектротранспорта остается убыточной отсутствие в тарифе инвестиционной составляющей не позволяет предприятиям самостоятельно обновлять подвижной состав.

Выполнение программных мероприятий позволит довести численность пассажирского автотранспорта в Республике до 332 единиц к 2016 году.

Безопасность Дорожного Движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Чувашской Республике и реализации Федеральной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на 2006 -2012 годы» Постановлением Кабинета Министров Чувашкой Республики, принята Республиканская целевая программа «Повышения безопасности дорожного движения на 2006-2012годы».

В рамках реализации указанных программ в течение 2009-2010 г.г удалось снизить на 1% общее количество ДТП в Республике (за 2009 г.-1756 ДТП, за 2010 г.- 1738 ДТП) Количество раненых снизилось на 1,9% (за 2009г. – 2243 человека, за 2010г. – 2200 человек). Снижено на 11,6% количество ДТП из-за нарушений ПДД нетрезвыми водителями (за 2009г. – 121 ДТП, за 2010г. – 107 ДТП).

Однако в связи с недостаточным финансированием в 2011 году мероприятий Республиканской целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения»  наблюдается тенденция роста числа ДТП за аналогичный период с 1 по 7 месяц 2011г. и 2010г. на 4%. В том числе рост числа людей получивших ранения на 4%, рост ДТП из-за нарушения проезда пешеходных переходов на 27,1%, рост нарушений ПДД нетрезвыми водителями на 21,4%. В связи с чем предлагается продолжить реализацию мероприятий по предупреждению ДТП программным способом в связи с чем будет разработана новая Республиканская целевая программа «Повышения безопасности дорожного движения» на очередной период. Выполнение программных мероприятий позволит к 2016 году снизить количество мест концентрации ДТП не менее чем на 8,5%.

Дорожное хозяйство

Чувашская Республика находится на пересечении двух транспортных артерий. В широтном направлении с запада на восток на протяжении 195,5 км от границы с Нижегородской областью до границы с Республикой Татарстан проходит  автомобильная дорога М-7 «Волга» (от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы).  В меридиональном направлении с севера на юг на протяжении 123 км проходит автомобильная дорога А-151 Цивильск-Ульяновск. На севере республики проходит федеральная автомобильная дорога А-119 «Вятка» на протяжении 11,2 км от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 13 сентября 2006 года №227 утверждена  республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог Чувашской Республики на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года» реализация которой предусматривается по 3 этапам: I этап: 2006-2010 годы; II этап: 2011-2015 годы; III этап: 2016-2025 годы.

На первом этапе (2006-2010 годы) мероприятия Программы были ориентированы на наиболее важные направления, в первую очередь на ускоренное завершение строительства автомобильных дорог соединяющих все населенные пункты Чувашской Республики, реконструкцию и строительство на перспективных направлениях, обеспечивающих функционирование опорной системы и в обход крупных  населенных пунктов и городов  с высоким интенсивным движением.

###### С 2006 года по 2010 год в республике проведена большая работа по реализации Указа Президента Чувашской Республики «О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики»,  а так же по развитию опорной сети автомобильных дорог общего пользовании, в рамках реализации республиканской целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 г.». За этот период за счет всех источников финансирования построено и реконструировано 964,2 км  автомобильных дорог с твердым покрытием,  в том числе 841  км к 477 сельским населенным пунктам, построено 8 мостовых сооружений общей протяженностью 398,5 пог.м. В настоящее время 1690 или 98% от общего количества сельских населенных пунктов республики имеют подъезды с твердым покрытием, и обеспечены  автотранспортным сообщением. Это позволило улучшить транспортную доступность жителей сельских населенных пунктов к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, предприятий связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В настоящее время 33 населенных пунктов (с численностью постоянно проживающих менее 20 чел.) не имеют связи с дорожной сетью по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием.

С реализацией Указа  в республике создана достаточно разветвленная и плотная сеть дорог.

По состоянию на 1 января 2011г. плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тыс кв.км территории составляет 318,2 км. С 2008 года  этот показатель вырос  на 13%. По данному показателю республика занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе и 4-ое в Российской Федерации.

После завершения строительства дорог на местной сети приоритетными направлениями мероприятий программы являются реконструкция и строительство особо важных объектов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих  функционирование опорных связей. Государственной программой

Несмотря на благоприятные тенденции в развитии  дорожной инфраструктуры, дорожная сеть  не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития.

По состоянию на 1 января 2011г.:

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике составляет 1575,3 км, из них 95,3 % имеют твердое покрытие;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Чувашской Республике составляет 4248,4  км, из них 95,3 % имеют твердое покрытие;

доля автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности составляет 64,5 %;

доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет 43,5 % в общей протяженности.

Данная сеть дорог полностью выработала свой эксплуатационный ресурс и работает с большим процентом износа.

Ежегодно проводимое комплексное комиссионное обследование автомобильных дорог с участием представителей автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управления государственной инспекции БДД МВД по Чувашской Республике  подтверждает значительный износ дорог, и отмечает снижение качественного состояния дорог (многочисленные повреждения в виде выбоин, ямочности, просадок, выкрашивания асфальтобетона, сплошной сетки трещин, пучин).

По результатам обследований в 2011 году наиболее худшее положение сложилось в Алатырском р-не (а/д «Аниш», «Чебоксары Сурское»), в Аликовском р-не (а/д «Аликово-Ишаки», «Николькое-Ядрин-Калинино», «Аликово-Старые Атаи- а/д «Сура»), Вурнарском р-не (а/д «Цивильск-Ульяновск»-Ачакасы-с.Янгорчино-«Вурнары-Убеево-Красноармейское», «Вурнары-Убеево-Красноармейское»,  «Шихазаны-Калинино»), Порецком р-не (а/д «Чебоксры-Сурское»-Мишуково-Ардатов), Шумерлинском  р-не (а/д «Сура»).

Неудовлетворительное состояние дорог способствует росту аварийности на дорогах, в том числе по дорожным условиям. По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике на территории республики зафиксировано всего 658 ДТП, из них 187 (или 28% в общем кол-ве ДТП) по сопутствующим условиям, причиной которых явилось неудовлетворительное состояние дорог. При этом отмечается рост ДТП к аналогичному периоду прошлого года по неудовлетворительным дорожным условиям на дорогах регионального и межмуниципального значения  на  80%.

По данным обследований 34 моста из 108 находятся в неудовлетворительном состоянии по долговечности и безопасности, на 9 мостах снижена нормативная грузоподъемность.

Неудовлетворительное состояние дорог не позволяет соблюдать требования безопасного и удобного движения и требует незамедлительного проведения капитального и текущего ремонта по установленным межремонтным срокам  с учетом накопившегося недоремонта -  2611 км дорог, и 150 км реконструкции км.

Основной причинной неудовлетворительного состояния дорог и мостов является накопленный годами недоремонт по причине недостаточного финансирования этих работ. В особенности эта ситуация обострилась  в  2009-2011 годах. Так на региональной и межмуниципальной сети дорог в 2008 г.  ремонт составил 179,5 км,  в 2009г. – 4,2 км или 2,3% к уровню предыдущего года и 2,2 %  от потребности по утвержденным нормативным межремонтным срокам, в 2010г.– 44,9 км (23,8%), в 2011г. по плану предусмотрен ремонт  - 2,6 км .

Объемы ремонта на местной сети дорог:

В 2008 г.  выполнен  ремонт – 83,4 км   (18% от потребности по утвержденным нормативным межремонтным срокам),  в 2009г. – 30,8 км  (6,7%), в 2010г. – 47,8 км (10,4%), в 2011 г. план – 42,5 км  (9,1%).

Несвоевременно сделанный ремонт приводит к увеличению бюджетных  затрат на последующий капитальный  ремонт и реконструкцию в 2-3 раза.

Решение этой проблемы так же зависит от эффективности инновационной деятельности в дорожном хозяйстве. Так как применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. По данным Росавтодора оценка ситуации показывает, что новые технологии и техника применяются в объемах, далеких от ожидаемых, что негативно отражается на состоянии дорожной сети. Так, на федеральных автомобильных дорогах новые технологии нашли применение только на 18% их протяженности. На региональной и местной сети дорог из-за отсутствия достаточных объемов финансирования применение новых технологий незначительно.

Применение прогрессивных технологий дает на практике ощутимый эффект с позиции качественного улучшения состояния дорожной сети.

Практический опыт показывает, наибольший эффект от применения прогрессивных технологий достигается, если этот процесс распространяется на все стадии жизненного цикла автомобильной дороги – от ее проектирования до строительства и последующей эксплуатации.

Программой предусматривается шире использовать при ремонте автомобильных дорог новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), применение различных видов ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками.

Также необходимо шире использовать новые технологии при ремонте и содержании мостов: применять разработанные прогрессивные материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д., использовать специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Сдерживающим фактором внедрения инноваций остаются:

- отсутствие целенаправленной налоговой политики, которая бы отвечала интересам инновационного развития дорожной отрасли и дорожного машиностроения;

- отсутствие законодательных механизмов, формирующих материальную заинтересованности подрядчика и заказчика во внедрении инноваций;

- недостаточный бюджет на финансирование научных разработок,

С увеличением интенсивности движения и численности парка автотранспортных средств имеются серьезные проблемы с пропуском автомобильного транспорта по улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, обостряются проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. Основные федеральные и межмуниципальные трассы не имеют соответствующих объездов в обход крупных населенных пунктов и в особенности городов (Новочебоксарск, Канаш, Ядрин), пропуск транзитного тяжеловесного транспорта осуществляется по улично-дорожной сети городов и мостам, не приспособленным для такого движения, что создает дополнительную транспортную и экологическую нагрузку на уличную дорожную сеть.

По отчетным данным протяженность улиц, проездов, набережных в городах и поселках городского типа  республики составляет  1682,9 км (на конец 2010 года), в том числе в городских округах 931 км.

Основу структуры улично-дорожной сети городов составляют магистральные улицы общегородского значения (на их долю приходится около 50 процентов в общей протяженности улично-дорожной сети).

Значительная протяженность улично-дорожной сети не имеет усовершенствованного покрытия. В городах Алатыре, Канаше и Шумерле доля грунтовых дорог составляет более 50 процентов. Из-за недостаточного финансирования дорожных работ не обеспечивается восстановление накопленного износа дорожного покрытия.

Из-за большого отставания уровня развития магистральной и улично-дорожной сети, недостаточного организационно-технического уровня организации дорожного движения, обостряются экологические и социальные проблемы в городских округах. На отдельных участках магистралей, исчерпавших свою пропускную способность, создаются пробки, сопровождающиеся чрезмерным загрязнением городской среды выхлопными газами,  и шумами.

Интенсивность движения автомобильного транспорта на подходах к городам в пиковые периоды возрастает в разы. На фоне роста автомобилизации транспортные проблемы в сегменте городской улично-дорожной сети усиливаются.

Решению данных проблем будет способствовать  дальнейшая реализация мероприятий республиканской целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 г.», которая предусматривает снизить транспортную нагрузку за счет:

# строительства дублирующих магистралей в радиальном и широтном направлении,

# строительства транспортных развязок на пересечениях магистральных дорог друг с другом и с железнодорожными путями;

# реконструкции существующей улично-дорожной  сети  с переводом ее в более высокие технические категории на перегруженных участках города.

В целом транспортная система  республики представляет собой сложный комплексный объект, играющий важную роль в экономической и социальной сферах. В настоящее время требуется принятие неотложных мер, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы  в рамках государственной программы.

В 2012–2016 годах предусматривается:

построить и реконструировать на региональной и межмуниципальной сети автомобильных дорог 99,8 км дорог, на местной сети автомобильных дорог протяженностью 27,5 км;

привести в нормативное состояние  354,6 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения за счет выполнения комплекса работ по ремонту автомобильных дорог.

Энергетика

Электроэнергетическая система Чувашии, сформированная в 1970–1980 годах, сегодня обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей Чувашской Республики.

Чувашская энергосистема охватывает всю территорию Чувашской Республики, входит в Объединенную энергосистему Средней Волги (ОЭС Средней Волги) и связана с энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия и Республики Татарстан по межсистемным воздушным линиям (ВЛ).

В Чувашскую энергосистему входят:

1) объекты генерации:

Чебоксарская ТЭЦ-1 филиала «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (далее – Чебоксарская ТЭЦ-1);

Чебоксарская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (далее – Чебоксарская ТЭЦ-2);

Новочебоксарская ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (далее – Новочебоксарская ТЭЦ-3);

Филиал ОАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» (далее – Чебоксарская ГЭС).

В настоящее время располагаемая мощность всех электростанций на территории республики составляет 1347,75 МВт. при суммарной установленной мощности 2180,22 МВт. Разрывы, ограничение и недоиспользование мощности на электростанциях обусловлены:

для Чебоксарской ГЭС:

непроектным (пониженным) напором на Чебоксарской ГЭС;

непроектным режимом работы гидротурбин Чебоксарской ГЭС в «пропеллерном» режиме;

для Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3:

недостаточным потреблением пара 13 атм. из отборов турбин Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3;

несоответствием технологических режимов проектным параметрам оборудования.

2) крупные территориальные сетевые организации, оказывающие услуг по передаче электроэнергии (с годовым поступлением в сеть более 300 тыс. кВт(ч):

филиал ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – «Магистральные электрические сети Волги» (далее – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Волги»);

филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чувашэнерго» (далее – филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»);

ООО «Коммунальные технологии»,

а также тридцать шесть средних и мелких (с годовым поступлением в сеть менее 300 тыс. кВт(ч) территориальных сетевых организаций разных форм собственности;

3) электросетевая инфраструктура класса напряжения 110–35 кВ, которую формируют объекты филиала ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго». По состоянию на 1 января 2011 г. основное электротехническое оборудование составляют:

линии электропередачи 110–0,4 кВ протяженностью 20495,3 км;

понизительные подстанции 110–35 кВ в количестве 101 единицы с суммарной мощностью 2225,1 МВт;

подстанции 6–10/0,4 кВ в количестве 4642 единиц с суммарной мощностью 840,49 МВт.

Основными потребителями электрической энергии в Чувашской Республике являются промышленные предприятия, обеспечивающие потребление более 40% вырабатываемой электроэнергии. При этом особенностью Чувашской энергосистемы является тот факт, что практически все крупные потребители электроэнергии (ОАО «Промтрактор», ОАО «Химпром», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод») находятся в северной части Чувашской Республики. Это накладывает особые требования к надежности и пропускной способности электрических сетей гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района.

Характерной тенденцией последних лет для Чувашской энергосистемы является рост потребления электрической энергии практически всеми потребителями (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Выработка и структура потребления электрической энергии (млрд. кВт(ч) 
за 2006–2010 годы по ключевым отраслям экономики 
Чувашской Республики

| Категория потребителей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка – всего | 4,45 | 4,77 | 5,145 | 4,743 | 4,890 |
| Всего отпущено потребителям | 4,59 | 4,68 | 4,714 | 3,980 | 4,136 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью свыше 750 кВА | 2,50 | 2,65 | 2,61 | 1,92 | 2,37 |
| Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | 0,44 | 0,429 | 0,412 | 0,363 | 0,363 |
| Электрифицированный железнодорожный транспорт | 0,24 | 0,253 | 0,255 | 0,197 | 0,227 |
| Электрифицированный городской транспорт | 0,058 | 0,057 | 0,0562 | 0,056 | 0,053 |
| Непромышленные потребители | 0,46 | 0,473 | 0,512 | 0,520 | 0,533 |
| Сельскохозяйственные потребители | 0,14 | 0,116 | 0,098 | 0,090 | 0,082 |
| Население | 0,67 | 0,694 | 0,775 | 0,778 | 0,807 |
| Хозяйственные нужды энергосистемы | 0,02 | 0,011 | х | х | х |
| Потребление – всего (включая собственные нужды энергообъектов и потери электроэнергии) | 5,501 | 5,614 | 5,582 | 4,802 | 5,005 |

При этом в 2008 году был зафиксирован максимальный уровень полезного отпуска электроэнергии потребителям – 4,714 млрд. кВт(ч. Мировой финансовый и экономический  кризис 2008-2009 гг., повлекший за собой спад промышленного производства, оказал влияние на падение уровня потребления электроэнергии на 15,3% по сравнению с уровнем 2008 года – до 3,980 млрд. кВт(ч. Но уже в 2010 году потребление электроэнергии по республике возросло на 4% к уровню предыдущего года, составив 4,136 млрд. кВт(ч. Повышение потребления электрической энергии в 2010 году было зафиксировано практически во всех отраслях экономики Чувашской Республики, в том числе в сфере транспортных услуг и связи – на 13%, в машиностроении и металлообработке – более 6%. При этом население увеличило потребление электроэнергии более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом. Такое положение сложилось за счет более холодного зимнего периода 2010 года, а также за счет длительного периода стояния аномально высоких температур в летний период.

В целом по республике в настоящее время удельное потребление электроэнергии составляет 3360 кВт(ч/чел. в год, что в 1,7–1,8 раза меньше, чем в среднем по России. При этом удельное потребление электроэнергии в социально-бытовой сфере находится на среднероссийском уровне. В то же время экономика Чувашской Республики характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации: показатели энергетической эффективности в Чувашской Республике уступают среднероссийским показателям в 1,15 раза и более чем в 2 раза промышленно развитым странам с сопоставимыми климатическими условиями.

Стоит отметить, что на протяжении последних 30 лет государственная энергетическая стратегия всех промышленно развитых стран была направлена на энергосбережение и переход от ископаемого топлива к поиску альтернативных источников энергии, основанных на использовании возобновляемых экологически чистых источников энергии. Рациональное использование и экономное расходование органического топлива (угля, нефти, природного газа), повышение эффективности конечного потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии (биомассы, гидроэнергии, солнечной энергии, энергии ветра и др.) могут обеспечить потребности в энергии и являются действенным средством повышения устойчивости развития экономики и сохранения окружающей среды. В экономике Чувашской Республики в настоящее время альтернативные источники энергии практически не используются.

По установленной генерирующей мощности энергосистема Чувашской Республики в настоящее время является избыточной. Между тем, по прогнозам экспертов уже в 2014 году Чувашская энергосистема достигнет значений максимума потребления (952 МВт) (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Прогноз потребления электрической энергии и электрической мощности

на территории Чувашской Республики на 2012-2016 гг.

(по данным филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» -

«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Чувашской Республики – Чувашии)

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии |
| Потребление, млн. кВт·ч | 5158 | 5251 | 5313 | 5373 | 5437 |
| Потребление электрической мощности |
| Зимний максимум, МВт | 941 | 958 | 970 | 981 | 993 |
| Летний максимум, МВт | 640 | 651 | 660 | 667 | 675 |

Одним из основных топливно-энергетических ресурсов, потребляемых на территории Чувашской Республики, является природный газ. Газоснабжение потребителей Чувашской Республики осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» по газораспределительной системе ОАО «Чувашсетьгаз». В настоящее время на территории Чувашской Республики природным газом обеспечены более чем 1500 котельных.

Характерной тенденцией развития системы газоснабжения Чувашской Республики является увеличение доли децентрализованных источников теплоснабжения, в том числе в зонах эффективной теплофикации существующих ТЭЦ и котельных (микрорайоны «Рябинка», «Университетский-1», «Университетский-2» и др.) в г. Чебоксары.

Динамика потребления природного газа в Чувашской Республике характеризуется существенным (на 21,5%) спадом объемов потребления в 2008-2009 гг. по отношению к уровню 2007 года (таблица 1.3). Это связано как со снижением потребления природного газа промышленными предприятиями, так и сравнительно высокими температурами наружного воздуха в отопительный сезон 2008-2009 гг.

Таблица 1.3

Динамика потребления природного газа в Чувашской Республике

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления, млрд. куб. м | 2,385 | 2,589 | 2,084 | 2,032 | 2,315 |

В целом система газоснабжения Чувашской Республики имеет значительный резерв по пропускной способности, что создает определенные проблемы в связи с недоиспользованием существующих мощностей и старением внутригородских газопроводных распределительных сетей.

Основными проблемами Электроэнергетической системы Чувашии являются:

для энергосистемы:

1) несоответствие существующих нагрузок проектным мощностям, которое образовалось в результате изменений экономики на территории республики;

2) увеличение степени изношенности оборудования (включая высоковольтное), что влечет за собой ухудшение работы аппарату систем телемеханики, связи, противоаварийной автоматики и релейной защиты, а также снижает аппаратную надежность энергосистемы;

4) сложность планирования комплексного развития объектов энергетики на территории Чувашской Республики в связи с отсутствием градостроительных планов у ряда муниципалитетов (гг.Чебоксары, Новочебоксарск);

5) наличие ряда недостатков в прошлых проектных решениях;

6) повышенная энергоемкость экономики Чувашской Республики;

для системы газоснабжения:

- недоиспользование существующих мощностей;

- увеличение степени изношенности внутригородских газопроводных распределительных сетей.

Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, комплексное развитие Электроэнергетической системы Чувашской Республики является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Чувашской Республики.

Инновационный сценарий развития экономики Чувашской Республики требует новых подходов в решении накопившихся проблем в сфере энергетической эффективности и надежности энергосистемы Чувашской Республики, снижения удельной энергоемкости валового регионального продукта на основе программно-целевого метода, нацеленного на комплексное решение проблем. При этом реализуемые мероприятия должны быть взаимоувязаны между собой, учитывать интересы различных групп потребителей в рамках единой Схемы развития (генерального плана) развития электроэнергетики Чувашской Республики.

При этом основные сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации Государственной программы, определяются следующими факторами:

неопределенность конъюнктуры и неразвитость институтов рынка энергосбережения;

прогнозируемый на 2012-2014 гг. новый виток мирового экономического кризиса;

незавершенность процесса реформирования электроэнергетики;

зависимость регионального рынка энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка;

отсутствие у потребителей заинтересованности в энергосбережении.

## Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере развития потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры. Индикаторы достижения целей и задач, сроки и этапы реализации  государственной программы.

## Приоритеты государственной политики в сфере развития потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры на 2012 - 2020 годы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года (далее по тексту – Стратегия), ежегодными посланиями Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией инновационного развития Чувашской Республики.

### Стратегия базируется на реализации стратегических целей:

## повышение уровня и качества жизни населения;

## обеспечение высоких темпов экономического роста;

## формирование благоприятных условий жизнедеятельности.

## Основными целями Государственной программы «Развитие потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры» (далее – государственная программа),  взаимоувязанными с целями и задачами Стратегии являются:

развитие современной и эффективной транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

## повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

Цель 1 Развитие современной и эффективной транспортной и энергетической инфраструктуры обеспечивается решением задач:

формирования сети автомобильных дорог, отвечающей  современным потребностям развивающейся экономики;

дальнейшей модернизации дорожной сети, развития улично-дорожной сети в городских округах и в населенных пунктах;

приведения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог в нормативное состояние и поддержание ее на необходимом уровне, обеспечивающем безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов;

повышением  уровня  развития  придорожного  сервиса на дорогах;

обеспечением устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Чувашской Республики, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

повышением эффективности энергетического комплекса Чувашской Республики;

развитием перспективных направлений энергетики, разработкой и реализацией системных проектов повышения энергетической эффективности;

повышением энерговооруженности труда;

повышением уровня потребления электрической энергии с приближением душевого потребления электрической энергии до среднероссийских значений – 6-7 тыс.кВт-ч/чел. в год;

электрификацией 377 новых улиц.

Цель 2 - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов  обеспечивается решением задач:

развития маршрутной сети;

обновления и пополнения подвижного состава пассажирского транспорта, оснащение его современными техническими средствами связи  и  информатизации  на основе использования  современных телекоммуникационных и навигационных систем;

внедрения электронной системы оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте;

поддержания и поэтапного повышения эффективности функционирования автомобильного, речного, железнодорожного транспорта и   авиаперевозок;

совершенствования   организации  движения  транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

Повышение доступности услуг транспортного комплекса также непосредственно повлияет на реализацию приоритетных национальных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.

Цель 3 - улучшения  инвестиционного и инновационного климата в транспортном комплексе обеспечивается решением задач:

широкого применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;

сохранения и дальнейшее развитие транспортной доступности региона для всех видов транспорта.

##### Достижение целей государственной программы  предусматривается путем реализации мероприятий республиканских целевых программ, входящих в сферу данной государственной программы,  в том числе:

##### республиканской целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 г.»;

## республиканской  целевой программы «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008 - 2011 годы»;

## республиканской  целевой программы «Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года»;

## республиканской  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы».

## Действия основных исполнителей государственной программы - органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей будут сконцентрированы на реализации приоритетных мероприятий республиканских целевых программ.

## Государственная программа реализуется в 2012–2020 годы.

## Предусматривается разработка и принятие нормативно правовых актов, регулирующие сферу развития потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры, планируется продлить сроки реализации принятых ранее республиканских  целевых программ на период до 2020 года. Осуществятся меры инвестиционного и инновационного характера, закрепляющих достигнутые позитивные изменения на базе нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации государственной программы, в результате чего будет обеспечено динамичное развитие экономики, позволяющее ускоренными темпами решать вопросы повышения качества жизни населения.

## Основными средствами решения задач госпрограммы являются: мониторинг реализации государственной программы, контроль и управление деятельностью субъектов транспортного и энергетического комплекса, создание условий привлечения инвестиций в транспортный и энергетический комплекс республики,

## Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) республиканских целевых программ, включенных  в состав Государственной программы.

| Цели Государственной программы | Задачи Государственной программы | Показатели (индикаторы) Государственной программы |
| --- | --- | --- |
| развитие современной и эффективной транспортной и энергетической инфраструктуры | формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (процентов 1,7) |
|  |  | доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов (процентов 32,8) |
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (процентов 100) |
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов 100). |
| повышение уровня жизни населения | снижение аварийности и травмотизма на автомобильных дорогах | Снижение количества мест концентрации ДТП ежегодно не менее чем на 1,4 % . |
|  | развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности | увеличение объектов энергетики (котельных), применяющих нетрадиционные источники энергии |
| улучшения инвестиционного и инновационного климата в транспортном комплексе | развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; | увеличение количества инновационных объектов на участках строительства (реконструкции), ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений |

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы «Совершенствование системы развития потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры», республиканских целевых программ Чувашской Республики и их значениях приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов Государственной политики в сфере развития потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры.

Система мероприятий предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы функционирования дорожного хозяйства, регулирования пассажирских перевозок, мероприятий по обеспечению безопасности движения, повышение эффективности системы управления и системы планирования в дорожном хозяйстве, повышение эффективности расходов на дорожное хозяйство, развитие дорожной науки;

Реализация Государственной программы позволит:

## сформировать развитую сеть и устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры, обеспечить круглогодичное транспортное сообщение на всей внутрирегиональной и межрегиональной сети;

## повысить условия уровня жизни населения Чувашской Республики за счет повышения доступности к услугам транспортной инфраструктуры;

## создать благоприятные условия для роста объемов перевозок автомобильным и другими видами транспорта;

## создать дополнительные рабочие места в других сопутствующих отраслях экономики и сфере услуг;

создать конкурентную среду, стимулирующую развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение  внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

сформировать условия для устойчивого и надежного обеспечения всеми видами энергоресурсов отраслей экономики Чувашской Республики;

достичь суммарной экономии затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов в размере 3373,8 млн.рублей (в текущих ценах);

обеспечить экономию природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов;

обеспечить повышение качества жизни и улучшение здоровья населения.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы.

Выстроенная в рамках настоящей государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой чёткую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Государственной программы.

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках  республиканских целевых программ в области развития инженерной и энергетической инфраструктуры Чувашской Республики и подпрограммы «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 – 2020 годы Государственной программы (далее – подпрограмма).

Основное мероприятие 1. Разработка проектной документации с использованием инновационной  продукции.

При организации разработки проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, органы управления дорожным хозяйством в заданиях на разработку проектной документации вводят специальный раздел «Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов».

Основное мероприятие 2. Формирование и реализация планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве. Информационной основой для формирования перечня инновационных разработок являются:

- база данных Росавтодора завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (представлена на официальном интернет-сайте Росавтодора);

- банк прогрессивных технологий, техники, конструкций и материалов Росавтодора (представлен на официальном интернет-сайте Росавтодора);

- организационно-распорядительные документы Росавтодора по изданию отраслевых дорожных методических документов;

- перечень согласованных Росавтодором стандартов организаций (представлен на официальном интернет-сайте Росавтодора);

Формирование проекта плана освоения инноваций осуществляется при формировании программы дорожных работ на предстоящий период, исходя из прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда на основе, утвержденной в установленном порядке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, а также на основе технических регламентов при содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений  на них.

Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение освоения инноваций.

Результаты реализации инноваций доводятся до сведения Росавтодора  для включения в банк данных, и для практического использования организациями: проектными и подрядными организациями дорожного хозяйства и размещаются на официальном интернет-сайте.

Основное мероприятие 4. Организация Центра автоматической фиксации нарушений дорожного движения (ЦАФ) ГИБДД.

Организация Центра автоматической фиксации нарушений дорожного движения (ЦАФ) ГИБДД, предусматривает установку приборов фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Основными функциями Центра являются фиксация в автоматическом режиме нарушений гражданами Правил дорожного движения, а также оформление установленными нормативными правовыми документами материала (постановления), который подписывается уполномоченными лицами, и направляется по почте владельцам транспортных средств.

В результате работы центра сократится количество происшествий на опасных участках дорог.

Основное мероприятие 5. Строительство, содержание, модернизация и реконструкция технических средств организации дорожного движения в муниципальных образованиях.

Большая часть установленных в Республике светофорных объектов выполнена на устаревшей элементной базе (исполнительный элемент – лампа накаливания мощностью 100 Вт). Для производства работ по содержанию и модернизации технических средств регулирования дорожного движения особых требований к исполнителям работ не предъявляется планируется выполнить их силами предприятий занимающихся содержанием городских автодорог, систем электроосвещения или жилищно-коммунального хозяйства по договорам с соответствующими муниципальными образованиями – собственниками светофорных объектов.

Основное мероприятие 6. Создание демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления».

Предполагается создание демонстрационной зоны на базе ОАО «Волжский кирпич» (пгт. Ибреси) для выработки оптимальных решений, апробирования и тиражирования ресурсосберегающих технологий и оборудования.

Мероприятия предусматривают разработку соглашений и договоров, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями в области развития транспортной и энергетической инфраструктуры,нормативно-правовых  актов Чувашской республики, касающихся развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

Подготовка предложений по разработке муниципальных программ энергосбережения, подготовку энергетических паспортов и организацию энергоаудита на промышленных предприятиях, в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере Чувашской Республики.

Раздел 4. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Государственной программы, в том числе направленные на реализацию предлагаемых мер антимонопольного, налогового, административного и тарифного регулирования,  с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении № 3.

Основными мерами правового регулирования Государственной программы станет формирование и утверждение нормативно-правовой базы, состоящей из следующих документов, утверждаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости:

Закон Чувашской Республики о Дорожном фонде Чувашской Республики;

Закон Чувашской Республики об основаниях временного ограничения  или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах;

Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2003 г. № 48 «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике»;

Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных нарушениях в Чувашской Республике»;

Закон Чувашской Республики от 30 мая 2011 г. № 29 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Чувашской Республики»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 96 от 15 апреля 2005 г. № 96 « О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в Чувашской Республике»

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках реализации Закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы

В рамках государственной программы  планируется оказание услуг:

по выдаче специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Чувашской Республике;

по выдаче разрешения на перевозку пассажиров такси;

принимает решение об установлении для действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых организаций, топливопотребляющих установок независимо от форм собственности видов топлива из расчета на одну организацию, установку в пределах, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг представлен в Приложении № 4 к Государственной программе.

Раздел 6. Обоснования включения в состав Государственной программы республиканских целевых программ.

Комплексный характер целей и задач Государственной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Государственной программе, так и по ее отдельным блокам.

Ряд взаимосвязанных целей Государственной программы направлены на содействие развитию потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры Чувашской Республики, в том числе:

развитие дорожного хозяйства;

развитие транспорта;

энергосбережение, создание энергетической инфраструктуры и повышение энергетической эффективности.

Основные цели и задачи Государственной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в  рамках соответствующих республиканских целевых программ, сроки реализации которых соответствуют периоду действия Государственной программы (с продление сроков  реализации республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  в  Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы" до2020 года).

В рамках государственной Программы предусмотрена реализация следующих республиканских целевых программ:

«Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 -2010 годы с прогнозом до 2025 года»;

«Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года»;

«Повышение безопасности дорожного движения  в  Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы"»;

«Энергосбережение в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»;

«Электрификации новых улиц (населенных пунктов) Чувашской Республики на 2010-2012 годы».

Достижение целей и реализация задач указанных республиканских целевых программ вносит существенный вклад в достижение указанных целей и реализацию задач Государственной программы.

Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

Расходы Государственной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

При реализации Государственной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Средства местных бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках Государственной программы, являются источниками финансирования республиканских целевых программ, включенных в Государственную программу.

Общий объем финансирования Государственной программы  в 2012-2020  годах составит 35472,7  млн. рублей, в том числе средства:

–    федеральный бюджет – 393,1 млн. рублей;

- республиканского бюджета Чувашской Республики  – 27669,6 млн. рублей;

- местных бюджетов Чувашской Республики – 1941,5 млн.рублей;

- внебюджетных источников – 5468,5 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований  уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств федерального республиканского бюджета Чувашской Республики по годам ее реализации в разрезе мероприятий Государственной программы по соответствующим главам ведомственной и функциональной структуры расходов федерального бюджета по уникальному коду целевой статьи и вида расходов (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении №5.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов из республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств юридических лиц на реализацию Государственной программы на период до 2020 года  приведены в приложении № 6.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления  рисками реализации Государственной программы.

К рискам реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовые риски, связанные с  отсутствием законодательного регулирования  основных направлений Государственной программы на региональном уровне;

2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей,  неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении;

3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к  снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Государственной программы:

| Наименование риска | уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Государственной программы; | умеренный | принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики; |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Государственной программы; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Государственной программы и мероприятий республиканских целевых программ, включенных в Государственную программу | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию мероприятий Государственной программы и республиканских целевых программ, включенных в Государственную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских целевых программах, включенных в Государственную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной программы и республиканским целевым программам, включенным в Государственную программу в соответствии с ожидаемыми конечными результатами активная работа с собственниками и инвесторами предприятий |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития в двух вариантах, с учетом возможного ухудшения экономической ситуации создание системы мониторинга и организация работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в отрасли и отдельных предприятий |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных  рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Государственной программы. В связи с чем, в рамках реализации программы наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению техногенных катастроф.

Раздел 9. Методика оценки эффективности Государственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Государственной программы,  мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать  ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Государственной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки  в процессе (по годам Государственной программы) и по итогам реализации Государственной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Государственной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Чувашской Республики запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики (оценка экономической эффективности достижения результатов);

4) эффективность реализации государственной Программы.

Степень достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется путем расчета результативности реализации Государственной программы в целом по формуле:

,

где:

E - результативность реализации Государственной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 70%, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет результативности по каждому показателю Государственной программы проводится по формуле:

,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя Государственной программы (процентов);

Пfi – фактическое значение показателя;

Пni – установленное Государственной программой целевое значение  показателя.

Расчет степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Государственной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств (процентов);

Зф – фактические расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;

Зп – запланированные республиканским бюджетом Чувашской Республики расходы на реализацию Государственной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Государственной программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 70%, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Государственной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности П меньше 70%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию Государственной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Государственной программы производится по следующей формуле:

х 100%,

где:

И – эффективность использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики (процентов);

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации Государственной программы.

В целях оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики при реализации Государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики И равно 100%, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики И меньше 100%, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;

если значение показателя эффективность использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики И больше 100%, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Государственной программы и достижения запланированных результатов  производится по формуле:

;

где:

E - результативность реализации Государственной программы;

П – полнота использования бюджетных средств;

И – эффективность использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики

В целях оценки эффективности реализации Государственной программы и достижения запланированных результатов  устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э равно 100% и меньше, то эффективность реализации Государственной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Э больше 100%, то такая то эффективность реализации Государственной программы оценивается как низкая.

Оценка эффективности Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки  Государственной программы представляются ответственным исполнителем  в Министерство финансов Чувашской Республики в составе  годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы.

При необходимости ответственный исполнитель Государственной программы  может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Государственной программы и подготовке предложений по повышению эффективности реализации Государственной программы.

Паспорта республиканских целевых программ, реализуемых в рамках Государственной программы, изложены в приложениях № 8–11. Подпрограмма «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 – 2020 годы приведена в приложении № 12 к Государственной программе.

Приложение № 1

к Государственной программе Чувашской

Республики «Развитие потенциала  инженерной и

энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала  и  энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (2010 год) | текущий год (2011 год) | очередной год (2012 год) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | процентов | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 2. | Доля дорожно - транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | процентов | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Увеличение количества инновационных объектов на участках строительства (реконструкции), ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Снижение количества мест концентрации ДТП | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 7. | Увеличение объектов энергетики (котельных), применяющих нетрадиционные источники энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года» |
| 1. | Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | железнодорожным транспортом | млн. челов. | 2,37 | 2,38 | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,44 | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
| 1.2. | воздушным транспортом | тыс. чел. | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| 1.3. | внутренним водным транспортом | тыс. чел. | 200,9 | 201,0 | 201,2 | 201,4 | 201,6 | 201,8 | 202,0 | 202,2 | 202,4 | 202,4 | 202,4 |
| 1.4. | автомобильным транспортом | млн. чел. | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 | 62,5 | 62,9 | 63,3 | 63,8 | 64,2 | 64,6 |
| 1.5. | городским наземным электрическим транспортом | млн. чел. | 191,5 | 192,0 | 193,0 | 193,5 | 194,0 | 194,5 | 194,5 | 195,0 | 195,5 | 196,5 | 196,5 |
| 2. | Обновление подвижного состава, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | автобусов | единиц | 90 | 90 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2. | троллейбусов | единиц | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Регулярность движения пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный вес автобусных рейсов, выполненных без нарушения расписания на маршрутах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутригородских | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,9 |
|  | пригородных | % | 92,0 | 94,0 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,9 |
|  | междугородных | % | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 99,9 |
| 3.2. | удельный вес троллейбусных рейсов, выполненных без нарушения расписания | % | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 99,9 |
| Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы» |
| 1. | Число погибших в ДТП | Чел. | 264 | 236 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс.транспортныхсредств | единиц | 88,5 | 88,0 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств | Чел. | 8,9 | 7,8 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число погибших в результате ДТП на 100 тыс.населения | Чел. | 22,4 | 21,8 | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Число погибшихв результате ДТП на 100 пострадавших | Чел. | 10,3 | 10,2 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество мест концентрации ДТП | единиц | 158 | 155 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество ДТП по вине водителей со стажем управления транспортным средством до 3 лет на 10 тыс. транспортных средств | ДТП | 11,2 | 11,1 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Число детей погибших в результате ДТП | Чел. | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006–2010 годы с прогнозом до 2025 года» |
| 1. | Развитие дорожной сети | км | 33,8 | 22,6 | 34,5 | 29,5 | 29,3 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| 3. | Соединение сельских населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием | % | 98,1 | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| 4. | Доля региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 5. | Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 43,9 | 43,8 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| Республиканская целевая программа энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
| 1. | Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации мероприятий (по сравнению с 2007 годом) | % | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,3 | 4,6 | 7,5 | 12,4 | 19,6 |
| 2. | Доля потерь в электрических сетях | % | 8,83 | 8,75 | 8,60 | 8,53 | 8,46 | 8,30 | 8,18 | 8,07 | 7,80 | 7,73 | 7,69 |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы Чувашской Республики
««Развитие потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

| № п.п. | Номер и наименование ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 – 2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие 1. Разработка проектной документации с использованием инновационной продукции | Минстрой Чувашии | 01.01.2012 | 31.12.2020 | применение новых стандартов проектирования, строительства и эксплуатации дорог. | несоответствие качества проектной документации современным требованиям | Реализация мероприятий непосредственно влияет на показатель подпрограммы «Увеличение количества инновационных объектов на участках строительства (реконструкции), ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Формирование и реализация планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве | Минстрой Чувашии | 01.01.2012 | 31.12.2020 | Повышение конкурентоспособности, социально-экономический рост отрасли | риски и ограничения для достижения целевых значений индикаторов | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
| 3. | Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение освоения инноваций | Минстрой Чувашии | 01.01.2012 | 31.12.2020 | формирование информационной базы с распространением новых (в том числе зарубежных) технологий при строительстве и эксплуатации дорог для применения и использования в отрасли | использование неэффективных технологий при строительстве, реконструкции ремонте и содержании автомобильных дорог. | Реализация мероприятий влияет на своевременный и качественный обмен передовым опытом о новых технологиях и инновациях |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация Центра автоматической фиксации нарушений дорожного движения (ЦАФ) ГИБДД | ГИБДД МВД по ЧР, Администрации муниципалитетов. | 1.06.2011 | 31.12.2012 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | сокращение количества происшествий на опасных участках дорог. | Сокращение мест концентрации ДТП. |
| 5. | Основное мероприятие 5. Строительство, содержание, модернизация и реконструкция технических средств организации дорожного движения в муниципальных образованиях. | Минстрой Чувашии, Администрации муниципалитетов. | 1.01.2011 | 31.12.2020 | Повышение эффективности средств регулирования. | Сокращение количества происшествий на опасных участках дорог. Снижение энергоемкости объектов. | Сокращение мест концентрации ДТП. |
| 6. | Основное мероприятие 6. Создание демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления». | Минстрой Чувашии, ООО «Прайд М» | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Создание демонстрационной зоны для выработки оптимальных решений, апробирования и тиражирования ресурсосберегающих технологий и оборудования | Увеличение доли выработки энергоресурсов на базе возобновляемых источников энергии | Увеличение количества котельных, использующих альтернативное топливо. |

Приложение № 3

к Государственной программе Чувашской

Республики «Развитие потенциала  инженерной и

энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

# С В Е Д Е Н И Я

# об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Чувашской Республики

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 – 2020 годы |
| Основное мероприятие 1. Разработка проектной документации с использованием инновационной продукции |
|  | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Принятие постановления необходимо для определения средств необходимых для подготовки проектной документации на выполнение работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта, содержания автомобильных дорог. Перечень объектов подготовки проектной документации формируется исходя из необходимости применения новых технологий и материалов. | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, Казенное учреждение «Чувашупрдор» | В течении года |
| Основное мероприятие 2. Формирование и реализация планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве |
|  | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Принятие постановления необходимо для распределения средств на выполнение работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта, содержания автомобильных дорог. Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог определяются на основе разработанной проектной документацией. Перечень формируется исходя из задач, поставленных в ежегодных Посланиях Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, сценарных условий функционирования Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период, необходимости обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования и экономической целесообразности использования средств. | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, Казенное учреждение «Чувашупрдор» | I квартал (ежегодно) |
| Основное мероприятие 5. Строительство, содержание, модернизация и реконструкция технических средств организации дорожного движения в муниципальных образованиях |
|  | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание технических средств регулирования» | Принятие постановления необходимо для распределения средств на выполнение работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта, содержания технических средств регулирования. Распределение средств по муниципальным образованиям для организации исполнения мероприятия. | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, | I квартал (ежегодно) |
| Основное мероприятие 6. Создание демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления». |
|  | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на создание демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления» | Принятие постановления необходимо для распределения средств на выполнение работ по созданию демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления». Основные параметры средств направляемых на выполнение работ определяются на основе разработанных и получивших положительных экспертных заключений проектной документации. Перечень формируется исходя из задач, поставленных в ежегодных Посланиях Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, сценарных условий функционирования Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период, необходимости обеспечения надежности энергоснабжения объектов в случае перебоев подачи природного газа. | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии | I квартал (ежегодно) |

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |
|  | к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы |

П Р О Г Н О З

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг  государственными учреждениями Чувашской Республики по государственной программе Чувашской Республики

«Развитие потенциала  инженерной и энергетической  инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на оказание государственной услуги, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги и ее содержание: «Государственная услуга по выдаче специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Х | Х | Х | х | х | Х |
| Показатели объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных специальных разрешений | 370 | 440 | 530 | 30 | 35 | 40 |
| Ежеквартальное представление информации о выполнении государственного задания для размещения на официальном сайте Минстроя Чувашии |  |  |  |  |  |  |

______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), республиканской целевой программы Чувашской Республики (подпрограммы республиканской целевой программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс.рублей |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Чувашской Республики | «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» | всего | х | х | х | х | 2 522 885,5 | 2 844 541,7 | 3 056 546,1 | 2 836 69,5 | 2 986815,3 | 3 136 73,6 | 3 281 806,9 | 3 409317,5 | 3 528 32,6 |
|  |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | х | х | х | х | 2 522 885,5 | 2 844 541,7 | 3 056 546,1 | 2 836 69,5 | 2 986815,3 | 3 136 73,6 | 3 281 806,9 | 3 409317,5 | 3 528 32,6 |
|  |  | соисполнители - органы местного самоуправления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель - КУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнители - организации транспорта и дорожного хозяйства | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель - ГОУ «Республиканский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» Минстроя Чувашии. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 - 2020 годы | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | х | х | х | х | х | 4 784,0 | 5 023,2 | 10 274,5 | 10 538,2 | 10 815,1 | 11 105,8 | 11 411,1 | 11 731,7 |
|  |  | соисполнитель – КУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - ГИБДД МВД по ЧР, | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель – органы местного самоуправления. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель – ООО «Прайд М» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1. | Разработка проектной документации с использованием инновационной продукции | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель – КУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2. | Формирование и реализация планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель – КУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3. | Информационное обеспечение освоения инноваций | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель – КУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4. | Организация Центра автоматической фиксации нарушений дорожного движения (ЦАФ) ГИБДД | ГИБДД МВД по Чувашская Республика | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | соисполнитель – органы местного самоуправления. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5. | Строительство, содержание, модернизация и реконструкция тех-нических средств организации дорожного движения в муници-пальных образованиях | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | 832 | 409 | 52110113 | 10 | х | 4 784,0 | 5 023,2 | 5 274,5 | 5 538,2 | 5 815,1 | 6 105,8 | 6 411,1 | 6 731,7 |
|  |  | соисполнитель – органы местного самоуправления. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 6. | Создание демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления». | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | 832 | 409 | 5220600 | х | х | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | соисполнитель – ООО «Прайд М» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Республиканские целевые программы – всего |  |  |  |  |  | 2 514 163,4 | 2 830 637,1 | 3 042 376,7 | 2 827 366,0 | 2 977 019,5 | 3 126 781,9 | 3 271 615,4 | 3 398 922,2 | 3 517 429,4 |
| РЦП 1 | Республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 г.» | государственный заказчик - Минстрой Чувашии | 832 | 0409 | 5220600 |  | 2 262 600,0 | 2 714 500,0 | 2 922 000,0 | 2 793 700,0 | 2 947 353,5 | 3 100 615,9 | 3 249 445,4 | 3 385 922,2 | 3 504 429,4 |
| РЦП 2 | Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года» | государственный заказчик - Минстрой Чувашии | 832 | 0408 | 5229000 | 006 | 124057,4 | 84 111,1 | 87 710,7 |  |  |  |  |  |  |
| РЦП 3 | Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы» | государственный заказчик - Минстрой Чувашии | 832 | 0409 | 5227100 | 010 | 3 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦП 4 | Республиканская целевая программа энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года | государственный заказчик - Минстрой Чувашии | 832 | 0502 | 5228500 |  |  |  |  | 33666,0 | 29666,0 | 26 166,0 | 22170,0 | 13000,0 | 13000,0 |
| РЦП 5 | Республиканская целевая программа электрификации новых улиц (населенных пунктов) Чувашской Республики на 2010-2012 годы | государственный заказчик - Минстрой Чувашии | 832 | 0502 | 5227601 | 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение (расходы по Управлению автомобильных дорог и транспорта) | Ответственный исполнитель - Управление автомобильных дорог и транспорта Минстроя Чувашии | 832 | 0505 | 0020400 | 012 | 8 722,1 | 9120,6 | 9146,2 | 9603,5 | 9795,8 | 9 991,7 | 10191,5 | 10395,3 | 10603,2 |

| Приложение № 6 к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы |
| --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), республиканской целевой программы Чувашской Республики (подпрограммы республиканской целевой программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс.рублей |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Чувашской Республики | «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы | всего | 3 529 370,5 | 3 939 347,7 | 4 229 107,1 | 4 030 618,0 | 3 780 792,0 | 3 773 532,2 | 4 009 486,4 | 4 040 576,3 | 4 139 914,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 93 115,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 522 885,5 | 2 844 541,7 | 3 056 546,1 | 2 847 244,0 | 2 997 353,5 | 3 147 588,7 | 3 292 912,8 | 3 420 728,6 | 3 539 764,4 |
|  |  | местные бюджеты | 176 325,0 | 219 731,0 | 233 541,0 | 235 931,0 | 227 171,5 | 209 158,7 | 235 156,6 | 200 212,2 | 204 274,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 737 045,0 | 775 075,0 | 839 020,0 | 847 443,0 | 556 267,0 | 416 784,8 | 481 417,0 | 419 635,5 | 395 875,1 |
| Подпрограмма | «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 - 2020 годы | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 4 784,0 | 5 023,2 | 10 274,5 | 10 538,2 | 10 815,1 | 11 105,8 | 11 411,1 | 11 731,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| РЦП 1 | Республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 г.» | всего | 2 380 100,0 | 2 838 200,0 | 3 047 300,0 | 2 919 000,0 | 3 079 545,0 | 3 239 681,3 | 3 395 186,0 | 3 537 783,9 | 3 661 606,3 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 262 600,0 | 2 714 500,0 | 2 922 000,0 | 2 793 700,0 | 2 947 353,5 | 3 100 615,9 | 3 249 445,4 | 3 385 922,2 | 3 504 429,4 |
|  |  | местные бюджеты | 87 500,0 | 93 700,0 | 95 300,0 | 95 300,0 | 100 541,5 | 105 769,7 | 110 846,6 | 115 502,2 | 119 544,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 31 650,0 | 33 295,8 | 34 894,0 | 36 359,5 | 37 632,1 |
| РЦП 2 | Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года» | всего | 329 807,4 | 279 541,1 | 320 430,7 | 253 900,0 | 193 740,0 | 131 300,0 | 190 840,0 | 140 490,0 | 139 460,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 124 057,4 | 84 111,1 | 87 710,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | 22 750,0 | 55 030,0 | 84 170,0 | 92 150,0 | 84 450,0 | 51 800,0 | 73 030,0 | 44 730,0 | 44 740,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 183 000,0 | 140 400,0 | 148 550,0 | 161 750,0 | 109 290,0 | 79 500,0 | 117 810,0 | 95 760,0 | 94 720,0 |
| РЦП 3 | Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы» | всего | 136 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 93 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 39 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦП 4 | Республиканская целевая программа энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года | всего | 517 315,0,0 | 773 676,0 | 809 541,0 | 832 840,0 | 482 173,0 | 376 744,0 | 397 163,0 | 335 496,0 | 311 513,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 666,0 | 29 666,0 | 26 166,0 | 22 170,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
|  |  | местные бюджеты | 26 675,0 | 71 001,0 | 54 071,0 | 48 481,0 | 42 180,0 | 51 589,0 | 51 280,0 | 39 980,0 | 39 990,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 490 640,0 | 602 675,0 | 655 470,0 | 650 693,0 | 410 327,0 | 298 989,0 | 323 713,0 | 282 516,0 | 258 523,0 |
| РЦП 5 | Республиканская целевая программа электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 годы | всего | 33 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 33 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение (Расходы по Управлению автомобильных дорог и транспорта) | всего | 8 722,1 | 9 120,6 | 9 146,2 | 9 603,5 | 9 795,8 | 9 991,7 | 10 191,5 | 10 395,3 | 10 603,2 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8 722,1 | 9 120,6 | 9 146,2 | 9 603,5 | 9 795,8 | 9 991,7 | 10 191,5 | 10 395,3 | 10 603,2 |
| * Финансирование данных республиканских целевых программ из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в рамках иных государственных программ Чувашской Республики |

Приложение № 7

|  | к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы |
| --- | --- |

# План реализации государственной программы Чувашской Республики

«Развитие потенциала  инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 год

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы Чувашской Республики, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развития инновационных технологий в транспортном комплексе и энергетике Чувашской Республики» на 2012 - 2020 годы |  |  |  | х | х |  |
| Основное мероприятие 1. Разработка проектной документации с использованием инновационной продукции | Атрохов В,А. директор КУ «Чувашупрдор Минстроя Чувашии, Чижов С.И. начальник отдела Управления автодорог и транспорта Минстроя Чувашии | I квартал (ежегодно) | IV квартал (ежегодно) | Подготовка технического задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |  |  |
| Основное мероприятие 2. Формирование и реализация планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве | Атрохов В,А. директор КУ «Чувашупрдор Минстроя Чувашии, Чижов С.И. начальник отдела Управления автодорог и транспорта Минстроя Чувашии | I квартал (ежегодно) | IV квартал (ежегодно) | Мониторинг и анализ базы данных завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских, прогрессивных технологий, техники, конструкций и материалов применяемых в дорожном хозяйстве с целью формирования проекта плана освоения инноваций. |  |  |
| Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение освоения инноваций | - « - |  |  | Результаты реализации инноваций доводятся до сведения Росавтодора для включения в банк данных, и для практического использования организациями: проектными и подрядными организациями дорожного хозяйства и размещаются на официальном интернет-сайте. республиканского бюджета в соответствии с программными целями и задачами |  |  |
| Основное мероприятие 4. Организация Центра автоматической фиксации нарушений дорожного движения (ЦАФ) ГИБДД | Шимин В.Л. Начальник отдела транспорта Минстроя Чувашии |  |  | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, предотвращение коррупции в сфере размещения заказов |  |  |
| Основное мероприятие 5. Строительство, содержание, модернизация и реконструкция технических средств организации дорожного движения в муниципальных образованиях. | Шимин В.Л. начальник отдела транспорта Минстроя Чувашии |  |  | Разработка предложений по распределению средств на строительство, содержание, модернизацию и реконструкцию технических средств организации дорожного движения в муниципальных образованиях |  |  |
| Основное мероприятие 6. Создание демонстрационной зоны «Территория энергоэффективного потребления». | Бухарин Р.Р. начальник отдела энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса |  |  | Подготовка и организация мероприятий по созданию демонстрационной зоны |  |  |

Приложение № 8

к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

# ПАСПОРТ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

С ПРОГНОЗОМ ДО 2025 ГОДА»

| Наименование Программы | - республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы с прогнозом до 2025 года» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке Программы | - подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (2002 - 2010 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848; Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998г. № 1420; Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"; Указ Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 г. № 68 "О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики"; Указ Президента Чувашской Республики от 19 января 2009 г. № 1 «Об осуществлении пилотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике»; Схема развития сети автомобильных дорог Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2000 г. № 11; Послание Президента Чувашской Республики Н.В.Федорова Государственному Совету Чувашской Республики "Успехи Чувашии - в инициативе каждого!" |
| Государственный заказчик Программы | - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - открытое акционерное общество "ИркутскгипродорНИИ" |
| Цель Программы | - формирование сети автомобильных дорог, адекватной потребностям экономики и населения |
| Задачи Программы | - повышение транспортной доступности за счет соединения сельских населенных пунктов автодорогами с сетью дорог общего пользования и повышения уровня развития улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах; формирование развитой сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; повышение устойчивости функционирования дорожной сети за счет поддержания уровня транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог; повышение уровня развития придорожного сервиса на дорожной сети |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - до 2025 года (по сравнению с 2006 годом): развитие дорожной сети путем строительства новых автомобильных дорог и реконструкции существующей сети общей протяженностью 1844,7 км; увеличение удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 99%; соединение 100% сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации Программы | - реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в три этапа: I этап: 2006 - 2010 годы; II этап: 2011 - 2015 годы; III этап: 2016 - 2025 годы |
| Наименование подпрограмма | - «Модернизация и развитие придорожной подпрограммы инфраструктуры на автомобильных дорогах в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы с прогнозом до 2025 года» |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы составляет 121554,3 млн. рублей, из них: субсидии из федерального бюджета – 2497,5 млн. рублей (2,1%), в том числе: в 2006–2010 годах – 1219,3 млн. рублей; в 2011 году – 82,1 млн. рублей; в 2011–2015 годах – 82,1 млн. рублей; в 2016–2025 годах – 1196,1 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 88842,3 млн. рублей (73,1%), в том числе: в 2006–2010 годах – 13273,1 млн. рублей; в 2011 году – 909,7 млн. рублей; в 2012 году – 1937,6 млн. рублей; в 2013 году – 2389,5 млн. рублей; в 2014 году – 2583,3 млн. рублей; в 2015 году – 2455,0 млн. рублей; в 2011–2015 годах – 10275,1 млн. рублей; в 2016–2025 годах – 65294,1 млн. рублей; средства местных бюджетов – 26411,5 млн. рублей (21,7%), из них субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики 13332,9 млн. рублей, в том числе: в 2006–2010 годах – 3246,1 млн. рублей; в 2011 году – 428,0 млн. рублей; в 2012 году – 412,5 млн. рублей; в 2013 году – 418,7 млн. рублей; в 2014 году – 434,0 млн. рублей; в 2015 году – 434,0 млн. рублей; в 2011–2015 годах – 2127,2 млн. рублей; в 2016–2025 годах – 21038,2 млн. рублей; внебюджетные источники – 3803,0 млн. рублей (3,1%), в том числе: в 2006–2010 годах – 1597,1 млн. рублей; в 2011 году – 30,0 млн. рублей; в 2012 году – 30,0 млн. рублей; в 2013 году – 30,0 млн. рублей; в 2014 году – 30,0 млн. рублей; в 2015 году – 30,0 млн. рублей; в 2011–2015 годах – 150,0 млн. рублей; в 2016–2025 годах – 2055,9 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и социальной показатели и эффективности бюджетной | - формирование единой дорожной сети на основе скоординированного гармоничного развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значений; улучшение транспортной доступности и повышение деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами республики; повышение комфортности и безопасности дорожного движения; повышение инвестиционной привлекательности прилегающих к автодорогам территорий и создание условий для развития малого и среднего бизнеса; повышение уровня и качества жизни населения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2026 года представляют в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2026 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики: до 20 февраля 2026 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации; до 1 марта 2026 г. после согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |

Приложение № 9

к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

ПАСПОРТ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2006 - 2012 ГОДЫ»

| Наименование Программы | - республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 |
| Государственный заказчик Программы | - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Цели Программы | - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий пострадавшими |
| Задачи Программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня безопасности транспортных средств; внедрение современных средств организации дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - К 2012 году будет обеспечено сокращение: числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 198 человек; количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств до 87,5 единицы; числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств до 6,6 человека; числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения до 20,8 человека; числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших до 10,1 человека; количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 150 единиц; количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления транспортным средством до 3 лет на 10 тыс. транспортных средств до 11 единиц; числа детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, до 13 человек |
| Этапы реализации Программы | - Программа реализуется в два этапа: I этап: 2006 - 2007 годы; II этап: 2008 - 2012 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; Управление государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - УГАДН по Чувашской Республике); Управление государственной инспекции по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Чувашской Республики (далее - УГИБДД); Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики (далее - Гостехнадзор), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики; государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа» Федерального дорожного агентства (далее - Упрдор «Волга»); Казанское отделение Горьковской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Казанское отделение ГЖД); Муромское отделение Горьковской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Муромское отделение ГЖД); государственное образовательное учреждение «Республиканский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» (далее - ГОУ «РУККАТ»); Чувашская республиканская организация общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (далее - ВОА); некоммерческая организация «Чувашский автотранспортный союз» (далее - ЧАТС); Чувашская республиканская организация общероссийской общественной организации "Российская оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)" (далее - РОСТО); государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашавтотранс» (далее - РГУП "Чувашавтотранс") |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 485926 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 290960 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 60190 тыс. рублей; местных бюджетов - 132616 тыс. рублей; внебюджетных источников - 2160 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2004 года |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2013 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики: до 20 февраля 2013 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации; до 1 марта 2013 г. после согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |

Приложение № 10

к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

ПАСПОРТ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДО 2020 ГОДА»

| Наименование Программы | - республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р; Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 11 января 2009 г. № 1 "О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н.Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2009 года «Успехи Чувашии - в инициативе каждого!» |
| Государственный заказчик Программы | - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Цель Программы | - повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики республики, подъема уровня и качества жизни населения |
| Задачи Программы | - повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения республики; повышение уровня безопасности на транспорте; обновление и пополнение подвижного состава пассажирского транспорта; оснащение пассажирского транспорта современными техническими средствами связи и информатизации на основе использования современных телекоммуникационных и навигационных систем |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - увеличение к 2020 году по сравнению с 2007 годом: количества перевезенных пассажиров: железнодорожным транспортом на 4,2 процента; воздушным транспортом в 2,9 раза; водным транспортом на 5,3 процента; автомобильным транспортом на 9,2 процента; городским наземным электрическим транспортом на 3,0 процента; парка подвижного состава: автобусов на 46,2 процента; троллейбусов на 1,2 процента; удельного веса автобусных рейсов, выполненных без нарушения расписания, в общем числе запланированных рейсов на маршрутах: внутригородских на 24,3 процента; пригородных на 5,5 процента; междугородных на 1,5 процента; удельного веса троллейбусных рейсов, выполненных без нарушения расписания, в общем количестве запланированных рейсов на 2,4 процента |
| Срок реализации Программы | - 2009 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - предполагаемый объем финансирования Программы в 2009 - 2020 годах составит 2852,85 млн. рублей, в том числе за счет средств: республиканского бюджета Чувашской Республики - 434,67 млн. рублей (15,2 процента); местных бюджетов - 580,35 млн. рублей (20,3 процента); внебюджетных источников - 1837,83 млн. рублей (64,5 процента). Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - основные результаты реализации Программы: повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения республики; повышение уровня безопасности на транспорте; оснащение транспорта современными техническими средствами связи и информатизации на основе использования современных телекоммуникационных и навигационных систем; обновление и пополнение парка транспортных средств, в том числе приобретение: железнодорожных вагонов - 22 единицы; пассажирских катеров - 3 единицы; автобусов - 549 единиц; троллейбусов - 118 единиц. Социальная эффективность будет выражаться в: повышении доступности услуг транспортного комплекса для населения; обеспечении транспортным сообщением населенных пунктов на 99,8 процента; доведении регулярности движения пассажирского автомобильного транспорта до 99,9 процента; доведении регулярности движения пассажирского городского наземного электрического транспорта до 99,9 процента |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля о 2021 года представляют в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики: до 20 февраля 2012 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации; до 1 марта 2021 г. после согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |

Приложение № 11

к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

# РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ

# И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

# )

Паспорт Программы

Наименование      - Республиканская целевая  программа  энергосбережения  в

Программы           Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы и на период до

2020 года

Основания         - Федеральный закон от 23 ноября 2009  г.  N  261-ФЗ  "Об

для принятия        энергосбережении   и   о    повышении    энергетической

решения             эффективности  и  о  внесении  изменений  в   отдельные

о разработке        законодательные акты Российской Федерации";

Программы           Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008  г.

N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической  и

экологической эффективности российской экономики";

распоряжение Правительства Российской Федерации  от  17

ноября 2008 г. N 1663-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации  от  13

ноября 2009 г. N 1715-р;

перечень поручений Президента Российской  Федерации  от

15 июня 2009 г.  N  Пр-1802ГС  по  итогам  расширенного

заседания президиума Государственного совета Российской

Федерации 2 июля 2009 г.;

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007  г.  N  8  "О

Стратегии социально-экономического  развития  Чувашской

Республики до 2020 года";

постановление Кабинета Министров  Чувашской  Республики

от 30 марта 2009 г. N 97 "О Концепции  энергосбережения

в Чувашской Республике на период до 2020 года"

Государственный   - Министерство градостроительства и развития общественной

заказчик -          инфраструктуры Чувашской Республики

координатор

Программы

Основные          - Министерство градостроительства и развития общественной

разработчики        инфраструктуры  Чувашской  Республики,  Государственная

Программы           служба Чувашской Республики  по  конкурентной  политике

и тарифам

Цели Программы    - повышение    эффективности    использования   топливно-

энергетических    ресурсов    за     счет    реализации

энергосберегающих мероприятий и снижение  энергоемкости

валового регионального продукта

Задачи Программы  - обеспечение     устойчивого     процесса      повышения

эффективности энергопотребления  в  секторах  экономики

Чувашской Республики, в том  числе  за  счет  внедрения

механизмов стимулирования энергосбережения и  повышения

энергетической        эффективности,         реализации

энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность

хозяйствующих  субъектов  и  населения  по   реализации

потенциала энергосбережения;

повышение   эффективности   энергетического   комплекса

Чувашской Республики;

развитие    перспективных    направлений    энергетики,

разработка и реализация  системных  проектов  повышения

энергетической эффективности

Важнейшие         - целевые    индикаторы   и   показатели   определены   в

целевые             соответствии  с постановлением Правительства Российской

индикаторы          Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к

и показатели        региональным   и  муниципальным  программам  в  области

энергосбережения     и     повышения     энергетической

эффективности"

Сроки и этапы     - I этап - 2010 - 2011 годы;

реализации          II этап - 2012 - 2015 годы;

Программы           III этап - 2016 - 2020 годы

Объемы            - предполагаемый  общий  объем  финансирования  Программы

и источники         составляет 25111,7 млн. рублей, в том числе:

финансирования      I этап - 2010 - 2011 годы - 20208,3 млн. рублей;

Программы           II этап - 2012 - 2015 годы - 3000,3 млн. рублей;

III этап - 2016 - 2020 годы - 1903,1 млн. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета  - 314,7  млн. рублей,  в

том числе:

I этап - 2010 - 2011 годы - 14,7 млн. рублей;

II этап - 2012 - 2015 годы - 300 млн. рублей;

средства     республиканского     бюджета     Чувашской

Республики - 229,7 млн. рублей,

в том числе:

I этап - 2010 - 2011 годы - 25,1 млн. рублей;

II этап - 2012 - 2015 годы - 100,6 млн. рублей;

III этап - 2016 - 2020 годы - 104 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 523,3 млн.  рублей,  в том

числе:

I этап - 2010 - 2011 годы - 98,0 млн. рублей;

II этап - 2012 - 2015 годы - 200,2 млн. рублей;

III этап - 2016 - 2020 годы - 225,1 млн. рублей;

внебюджетные источники - 24044,4  млн.  рублей,  в  том

числе:

I этап - 2010 - 2011 годы - 20070,5 млн. рублей;

II этап - 2012 - 2015 годы - 2399,5 млн. рублей;

III этап - 2016 - 2020 годы - 1574,1 млн. рублей

Ожидаемые         - обеспечение достижения за счет  реализации  мероприятий

конечные            Программы:

результаты          суммарной   экономии   затрат    на    энергию    всеми

реализации          потребителями  энергоресурсов  в  размере  3373,8  млн.

Программы           рублей (в текущих ценах);

и показатели        экономии   природных   ресурсов   и   снижения   уровня

бюджетной           загрязнения окружающей среды  в  результате  уменьшения

и социальной        объемов переработки первичных энергетических ресурсов;

эффективности       повышения качества жизни и улучшения здоровья населения

Система           - контроль  за  ходом  выполнения  Программы осуществляет

организации         Министерство градостроительства и развития общественной

контроля            инфраструктуры Чувашской Республики.

за исполнением      Исполнители мероприятий  Программы ежеквартально до  10

Программы           числа  месяца,  следующего за отчетным, и ежегодно к 15

февраля  до  2021  года  представляют информацию о ходе

реализации   мероприятий   Программы   в   Министерство

градостроительства      и     развития     общественной

инфраструктуры Чувашской Республики.

Министерство градостроительства и развития общественной

инфраструктуры  Чувашской Республики ежегодно к 1 марта

до   2021  года  направляет  доклад  о  ходе  работ  по

Программе   и  эффективности  использования  финансовых

средств   в   Министерство   экономического   развития,

промышленности   и   торговли  Чувашской  Республики  и

Министерство финансов Чувашской Республики.

По  окончании  срока  реализации Программы Министерство

градостроительства      и     развития     общественной

инфраструктуры  Чувашской Республики до 20 февраля 2021

г. представляет в Министерство экономического развития,

промышленности   и   торговли  Чувашской  Республики  и

Министерство    финансов    Чувашской   Республики   на

согласование    доклад   о   реализации   Программы   и

эффективности  использования финансовых средств за весь

период ее реализации.

После   согласования   с  Министерством  экономического

развития,    промышленности    и   торговли   Чувашской

Республики    и    Министерством   финансов   Чувашской

Республики  Министерство  градостроительства и развития

общественной  инфраструктуры  Чувашской Республики до 1

марта   2021   г.   представляет  в  Кабинет  Министров

Чувашской  Республики  доклад  о реализации Программы и

эффективности  использования финансовых средств за весь

период ее реализации.

Приложение № 12

к Государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала инженерной энергетической инфраструктуры» на 2012 - 2020 годы

# РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НОВЫХ УЛИЦ (НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ)

# В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование     - Республиканская  целевая  программа электрификации новых

Программы          улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010

- 2012 годы

Основание        - Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря  2009

для принятия       г.  N  99   "Об  ускоренной  электрификации  новых  улиц

решения            (населенных пунктов) в Чувашской Республике"

о разработке

Программы

Государственный  - Министерство  градостроительства и развития общественной

заказчик           инфраструктуры Чувашской Республики

Программы

Основные         - Министерство градостроительства  и развития общественной

разработчики       инфраструктуры  Чувашской  Республики,  органы  местного

Программы          самоуправления

Цель и задача    - цель  Программы  -  повышение  уровня  и  качества жизни

Программы          населения     Чувашской   Республики,   нуждающегося   в

электроснабжении, создание  комфортных  условий  для его

проживания.

Задача Программы - обеспечение надежного,  безопасного и

эффективного  электроснабжения  вновь  строящихся  новых

улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике

Важнейшие        - строительство  310,5  км воздушных линий электропередачи

целевые            напряжением    0,4   кВ,   95,1  км    воздушных   линий

индикаторы         электропередачи напряжением 10 кВ;

и показатели       216 единиц трансформаторных подстанций напряжением 0,4 -

10 кВ;

срок    направления    документов   на   государственную

регистрацию     права    муниципальной    или    частной

собственности  на объекты энергоснабжения после ввода их

в эксплуатацию - не более 3 месяцев;

обеспечение   эффективности   деятельности  Министерства

градостроительства     и     развития       общественной

инфраструктуры      Чувашской     Республики   в   сфере

государственных закупок

Срок реализации  - 2010 - 2012 годы

Программы

Объемы           - планируемый  объем  финансирования  Программы составляет

и источники        581,2 млн. рублей, в том числе:

финансирования     в 2010 году:

Программы          средства республиканского бюджета Чувашской Республики -

130,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 19,7 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 47,0 млн. рублей;

в 2011 году:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики -

197,2 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 32,6 млн. рублей;

в 2012 году:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики -

121,6 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 33,1 млн. рублей

Ожидаемые        - последовательная   реализация   программных  мероприятий

конечные           позволит:

результаты         электрифицировать 345 новых улиц в 21 районе республики;

реализации         повысить  уровень  и  качество жизни населения Чувашской

Программы          Республики,  нуждающегося  в  электроснабжении,  создать

и показатели       комфортные условия для его проживания

социальной

и бюджетной

эффективности

Система          - контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации        Министерство  градостроительства и развития общественной

контроля           инфраструктуры Чувашской Республики.

за выполнением     Исполнители  мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля

Программы          до  2013  года представляют информацию о ходе реализации

мероприятий  Программы в Министерство градостроительства

и   развития   общественной   инфраструктуры   Чувашской

Республики.

Министерство  градостроительства и развития общественной

инфраструктуры  Чувашской  Республики ежегодно к 1 марта

до  2013 года представляет в Министерство экономического

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

и  Министерство  финансов  Чувашской Республики доклад о

ходе  реализации Программы и эффективности использования

финансовых средств.

По  окончании  срока  реализации  Программы Министерство

градостроительства      и      развития     общественной

инфраструктуры  Чувашской  Республики до 20 февраля 2013

г.  представляет  на  согласование  доклад  о реализации

Программы   и   эффективности  использования  финансовых

средств  за  весь  период  ее  реализации в Министерство

экономического   развития,   промышленности  и  торговли

Чувашской  Республики  и Министерство финансов Чувашской

Республики.

После   согласования   с   Министерством  экономического

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

и    Министерством    финансов    Чувашской   Республики

Министерство  градостроительства и развития общественной

инфраструктуры  Чувашской  Республики  представляет до 1

марта  2013  г. в Кабинет Министров Чувашской Республики

доклад    о   реализации   Программы   и   эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь  период  ее

реализации.