ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург                                                                              01.08.2011г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области является областным исполнительным органом государственной власти Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 49-ПП (ред. от 31.05.2010) «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области») , входящим в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской области, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, определение стратегических приоритетов развития курируемых видов экономической деятельности, развития транспортного комплекса Свердловской области по созданию условий для обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности региона и улучшения качества жизни населения за счет предоставления транспортно-логистических услуг, удовлетворяющих требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Данные приоритеты отражены в постановлении Правительства Свердловской области, ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О схеме развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года», областном законе от 15.06.2011 г. №36-ОЗ «О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы».

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, обеспечения целостности территории, улучшения условий и уровня жизни населения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области осуществляет:

- содействие деятельности расположенных на территории области организаций транспорта, дорожного хозяйства, транспортно-логистической инфраструктуры, в соответствии с действующим законодательством, повышение эффективности работы подведомственных организаций;

- организацию разработки и реализации областных государственных целевых программ по вопросам, находящимся в сфере деятельности Министерства;

- разработку межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности, подготовку предложений по мерам государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства;

- взаимодействие с областными союзами и ассоциациями, органами местного самоуправления.

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной

инфраструктуры Свердловской области, обеспечивающей

динамичное развитие всех отраслей народного хозяйства.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области.

При выполнении задачи развития сети автомобильных дорог на территории Свердловской области проводится:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения (постановление Правительства Свердловской области от 10.05.2006 г. № 374-ПП «О дорожной деятельности в Свердловской области»),

- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения (постановление Правительства Свердловской области от 10.05.2006 г. № 374-ПП «О дорожной деятельности в Свердловской области»).

В целях реализации данной задачи на 2009-2015 годы принята областная государственная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области». В 2010 году в соответствии  с вышеуказанной программой осуществлен ремонт и капитальный ремонт 75,735 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В 2010 году данная программа утратила силу на основании постановления Правительства Свердловской области Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП, которым утверждена областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 - 2016 годы», включая подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области».

В соответствии с данной подпрограммой в 2011 году планируется выполнить ремонт и капитальный ремонт 212,354 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В ходе выполнения подпрограммы предполагается осуществить ввод в эксплуатацию 75,172 км автомобильных дорог общего пользования и 28 мостовых переходов, относящихся к государственной собственности, в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2016 году составит 11169,172 км.

- Основные мероприятия в рамках программы связаны с развитием сети региональных, скоростных и платных дорог, развитием придорожной сервисной инфраструктуры на автомобильных дорогах, использованием новых технологий и материалов при строительстве дорог, внедрением достижений научно-технического прогресса для повышения качества дорожных работ и дорожных покрытий, повышением уровня удобства и безопасности дорожного  движения, созданием комфорта для участников движения.

В целях обеспечения необходимого уровня транспортно-эксплуатационного состояния  региональных дорог и искусственных сооружений, а также для уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий дороги ежегодно ремонтируются.

В рамках Соглашений между Правительством Свердловской области и Федеральным дорожным агентством решаются задачи ремонта и капитального ремонта объектов улично-дорожной сети города Екатеринбурга.

В соответствии с комплексной программой «Уральская деревня» осуществляется строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (Постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О комплексной программе социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008-2015 годов»).

В 2011 году в рамках средств, предусмотренных на реализацию Комплексной программы социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области «Уральская деревня», предусмотрено строительство мостового перехода через реку Дарья в пос. Староуткинск Шалинского района Свердловской области с вводом в эксплуатацию 0,65 км, а также начало строительства автомобильных дорог с.Кайгородское – д.Мостовая на территории Режевского городского округа и Горноуральского городского округа Свердловской области и Гари – Таборы на участке поворот на Антоновку – Чеур на территории Таборинского муниципального района Свердловской области.

Предусмотрен ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам и дорог в сельских населенных пунктах общим протяжением 77,134 км.

ГБУ СО «Управление автомобильных дорог»

Для ведения работ по строительству, модернизации, ремонту и содержания автомобильных дорог в соответствии Указом Губернатора от 14.07.2011 г. N 666-УГ «О создании государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»  путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» создано казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

В рамках своей деятельности Управление решает следующие задачи: осуществляет оперативное управление автодорогами областной собственности; является уполномоченной организаций по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения; осуществляет технический надзор за дорожно-строительными работами на  региональных автодорогах общего пользования, осуществляет  лабораторный   контроль качества дорожных работ, приемку и оплату выполненных работ.

Задача 2. Содействие органам местного самоуправления в развитии транспортной инфраструктуры.

Бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «город Екатеринбург» в 2010 году  в размере 1 299 259,5 тыс. рублей, в 2011 году – 344,537 тыс. рублей.

Областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП, предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям Свердловской области на строительство и модернизацию автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»

В 2011 году по результатам конкурсного отбора субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог местного значения будут предоставлены 4 муниципальным образованиям в Свердловской области в объеме     157 000,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил, являющемуся монопрофильным муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году составляют 100 млн. рублей.

В 2011 году предусмотрены субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование объектов строительства автомобильных дорог муниципальной собственности в соответствии с подпрограммой «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы в размере 50 млн. рублей.

Цель 2. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта и его безопасности.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области.

Для реализации этой задачи в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 - 2016 годы» выполняется подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» (Постановление Правительства Свердловской области Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП).

Целями подпрограммы являются:

1) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

2) повышение комплексной безопасности населения на транспорте.

Достижение цели по обеспечению доступности и повышению качества транспортных услуг для населения предусматривает решение задач, направленных на создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы  пассажирского транспорта общего пользования. На реализацию цели направлены задачи по  развитию внеуличного транспорта, по внедрению интеллектуальных транспортных систем, организации высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок, развитию системы пассажирских перевозок на местных и региональных воздушных линиях. Доступность транспортных услуг для населения предусматривает создание инфраструктуры для организации комбинированных перевозок (пересадочные узлы, перехватывающие стоянки).

Цель, направленная на повышение комплексной безопасности населения на транспорте, является приоритетной и решается посредством выполнения задач, связанных с развитием системы технических средств регулирования дорожного движения, путем формирования и реализации комплекса технических мероприятий по оснащению объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами транспортной безопасности.

Пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении транспортом  общего пользования  на территории Свердловской области осуществляются железнодорожным, автобусным, воздушным, речным транспортом. Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в 2010 году составил 3544,3 млн. пасс. – км., воздушного транспорта – 4 844,6 млн.пасс. - км., водного транспорта – 253,6 тыс. пасс. - км. Пассажирооборот железнодорожного транспорта снизился на 4,1 %.

Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Решение можно обеспечить за счет:

- модернизации парка транспортных средств, обновления и пополнения всех видов общественного пассажирского транспорта современным подвижным составом с улучшенными технико-экономическими характеристиками, модернизации и технического переоснащения материально-технической базы системы пассажирского транспорта;

- развития инфраструктуры, оптимизации движения транспорта в крупных городах области за счет разработки рациональных схем дорожного движения, повышение привлекательности общественного транспорта за счет ценовой доступности, удобных маршрутов и графиков движения общественного транспорта, их точного соблюдения;

- совершенствования системы управления и внедрения интеллектуальных транспортных систем (в том числе оборудование подвижного состава средствами навигации ГЛОНАСС);

- развития комбинированных перевозок, создания инфраструктуры для организации комбинированных перевозок  (пересадочные узлы, перехватывающие стоянки и т.п.);

- организации скоростного и высокоскоростного движения, развития скоростных видов внеуличного транспорта, в т.ч. метрополитена.

- организации обеспечения населения услугами транспорта в пригородном и междугородном сообщениях:

Железнодорожный транспорт

(Соглашение между ОАО «Российские железные дороги» и Правительством Свердловской области от 14.09.2007 г. № 34 «О взаимодействии и сотрудничестве» на 2008-2010 годы; Соглашение между ОАО «Российские железные дороги» и Правительством Свердловской области от 20.03.2010 г. № 5/226 «О взаимодействии и сотрудничестве» на 2010-2013 годы). На региональном уровне одним из основных вопросов, связанных с деятельностью железнодорожного транспорта, является процесс организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении в связи с их социальной значимостью. В Свердловской области доля железнодорожного транспорта в организации пассажирских перевозок в пригородном сообщении составляет 40 % объема перевозок.

Организацию пассажирских перевозок осуществляет ОАО «Свердловская пригородная компания», созданная в ходе реализации программы реформирования железнодорожного транспорта в качестве самостоятельного перевозчика.

С целью расширения спектра услуг и повышения качества обслуживания пассажиров ОАО «Свердловская пригородная компания» проводит комплекс мероприятий по развитию интермодальных схем с межвидовыми увязками различных видов транспорта, в т.ч. с внутригородским пассажирским транспортом. В г. Екатеринбурге в существующие схемы межвидовых увязок различных видов  транспорта включены проекты «Городской электропоезд» и «Экспресс Кольцово».

Развитие интермодальных схем по пригородному сообщению обеспечивает сокращение нерентабельных маршрутов электропоездов с предоставлением пассажиру возможности совершать запланированные поездки до места назначения на альтернативных видах транспорта.

Кроме Екатеринбурга, в дальнейшем предполагается в других городах Свердловской области реализовать проекты по формированию комплексных пересадочных узлов, обеспечивающих связь железнодорожного и городского пассажирского транспорта, железнодорожного и пригородного автобусного транспорта.

В рамках Соглашения № 5/226 о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2010-2013 годы, подписанного 20.03.2010 года между Правительством Свердловской области и ОАО «РЖД», из областного бюджета в 2010 году выделено субсидий в размере 351 020 тыс.рублей. С 2011 года данное соглашение предусматривает полное покрытие убытков Правительством Свердловской области. Планируемая сумма субсидий составит:

2011 год – 853 800,0 тыс. рублей

2012 год – 788 428,0 тыс. рублей

2013 год – 784 709,0 тыс. рублей

2014 год – 784 709,0 тыс. рублей.

В целях организации регулярного транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Свердловской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) с 01 января 2011 года согласовано увеличении тарифов на 15,9% в среднем по всем зонам. С 09 марта 2011 года ОАО «Свердловская пригородная компания» (далее – ОАО «СПК») были увеличены тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Свердловской области на 5,4% в среднем по всем зонам в соответствии с постановление РЭК Свердловской области от 28.02.2011г. № 27-ПК «Об  утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые ОАО «СПК» (город Екатеринбург)».

Для предоставления субсидии на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области, Министерством разработано и согласовано Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2011г. № 553-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии ОАО «СПК» на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области, в 2011 году».

С целью удовлетворения потребности пассажиров, в том числе следующих на свои садовые участки, на территории Свердловской области с 29 мая 2011 года дополнительно введены 22 пригородных поезда. В тоже время, Министерством совместно с ОАО «СПК» регулярно проводится анализ по данным мониторинга пассажиропотока по отдельным направлениям и в случае необходимости увеличивается или уменьшается составность пригородных поездов. Так, одним из наиболее загруженных участков является Нижнетагильское направление, начиная с 17 июля 2011 года на участке Екатеринбург-Пассажирский  - Нижний Тагил электропоезда курсируют составностью 8 вагонов по пятницам, выходным, праздничным дням.

Постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2011г.   №  642-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы», в ОЦП «О развитии транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016г.г. внесены изменения в мероприятие по обеспечению транспортной доступности населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области в части увеличения объёмов расходов на его выполнение в размере 110 млн. руб. на 2011 год.

Во исполнение пункта 12 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 17.05.2011 г. № ВП-П16-3168 о недопущении роста стоимости пригородных перевозок к уровню 2010 года более чем на 11 %, ОАО «СПК» были уменьшены действующие тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Свердловской области на 13,4% в среднем по всем зонам в соответствии с постановление РЭК Свердловской области от 15.06.2011г. № 86-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2011 г. № 27-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург).

В целях привлечения дополнительного пассажиропотока с 01 июля     2011 г. действует скидка в размере 50% от стоимости обратного билета на проезд пассажиров в пригородных поездах, курсирующих по территории Свердловской области, при условии приобретения билета «туда-обратно» в билетных кассах и терминалах на станциях и остановочных пунктах.

Значительные перспективы для улучшения транспортного обслуживания населения области имеет реализация комплексного инвестиционного межрегионального проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Москва. Строительство магистрали не только  обеспечит социально-экономический эффект на вовлеченных территориях (Московская, Владимирская, Нижегородская области, Республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, Свердловская, Челябинская, Тюменская области), но и даст возможность развить на этих направлениях комбинированные перевозки пассажиров с использованием различных видов транспорта, позволит повысить экономическую активность населения Урала и Поволжья.

Воздушный транспорт (Постановление Правительства СО от 29.12.2006 г. № 1152-ПП «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в труднодоступных районах Свердловской области»).

Воздушный транспорт на территории Свердловской области представлен двумя предприятиями: ОАО «Аэропорт Кольцово» и  ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие».

ОАО "Второе Свердловское авиапредприятие"

В настоящее время объем перевозок пассажиров на местных воздушных линиях является  незначительным, они осуществляются между населенными пунктами, расположенными в северных и северо-восточных районах Свердловской области. До 2004 года эти перевозки осуществлялись ОАО "Второе Свердловское авиапредприятие", 100% акций которого находится в федеральной собственности.

Данный вид транспорта необходим для обслуживания удаленных и труднодоступных территорий, не имеющих альтернативного транспортного сообщения, организация обеспечения населения услугами воздушного транспорта в труднодоступных районах Свердловской области

На территории области имеются: аэродром совместного базирования с Министерством обороны - «Уктус» и 17 действующих посадочных площадок, 11 из которых используются для перевозок пассажиров в труднодоступные населенные пункты области - Гари, Еремино, Круторечка, Ликино, Лопатково, Пуксинка, Шантальское, Понил, Таборы. Посадочная площадка в поселке Сосьва является базовой для организации пассажирского сообщения в Гаринском районе. Рейсы по перевозке пассажиров организованы таким образом, что они скоординированы с расписанием движения пассажирских поездов через станцию Сосьва в направлении на Серов и далее Екатеринбург. Рейсы выполняются в трех направлениях:

1) Сосьва-Гари-Пуксинка-Ликино-Шабурово-Шантальское-Еремино- Пуксинка-Шабурово-Гари-Сосьва;

2) Сосьва-Гари-Пуксинка-Гари – Сосьва;

3) Серов-Ликино-Шантальское-Серов.

Перспективным является проект реконструкции посадочной площадки в г. Североуральске для организации пассажироперевозок как в местном сообщении, так и  межрегиональном (через Югорск и Советский   на Сургут, Салехард, Ханты-Мансийск)

Основные проблемы в развитии МВЛ Свердловской области:

- высокий уровень износа и неэффективность  парка воздушных судов;

- низкий уровень развития бизнес-авиации в регионе;

- отсутствие  регулярных авиаперевозок на местных авиалиниях в связи с их убыточностью и отсутствием лицензии на эксплуатацию  аэропортов. Аэродром «Уктус» и все посадочные площадки области нуждаются в реконструкции и оснащении современным аэронавигационным оборудованием.

В целях реализации  задачи организации транспортного обслуживания  населения воздушным транспортом в труднодоступных районах Свердловской области заключен договор о предоставлении субсидий с ЗАО «Авиакомпания Уктус».

Компенсация расходов ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие» позволила в 2010 году сохранить доступность для населения услуг по перевозке граждан в труднодоступные районы области средствами малой авиации. За счет реализации мероприятий по повышению обеспеченности населения услугами транспорта в 2010-2013 гг. будет обеспечен объем перевозки пассажиров ЗАО «Авиакомпания Уктус» – в объеме не менее 3 тыс.человек ежегодно.

Международный аэропорт «Кольцово»

Международный аэропорт «Кольцово» – пятый по величине аэропорт России, (после Домодедово, Шереметьево, Внуково, Пулково), с 1993 года имеющий статус международного. Расположен в 30 километрах от Екатеринбурга – города, являющегося центром Свердловской области и Уральского федерального округа. Высокий экономический потенциал области в целом и Екатеринбурга в частности, а также статус и географическое положение города определяют стратегическое значение аэропорта в авиатранспортной системе России. «Кольцово» включен в число крупнейших аэропортов, на базе которых реализуется концепция развития опорной аэродромной сети страны, разработанная Министерством транспорта РФ. Комплексное развитие «Кольцово» является на сегодняшний день одним из ключевых инвестиционных проектов, успешно реализующихся на территории Свердловской области. Этому способствует и особый статус «Кольцово» в транспортной системе страны: это узловой воздушный порт, способный полноценно обслуживать основной грузопассажирский транзит через Урал. Расчетная пропускная способность  8 млн. пассажиров в год.

В «Кольцово» выполняют полеты более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, которые связывают Екатеринбург с более сотни городов мира.

Ежегодно аэропортом «Кольцово» выполняется 16 тысяч самолетовылетов, обслуживается более 2,5 миллионов пассажиров и обрабатывается до 23 тысяч тонн грузов и почты.

Интерес авиаперевозчиков к аэропорту «Кольцово» обусловлен географическим положением Свердловской области, которая расположена на пересечении транзитных путей из Европы в Азию в окружении развитой транспортной инфраструктуры и имеет все предпосылки для формирования крупнейшего транспортно-логистического узла, обеспечивающего пассажирский и грузовой транзит из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Программа «Кольцово» по активному развитию маршрутной сети – мировой и региональной – также способствует приходу в Екатеринбург компаний с мировыми именами.

С 2004 года в рамках реализации Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 гг.)», в аэропорту «Кольцово» (г. Екатеринбург) проведена масштабная реконструкция аэродромного комплекса аэропорта.

В рамках поэтапной реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Кольцово» успешно осуществлены мероприятия с привлечением частных инвестиций в размере более 5 млрд. рублей. Основным стратегическим инвестором аэропорта «Кольцово» является Группа компаний «РЕНОВА»:

В 2005 году введен в эксплуатацию международный терминал, что явилось первой очередью строительства аэровокзального комплекса аэропорта. Пропускная способность данного терминала 600 пассажиров в час.

В 2007 году в эксплуатацию введена вторая очередь строительства  - терминала внутренних авиалиний.

Общая суммарная площадь данных терминалов составила более 30 000 кв.метров.

В декабре 2008 года закончено строительство третьей очереди аэропорта – терминала международных авиалиний общей площадью 47 000 кв. метров. Данный терминал оборудован пунктом пропуска через государственную границу РФ. Пропускная способность составляет 1 600 пассажиров в час. Данный объект принят государственной комиссией 5 июня 2009 года.

Помимо трех основных пассажирских терминалов в 2006 году завершена реконструкция терминала деловой авиации (VIP-терминал). Зал оборудован отдельным пунктом пропуска через государственную границу и позволяет проводить паспортный контроль и досмотр багажа пассажиров непосредственно в данном зале.

Во исполнение постановления Правительства Российской федерации      № 848 от  05.12.2001 г. «О федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России 2002-2010 гг.» подпрограммы «Гражданская авиация», в аэропорту Кольцово г.Екатеринбург выполняются работы по I-ой очереди реконструкции (восстановлению) аэродромных покрытий в два этапа.

Одним из основных реконструированных объектов аэропорта «Кольцово» является взлетно-посадочная полоса № 1. Данная полоса была построена в 1951 году и до начала реконструкции не была категорирована по метеоминимуму.

В рамках реконструкции проведены работы по удлинению данной полосы на 500 метров и полной замене аэродромных покрытий. После реконструкции ее длина составила 3004 метров, ширина 45 метров, что позволит принимать почти все типы воздушных судов российского и иностранного производства (воздушные суда – аналоги ИЛ-86 и Боинг-767 с максимальной взлетной массой). На первом этапе I-ой очереди (в период 2006-2008 гг.) выполнены работы по ремонту аэродромного покрытия и устройству деформационных швов на ИВПП-2, усилению и расширению покрытия РД-Е и переустройству мест стоянок ВС, примыкающих к аэродромному комплексу.

На втором этапе I-ой очереди (в период 2008-2009 гг.) выполнены работы по удлинению  и усилению аэродромного покрытия ИВПП-1, оснащению радионавигационным, светосигнальным и метеорологическим оборудованием.

Помимо реконструкции аэродромных покрытий на полосе устанавливается новое светосигнальное, метеорологическое и радиотехническое оборудование, что позволит сертифицировать полосу по I категории метеоминимума по международным стандартам сертификации.

29 мая 2009 года подписан и утвержден в ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Акт приемки строительных работ, входящих в состав выделенного пускового комплекса второго этапа I-ой очереди объекта «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово г. Екатеринбург»,

Вторым этапом реконструкции аэродромного комплекса, предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы № 2. Данная полоса эксплуатируется с 1987 и требует реконструкции аэродромных покрытий.. В ходе второго этапа реконструкции запланированы работы по реконструкции аэродромных покрытий, удлинению полосы на 500 метров (длина после реконструкции составит 3 525 метров), замене светосигнального, радиотехнического и метеорологического оборудования, что позволит принимать тяжелые типы воздушных судов – аналоги ИЛ-96 и Боинг 747-400F с максимальной взлетной массой.

Для повышения безопасности полетов и снижение уровня метеорологического минимума аэродрома, кроме реконструкции взлетно-посадочной полосы №1 построена и введена в эксплуатацию башня командно-диспетчерского пункта (КДП). Общая сумма освоенных средств на данном объекте составила 101 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта состоялся 8 июня 2009 года.

В целях безопасности населения на объектах транспорта предусмотрено строительство периметрового ограждения аэропорта. Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета составила 246 млн. рублей.

В октябре 2008 года аэропортом «Кольцово» совместно со Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» реализован проект железнодорожного экспресса «Экспресс-Кольцово», который связал аэропорт «Кольцово» и Железнодорожный вокзал г. Екатеринбурга. Время в пути 33 минут (проезд до той же точки города автомобильным транспортом занимает от 55 минут до 1 часа 15 минут).

Кроме железнодорожного сообщения аэропорта с городом в рамках развития интермодального транспортного узла аэропорта «Кольцово» подготовлен проект, выполнены фундаментные работы и подведены инженерные сети для строительства нового автовокзала. Общий объем освоенных средств составил 11 млн. рублей.

Федеральной целевой программой «Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)» предусмотрено проектирование Екатеринбургского укрупненного центра единой системы организации воздушного движения. Начало проектирования Центра запланировано в 2011 году,  начало строительства в 2012, дата ввода в эксплуатацию – 2015 год. Планируемый объем финансирования составляет 582 млн. рублей. Основной функцией данного центра должно стать управление воздушным движением местных региональных авиалиний. Строительство данного объекта в аэропорту «Кольцово» будет способствовать созданию на его базе ХАБа, так как местные авиалинии будут использоваться в качестве фидерных перевозчиков аэропорта «Кольцово», т.е. подвозящих перевозчиков, которые формировать пассажирский поток аэропорта «Кольцово» из соседних областей и отдаленных районов Свердловской области.

В 2010 году начаты  работы по объединению в единую технологическую цепочку терминала Международных авиалиний – МВЛ I-ой очереди реконструкции (ввод в эксплуатацию осуществлен 2005 году) с терминалом Внутренних воздушных линий – ВВЛ II-ой очереди реконструкции (введен в эксплуатацию в 2007 году). Результатом объединения ранее построенных терминалов станет единый терминал Внутренних воздушных линий IV- очереди реконструкции.

В процессе реконструкции терминалов планируется произвести комплекс работ по перепланировке внутренних помещений терминалов с переносом подъемного оборудования, изменению технологии обслуживания пассажиров, изменению интерьера и эргономики помещений общего пользования.

Учитывая прогноз развития грузовых перевозок в аэропорту «Кольцово», подготовленный специалистами Lufthansa Consulting, существует потребность в строительстве современного грузового комплекса.

В 2011 года начаты работы по строительству терминала для обслуживания авиационных грузоперевозок общей площадью 10 тыс. кв.м.

За счет государственных инвестиций в 2011 году будут продолжены работы в рамках II-ой очереди реконструкции аэродромных покрытий, включающих в себя:

  - реконструкцию ИВПП-2 с удлинением на 500 м и усилением;

  - замену светосигнального и радиотехнического оборудования, что позволит повысить категорию посадки второй ВПП до II категории ИКАО по основному курсу;

  - реконструкцию вододренажной системы;

  - реконструкцию рулежных дорожек под воздушные суда типа Б-747;

  - реконструкцию существующих мест стоянок и строительство новых мест стоянок;

  - строительство новой аварийно-спасательной станции;

  - периметровое ограждение с системой видеонаблюдения.

Реализация намеченных мероприятий приведет к созданию конкурентоспособной на мировом рынке инфраструктуры, развитие разветвленной маршрутной сети, привлечение внутреннего и международного транзита, обеспечение эффективного авиатранспортного сообщения в связке с наземным транспортом.

Автомобильный транспорт. Объем пассажироперевозок  автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении за последние три года практически не изменился. Крупными и средними автопредприятиями  в 2010 году перевезено 110,4 млн. пассажиров ( на 3% меньше чем в 2009 году), что составило 32,9 % от общего объема перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Для развития автомобильного транспорта необходимо:

- развитие инфраструктуры (строительство и реконструкция автовокзалов, автостанций и т.д.);

- обеспечение сельских населенных пунктов регулярным автобусным сообщением до центра муниципального образования;

- совершенствование системы управления  и обеспечения безопасности движения автотранспорта;

- повышение качества предоставляемых транспортных услуг за счет внедрения новых передовых технологий перевозок пассажиров, увеличения комфортности пассажирских перевозок и ужесточения нормативно-технических требований к их осуществлению.

Внутренний водный (речной) транспорт. На территории Свердловской области судоходными являются реки Тура и Тавда,  общая протяженность судоходных путей области составляет 1173 км. Основная задача водного транспорта области – обеспечение транспортными услугами территорий, где отсутствуют другие виды транспорта, кроме речного (населенные пункты в северо-восточной части области). В настоящее время речной транспорт используется недостаточно, т. к. уровень состояния водных путей не соответствует требованиям безопасной эксплуатации (не поддерживаются необходимые глубины и габариты судового хода,  отсутствует навигационное обслуживание), основные фонды нуждаются в обновлении и модернизации.

Основной целью развития речного транспорта в Свердловской области является обеспечение потребностей населения сельских населенных пунктов северо-восточных районов области (Гаринский и Таборинский районы) в речных перевозках для повышения транспортной доступности территорий в летнее время, в том числе за счет организации комбинированных перевозок с участием автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе :

- создание инфраструктуры для обеспечения комбинированных перевозок (пересадочные узлы, стоянки и т.д.)

- организация управления перевозками (оптимизация маршрутной сети, расписаний движения всех видов транспорта, внедрение интеллектуальных систем управления перевозками).

Задача 2 Обеспечение безопасности дорожного движения в Свердловской области.

В рамках решения данной задачи реализуется областная государственная целевая  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы (Постановление Правительства СО от 30.07.2008 г. № 809-ПП «Об областной государственной целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы)».

Основными задачами данной программы является повышения уровня безопасности транспортных средств на территории Свердловской области, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области и совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории Свердловской области.

Задачами, решаемыми в ходе выполнения работ, является строительство, производство, эксплуатация современных технических средств организации дорожного движения – светофорных объектов и дорожных знаков в муниципальных образованиях Свердловской области.

В рамках выполнения областной государственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2009-2011 годы»  (Постановление Правительства Свердловской области № 809-ПП  от 30.07.2008 г. «Об областной  государственной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области на 2009-2011 годы»), в 2010 году реализованы следующие мероприятия:

1. По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма –  проведены  областные соревнования  среди детей «Безопасное колесо» на территории Свердловской области;

2. За счет экономии средств, в результате  проведенных аукционов,  приобретены 300  комплектов  мелкопечатной продукции для изучения детьми правил дорожного движения на территории Свердловской области.

3. Приобретено   оборудование  для  ОГУП  «СМЭП» для обслуживания технических средств организации дорожного движения;

4. Оборудовано  средствами навигации  ГЛОНАСС 100 единиц  специального автотранспорта   полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУВД по Свердловской области,  и 60 единиц подвижных объектов  ОГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»,  а также приобретено  оборудование  для  фельдшерского места,  в целях оперативного взаимодействия с аварийно-спасательными службами и  сокращения времени прибытия к месту аварии.

Достижение цели «Повышение обеспеченности населения услугами транспорта и его безопасности» будет иметь следующие социально-экономические последствия:

- повышение эффективности работы общественного транспорта;

- повышение привлекательности общественного транспорта;

- снижение количества личного автотранспорта на дорогах городов области;

- повышение мобильности населения;

- повышение доступности общественного транспорта;

- увеличение скорости движения общественного транспорта, сокращение времени поездки;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, улучшение условий движения автотранспорта, снижение числа заторов;

- повышение качества транспортного обслуживания населения, расширение перечня предоставляемых услуг;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение экологического состояния воздушной среды.

- рост налоговых поступлений от операторов пассажирского транспорта общего пользования и производителей транспортных средств;

- повышение уровня устойчивости, управляемости и безопасности работы пассажирского транспорта общего пользования;

- создание новых рабочих мест в секторе пассажирского транспорта общего пользования;

- создание альтернативы неконтролируемой автомобилизации городов и ограничение ее негативных последствий.

В настоящее время в стадии рассмотрения комплексная  областная целевая  программа: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2012-2016 годах».

Цель 3. Развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры Свердловской области.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1: Развитие логистической инфраструктуры.

Для реализации этой задачи в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 - 2016 годы» выполняется подпрограмма ««Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области» (Постановление Правительства Свердловской области Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП).

Для решения поставленной задачи необходимо развитие терминально-складского хозяйства и транспортно-логистической инфраструктуры.

Современное состояние терминально-складского хозяйства и транспортно-логистической инфраструктуры области во многом не соответствует современным технологическим требованиям обеспечения транспортно-логистического процесса, организации взаимодействия различных видов транспорта и требует коренной модернизации. Основными мероприятиями  в данном направлении являются:

- комплексное развитие Екатеринбургского транспортного узла;

- развитие современных терминальных, складских комплексов на территории области;

- формирование на территории Свердловской области комплекса транспортно-логистических центров.

Эти вопросы отражены в постановлении Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. №1458-ПП «О концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области» на 2008-2015 годы (с перспективой до 2030 года.)

Задача 2: Развитие инфраструктуры грузовых перевозок

Данная задача определяется перспективой роста грузопотоков по территории Свердловской области в том числе:

- ростом объема транзитных грузов по Транссибу,

- ростом промышленного производства в Свердловской области, ожидаемого в результате выхода из мирового финансового кризиса и активизации экономических процессов.

- Создания в   Свердловской области распределительного центра федерального значения.

В процессе решения данной задачи предполагаются следующие мероприятия:

- разработка модели грузовых перевозок по территории Свердловской области различными видами транспорта;

- разработка типовых маршрутов пропуска негабаритных грузов;

- повышение эффективности и безопасности грузовых перевозок  за счет разработки и внедрения  новых технологий,  в т.ч.: внедрением современных технологий управления перевозочным процессом, в т.ч. с использованием ГЛОНАСС.

Достижение указанной цели позволит создать транспортно-логистическую систему Свердловской области, которая  будет выполнять  функции основного транзитного центра международного транспортного коридора "Запад - Восток" для экспортно-импортных грузопотоков Центральной и Юго-Восточной Азии;  распределительного центра для импортных грузов южного направления Уральского региона;  консолидирующего центра экспортных грузов Уральского федерального округа (контейнеризация, услуги добавленной стоимости); распределительного центра для  товаропотоков  области.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Министерство в 2011-2016 годах ведет областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1479-ПП.

Наименование программы: «Развитие транспортного комплекса Свердловской области».

Статус программы: Областная целевая программа.

Срок реализации программы: 2011-2016 гг.

Цели программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства на территории Свердловской области;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение конкурентоспособности транспортной системы Свердловской области и реализация ее транзитного потенциала;

- повышение комплексной безопасности населения на транспорте;

- трансформация транспортно-логистической системы Свердловской области в транспортно-распределительный узел федерального и международного значения;

- совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры.

Результаты программы:

Общим результатом выполнения Программы является совершенствование транспортного комплекса Свердловской области, обеспечивающее устойчивое функционирование и экономическую  эффективность системы городского пассажирского транспорта общего пользования, доступность общественного транспорта для всех слоев населения,  повышение уровня транспортно-логистических услуг. Достижение результата обеспечивается путем реализации инвестиционных и инновационных мероприятий, предусмотренных в соответствующих подпрограммах.

Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.

Исходя из поставленных задач выделено 3 подпрограммы областной государственной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы:

- «Транспортное обслуживание населения Свердловской области»,

- «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»,

- «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области».

- На выполнение программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы запланированы средства областного бюджета в размере 51 296 399,5 тыс.рублей, из них:

в 2011 году – 12 622 932,8 тыс.рублей;

в 2012 году – 7 138 556,7 тыс.рублей;

в 2013 году – 7 271 533,0 тыс.рублей;

в 2014 году – 7 671 467,0 тыс.рублей;

в 2015 году – 8 053 377,0 тыс.рублей;

в 2016 году – 8 538 533,0 тыс.рублей.

Наименование подпрограммы: «Транспортное обслуживание населения Свердловской области».

Срок реализации подпрограммы: 2011-2016 гг.

Цели подпрограммы:

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности населения на транспорте.

Достижение цели по обеспечению доступности и повышению качества транспортных услуг для населения предусматривает решение задач, направленных на создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы  пассажирского транспорта общего пользования. На реализацию цели направлены задачи по  развитию внеуличного транспорта, по внедрению интеллектуальных транспортных систем, организации высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок, развитию системы пассажирских перевозок на местных и региональных воздушных линиях. Доступность транспортных услуг для населения предусматривает создание инфраструктуры для организации комбинированных перевозок (пересадочные узлы, перехватывающие стоянки).

Цель, направленная на повышение комплексной безопасности населения на транспорте, является приоритетной и решается посредством выполнения задач, связанных с развитием системы технических средств регулирования дорожного движения, путем формирования и реализации комплекса технических мероприятий по оснащению объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами транспортной безопасности.

В ходе выполнения подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- завершение строительства I очереди метро в городе Екатеринбурге;

- капитальный ремонт автовокзалов, вокзальных комплексов, аэропортов и речных причалов, пересадочных узлов, стоянок  для обеспечения комбинированных перевозок в городах Свердловской области;

- повышение уровня безопасности, регулярности  и комфортности пассажирских перевозок;

- увеличение пассажирооборота на всех видах транспорта на 13,8 процента;

- увеличение количества пунктов перевозки авиатранспортом на расстояние до 1000 км из аэропортов Свердловской области (местные и межрегиональные воздушные линии) на 30 процентов.

Основные показатели реализации подпрограммы даны в приложении     № 3.

На выполнение подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» запланированы средства областного бюджета в размере  9 443 513,0 тыс.рублей, из них:

в 2011 году – 2 905 834,0 тыс.рублей;

в 2012 году – 1 326 163,0 тыс.рублей;

в 2013 году – 1 289 384,0 тыс.рублей;

в 2014 году – 1 317 384,0 тыс.рублей;

в 2015 году – 1 279 864,0 тыс.рублей;

в 2016 году – 1 324 884,0 тыс.рублей.

Наименование подпрограммы: «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»

Срок реализации подпрограммы: 2011-2016 гг.

Цели подпрограммы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение конкурентоспособности транспортной системы Свердловской области и реализация ее транзитного потенциала;

- повышение безопасности дорожного движения.

Результаты:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 16,3 процента, или 1822,433 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составит 4,11 процента, или 458,2 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием за счет строительства новых автомобильных дорог составит 75,172 километра;

- количество реконструированных аварийных мостовых переходов составит 28 мостовых переходов.

Основные мероприятия программы:

- проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог;

- подготовка проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Основные показатели реализации программы:

На выполнение подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» выделяются средства в размере 42100699,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 41 799 886,5 тыс.рублей, прогнозируемые средства местных бюджетов – 300 812,7 тыс.рублей.

Объем субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области на строительство и модернизацию автомобильных дорог составит 1515331,2 тыс. рублей.

Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.

Наименование подпрограммы: «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области»

Срок реализации подпрограммы: 2011-2016 гг.

Цели подпрограммы:

- -совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры;

- развитие транспортного комплекса Свердловской области в транспортно-распределительный узел федерального и международного значения.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы предусматривается реализация системы мероприятий инвестиционного и инновационного характера, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Результаты :

- завершение проекта «Развитие Екатеринбургского транспортного узла».

- строительство складских  комплексов и региональных транспортно-логистических центров за счет средств внебюджетных источников.

- строительство объектов транспортной инфраструктуры Екатеринбургского транспортного узла.

- строительство Евро-Азиатского международного транспортно-логистического центра и региональных транспортно-логистических центров.

Основные мероприятия программы:

- разработка схемы размещения объектов транспортно-логистической системы на территории Свердловской области;

- разработка типовых маршрутов пропуска негабаритных грузов;

- составление прогнозов железнодорожных перевозок;

- разработка модели грузовых перевозок различными видами транспорта, расчет вариантов развития инфраструктуры и рациональной технологии взаимодействия подъездных путей и станций примыкания в точках потенциального роста промышленного производства;

- -построение модели транспортного обслуживания  предприятий в зоне развития проекта «Урал промышленный – Урал Полярный»;

- оснащение транспортных средств, перевозящих специальные и опасные грузы, аппаратурой ГЛОНАСС;

- организация диспетчерского центра по мониторингу перевозок грузов,

На выполнение подпрограммы «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области»  областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы запланированы средства областного бюджета в размере 53 000 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5 000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 35 500,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 7 500,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 5 000,0 тыс.  рублей.

Предполагается привлечение средств федерального бюджета для реализации подпрограммы 2 174 400,0 тыс. рублей.

Федеральные средства привлекаются на основании мероприятий, запланированных федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы Российской Федерации» на период до 2015 года на условиях государственно-частного партнерства.

Основные показатели реализации подпрограммы:

- создание логистической инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию Свердловской области в федеральную транспортную систему;

- превращение Свердловской области в главный распределительный центр Уральского региона;

- рост грузооборота всеми видами транспорта на 15 процентов;

- увеличение количества рабочих мест в транспортно-логистической сфере на 3 процента;

- увеличение площади складских комплексов класса «А» и «В» на 30 процентов;

- рост контейнерных перевозок на 40 процентов.

Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.

Наименование программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы

Статус программы: Областная государственная целевая программа.

Срок реализации программы: 2009-2011 гг.

Цели программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Свердловской области;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области;

- совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории Свердловской области;

- повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- совершенствование системы организации дорожного движения на территории Свердловской области;

- совершенствование технических средств по надзору за движением дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения  Главного управления внутренних дел по Свердловской области.

Результаты: Осуществление полномочий государственной власти Свердловской области в сфере  безопасности дорожного движения.

Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий на территории Свердловской области.

Основные мероприятия программы:

- Формирование правового сознания населения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

- Мероприятия, направленные на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, оказание помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

- Мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения.

- Улучшение технических средств по надзору за движением дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Свердловской области.

Основные показатели реализации программы:

На выполнение областной целевой государственной программы выделяется:

- в 2010 г. – 10 000 тыс. руб.;

- в 2011 г. – 40 000 тыс. руб.

Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.

Наименование программы: «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009-2015 годы

Статус программы: Областная целевая программа.

Срок реализации программы: 2009-2015 годы.

Утратила силу с 1 января 2011 года в связи с изданием постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП.

Цель программы: решение задачи, связанной с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере дорожной деятельности: проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения.

Результаты:

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, относящихся к государственной собственности Свердловской области, не менее чем на 2,5 процента;

- улучшение транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на территориях 20 муниципальных образований;

- повышение безопасности дорожного движения в связи с возведением искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, относящихся к государственной собственности Свердловской области, на территориях 18 муниципальных образований;

- улучшение экологического состояния воздушной среды в населенных пунктах, расположенных на территориях муниципального образования "город Екатеринбург", Белоярского городского округа в связи с сокращением движения транзитного транспорта в соответствующих населенных пунктах;

- создание условий для строительства автомобильных дорог общего пользования в 2009 - 2020 годах на территории Свердловской области.

Основные мероприятия программы:

- проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог;

- подготовка проектной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Основные показатели реализации программы:

На выполнение программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» было предусмотрено средства областного бюджета в размере 60 697 158 тыс.рублей.

Наименование программы: «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа

Наименование подпрограммы: «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге»

Срок реализации подпрограммы: 2011-2015 годы

Цели программы:

- увеличение предложения жилья эконом-класса на жилищном рынке.

Результаты:

- улучшение жилищных условий населения Свердловской области за счет обеспечения ввода на территории района «Академический» в городе Екатеринбурге 1827,6 тысяч квадратных метров общей площади жилья с целью достижения уровня обеспеченности населения Свердловской области общей площадью жилья до 24,8 кв. метров на человека;

- обеспечение первоочередных потребностей жителей района в услугах образовательных учреждений с вводом зданий дошкольных образовательных учреждений, здания школы, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км.

Основные мероприятия подпрограммы:

- строительство улицы № 3 на участке от улицы № 2 до улицы Широкореченская на территории I очереди застройки  планировочного района «Академический»;

- строительство жилых домов на территории планировочного района «Академический».

Основные показатели реализации подпрограммы:

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет всех источников финансирования составит 57 520 826 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 805 342 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» - 805342 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 55 910 142 тыс. рублей.

Наименование программы:

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы

Статус программы: Областная  целевая программа.

Срок реализации программы: 2011-2016 гг.

Цели программы:

Формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта:

Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области:

крупные инвестиционные проекты в сфере туризма и мероприятия по их реализация проектно-целевым методом с учетом комплексного развития территории и межведомственной коммуникации;

мероприятия по содействию развитию туристской инфраструктуры и созданию условий для развития туристско-рекреационных зон, по развитию санаторно-курортной сферы и оздоровительного туризма, по развитию туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Свердловской области;

Повышение качества региональных туристских услуг:

развитие системы подготовки кадров в сфере туризма посредством повышения квалификации и подготовки кадров линейного звена и обслуживающего персонала туриндустрии;

создание условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций;

разработки норм, стандартов и принципов ведения туристской деятельности и системы отраслевого статистического учета;

организация информационных туров для специалистов туриндустрии по актуальным вопросам формирования и продвижения регионального туристического продукта;

развитие межрегионального взаимодействия в сфере внутреннего и въездного туризма.

Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристских рынках.

проведение информационно-пропагандистской кампании на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, а также проведение пресс-туров;

издание и приобретение информационных материалов о туристском потенциале Свердловской области;

разработка и продвижение фирменной символики регионального туристического продукта;

установление навигационных медиакомплексов в муниципальных информационно-туристских центрах, на территории объектов музейного комплекса Свердловской области и в культурно-досуговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ирбита, Серова, Верхотурья, Невьянска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и других городов области.

Результаты:

Повышение качества туристских услуг, решение задачи продвижения туристского продукта Свердловской области на внутреннем и внешнем рынках.

Удовлетворение потребности жителей уральского региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области.

Повышение конкурентоспособности туристского рынка Свердловской области.

Совокупный эффект от реализации программных мероприятий можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов.

Основные мероприятия программы:

1. Инвестиционные проекты и мероприятия по их реализация проектно-целевым методом с учетом комплексного развития территории и межведомственной коммуникации.

2. Мероприятия по содействию развитию туристской инфраструктуры и созданию условий для развития туристско-рекреационных зон.

Включают в себя:

определение наиболее перспективных туристско-рекреационных зон;

разработку туристского продукта (туристско-экскурсионные маршруты, туры выходного дня, санаторно-курортное лечение, событийные мероприятия и другое), а также брендирование туристских проектов;

разработку туристических маршрутов и текстов экскурсий, паспортизацию существующих и новых туристических маршрутов.

создание цикла событийных мероприятий, которые являются важнейшим элементом туристического продукта и обеспечивают возвратность туристских потоков.

3. Мероприятия по развитию санаторно-курортной сферы и оздоровительного туризма.

4. Мероприятия по развитию туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Свердловской области.

5. Мероприятия по развитию спортивного самодеятельного туризма

К наиболее перспективным туристско-рекреационным зонам относятся:

Проект N 1. Верхотурье и формируемая туристско-рекреационная зона "Духовный центр Урала" (включающая в себя городской округ Верхотурский и Махневское муниципальное образование), видовая направленность - культурно-познавательный и паломнический туризм.

Проект N 2. Туристский кластер "Уральский меридиан" - центры активного туризма и центры автомобильного туризма вдоль транспортного коридора Екатеринбург - Серов.

Проект N 3. Туристско-рекреационная зона "Старый Невьянский завод" (территория Невьянского городского округа), видовая направленность - культурно-познавательный и конгрессный туризм.

Маршрут имеет кольцевую основу: Екатеринбург - Невьянск - Нижний Тагил - Верхотурье - Меркушино - Махнево - Синячиха - Алапаевск - Реж - Екатеринбург и дополняется автодорожными "входами" из соседних регионов Российской Федерации.

Существующая сеть автомобильных дорог: Тюмень - Ирбит (Туринск) - Нижняя Синячиха и далее по маршруту или Тюмень - Ирбит (Туринск) - Коптелово - Реж и далее по маршруту.

С открытием к 2012 году новой транспортной артерии, федерального автодорожного коридора Пермь - Серов - Ивдель - Ханты-Мансийск - Нижневартовск - Томск города севера Свердловской области (Верхотурье, Качканар, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск) получают мощный стимул развития, возникает возможность организации туристских потоков из соседних регионов: Пермь - Горнозаводск (Пермский край) - Нижняя Тура - далее по Серовскому тракту - Верхотурье или Нижний Тагил; Ханты-Мансийск - Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область) - Ивдель - Краснотурьинск - далее по Серовскому тракту - Верхотурье или Нижний Тагил.

Проектируемая автомобильная дорога Каменск-Уральский - Сухой Лог - Артемовский (ввод в эксплуатацию к 2015 году) связывает основной кольцевой маршрут с юго-восточным направлением: Республика Казахстан - Курган (Курганская область) - Каменск-Уральский - Сухой Лог - Артемовский - Алапаевск и далее по маршруту или Каменск-Уральский - Екатеринбург и далее по маршруту.

Проект N 4: туристско-рекреационная зона "Каменные ворота", муниципальное образование город Каменск-Уральский и Каменский городской округ. Видовая направленность - культурно-познавательный туризм, активные виды туризма, центр автомобильного туризма ("южные ворота" региона).

Основные показатели реализации программы:

На выполнение областной целевой государственной программы выделяется 8927450,06 тыс. рублей, в том числе:

бюджетных ассигнований областного бюджета - 675207,0 тыс. рублей, из них:

2011 год - 97630,0 тыс. рублей;

2012 год - 115989,0 тыс. рублей;

2013 год - 174390,0 тыс. рублей;

2014 год - 170780,0 тыс. рублей;

2015 год - 88308,0 тыс. рублей;

2016 год - 28010,0 тыс. рублей;

бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0

средств местных бюджетов - всего 193402,06 тыс. рублей, из них:

2011 год - 18144,28 тыс. рублей;

2012 год - 23774,73 тыс. рублей;

2013 год - 47097,55 тыс. рублей;

2014 год - 38559,6 тыс. рублей;

2015 год - 36415,9 тыс. рублей;

2016 год - 29410,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - всего 8058841,0 тыс. рублей, из них:

2011 год - 28796,0 тыс. рублей;

2012 год - 515468,0 тыс. рублей;

2013 год - 2165208,0 тыс. рублей;

2014 год - 2587876,0 тыс. рублей;

2015 год - 1822218,0 тыс. рублей;

2016 год - 939275,0 тыс. рублей

Выполнение Программы в полном объеме позволит к 2016 году достичь следующих значений целевых индикаторов:

объем туристского потока повысится в 3,79 раза и составит 4373,6 тыс. человек в год;

численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, повысится в 3,68 раза и составит 2424,2 тыс. человек в год;

численность иностранных граждан въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения, возрастет в 5,91 раза и составит 131,2 тыс. человек в год.

инвестиции в основной капитал объектов туриндустрии (гостиницы и аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, горнолыжные центры, оздоровительные центры) составят 17323480,0 тыс. рублей.

Важным показателем социально-экономической результативности Программы станет создание дополнительных рабочих мест за счет развития предпринимательской инициативы, включая создание предприятий малого и среднего бизнеса в туриндустрии; за счет заполнения вакансий, обслуживающих вновь введенные и реконструированные объекты туриндустрии; а также путем введения новых специальностей и повышения престижности туристских профессий.

количество вновь созданных рабочих мест работающих в сфере туриндустрии увеличится на 35 процентов и достигнет 54,0 тыс. человек;

количество вновь введенных коллективных средств размещения составит 69 единиц;

вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения возрастет 1,2 раза и составит 32214 мест размещения.

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения показателей, характеризующих решение задачи повышения качества туристских услуг, а также задачи по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках:

объем платных туристских услуг, оказанных населению, возрастет в 10,79 раза по сравнению с базовым периодом и составит 30615,2 млн. рублей в год;

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения увеличится в 10,21 раза, составив 24492,16 млн. рублей в год;

количество вновь созданных экскурсионных маршрутов и туристических программ увеличиться в 3,0 раза и составит 90 единиц.

Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

В соответствии с Законом Свердловской области от 24 июня 2011 года № 58-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2010 год»  общий объем бюджетных ассигнований Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в 2010 г. составил 8 388 824,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 732 421,5 тыс. рублей и федерального               1 656 403,3 тыс. рублей, в том числе:

- на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 285 543,8 тыс.рублей;

- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 1 299 259,5 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 71 600,0 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» (ред. от 24.06.2011)  общий объем бюджетных ассигнований Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в 2011 г. составляет 13 662 046,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 13 270 449 тыс. рублей и федерального 391 597 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по обеспечению Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 47 060,0 тыс. рублей.

- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 344 537,0 тыс. рублей.

Цель 1 «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Свердловской области, обеспечивающей динамичное развитие всех отраслей народного хозяйства»  состоит их задачи 1 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» и задачи 2 «Содействие органам местного самоуправления в развитии транспортной инфраструктуры». Основная часть ассигнований направляется на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. В том числе 75,9 % всей суммы, предназначенной на достижение цели 1, направляется на решение задачи по реализация государственной политики в сфере дорожного хозяйства.

В соответствии с утвержденной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 1016 годы доля расходов на реализацию задачи 1 цели 1 будет увеличиваться от 82,6% в 2010 году до 95,2 % в 2014 году.

Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строительство и содержание) как наиболее капиталоемкой. В сумму средств на решение данной задачи включены средства, выделенные областным бюджетом на строительство и содержание дорог.

В 2010 году финансирование дорожного хозяйства составило 7,6 млрд. рублей. Несмотря на ограниченные объемы финансирования, за счет эффективного расходования средств на ремонт и капитальный ремонт, использования экономии по содержанию дорог удалось сохранить на уровне 60% долю автодорог, находящихся в нормативном и допустимом состоянии, не снизив значение показателя к уровню 2009 года. В 2010 году получены средства бюджетных кредитов на строительство дорог в сумме 1 743,4 млн. рублей, в том числе по программам развития моногородов Асбест и Нижний Тагил – 1035,0 млн. рублей, а также субсидии на ремонт дорог в Екатеринбурге.

Общий объем финансирования дорожной отрасли в 2011 году увеличен на 2,8 млрд. рублей и составил 10,3 млрд. рублей. В 2011 году получены средства бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1,7 млрд. рублей и субсидии из федерального бюджета на ремонт дорог в городе Екатеринбурге в размере 344,5 млн. рублей.

В 2012 году планируется кардинальное изменение системы финансирования дорожного хозяйства Свердловской области. До 1 января 2012 года будет принят и введен в действие закон Свердловской области «О дорожном фонде Свердловской области». Средства дорожного фонда будут направляться на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог регионального значения.

Действующей редакцией постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 1016 годы предусмотрено в 2012 году 5620,1 млн. рублей, плановый объем бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство в 2012 году составит 9,916 млрд. рублей. Соответствующие изменения будут внесены в вышеуказанную областную целевую программу в установленном порядке.

В перспективном периоде 2013-2014 годов объем средств на финансирование дорожной деятельности будет увеличен и составит 11,7 млрд. рублей и 12,5 млрд. рублей соответственно.

Цель 2 «Повышение обеспеченности населения услугами транспорта и его безопасности» состоит из задач: «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области» и «Обеспечение безопасности дорожного движения в городах и населенных пунктах Свердловской области»

В ходе реализации задачи «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области» достигнуты следующие результаты:

Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Свердловской области на полигоне Свердловской железной дороги увеличилось с 16 млн 307тыс человек в 2010 году до 18 млн. 282тыс. человек к аналогичному периоду 2011 года. Увеличение объема перевозок произошло благодаря оптимизации составности поездов и сохранения действующей  маршрутной сети, а также сдерживания роста тарифа. В 2011 году тариф вырос только на 4.8% к уровню 2010 года.

Этому способствовало выделение дополнительных субсидий из областного бюджета  с 351,02 млн. рублей  в 2010 году  до 853,8 млн. рублей в 2011 году.

Тенденция увеличения количества перевезенных пассажиров в пригородном сообщении продолжится и на последующий период. В 2012 году субсидия областного бюджета составит 970,5 млн. рублей.

Перевозка пассажиров в труднодоступные районы Свердловской области воздушным транспортом в соответствии со сложившимся пассажиропотоком составила в 2010 году 2 млн. 849 тыс. человек. Для сохранения существующего графика полетов и компенсации затрат по регулируемому тарифу выделено субсидий в 2010 году 12 млн. 014 тыс. рублей. Аналогичная сумма компенсации выделена и на 2011 год.

Учитывая то, что сложился устойчивый пассажиропоток, на 2012 год также запланировано выделение субсидий на эти цели в размере 12 млн. 14 тыс. рублей. Перевозка пассажиров составит порядка 3 тыс. человек в год.

Соотношение финансирования мероприятий из областного бюджета по реализации задачи 1 цели 2 сопровождалась финансированием отдельных мероприятий  с соотношением к финансированию задачи 2 в процентном соотношении по годам 2010 г: 98,9% к 1.1% соответственно,  2011 г. 94.4% к 0,6% соответственно.

Учитывая происшедшие изменения нормативно правовой базы и в целях осуществления мероприятий по подведомственным вопросам, ранее выполняемые мероприятия по задаче 2 цели 2 передаются с 2012 года  другим главным распорядителям бюджетных средств. Соответственно 100% средств будут направлены на реализацию задачи «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области», при этом мероприятия по безопасности дорожного движения выйдут на более высокий уровень реализации.

Цель 3 «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области» состоит из задачи 1 «Развитие логистической инфраструктуры» и задачи 2 «Развитие инфраструктуры грузовых перевозок». Привлечение средств областного бюджета на реализацию задач 1 и 2  цели 3 осуществляется в соответствии с областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы и распределено следующим образом:

на реализацию задачи 1 предусмотрено 22 000,0 тыс. рублей,

в том числе:

- в 2012 году –100 %, от объема запланированных средств областного бюджета на достижение цели 3;

- в 2013 году - 47,9 % от объема запланированных средств областного бюджета на достижение цели 3;

на реализацию задачи 2 предусмотрено 26 000,0 тыс. рублей,

в том числе:

- в 2013 году - 52,1 % от объема запланированных средств областного бюджета на достижение цели 3;

- в 2014 году –100 %, от объема запланированных средств областного бюджета на достижение цели 3.

В 2010 - 2011 годах средств областного бюджета для реализации задач развития транспортно-логистической системы Свердловской области не планировалось. Финансирование мероприятий по развитию транспортно-логистической инфраструктуры осуществлялось за счет за счет внебюджетных источников.

В первом полугодии 2011 года введено в эксплуатацию 52 тыс. кв. метров складских площадей классов А и В. Достижение целевого показателя «увеличения количества складских комплексов класса «А» и «В»» в размере 800 тыс. кв.м. составляет 99 % от запланированного. Запланированный объем инвестиций в объекты, сдача в эксплуатацию которых предусмотрена в 2011 году, составляет – 2,31 млрд. рублей. Необходимо отметить тенденцию изменений в стратегиях развития предприятий, ранее планировавших реализацию проектов строительства складских комплексов. Ряд предприятий свернули свои проекты по строительству складских комплексов, иные трансформировали концепцию их развития, однако в целом, целевые показатели ввода в эксплуатацию логистических объектов должны быть достигнуты в полном объеме. В части привлечения средств внебюджетных источников будут внесены изменения в соответствующую областную целевую программу.

В 2012 - 2014 годах предусмотрено привлечение средств областного бюджета для достижения цели 3.

Для упорядочения размещения объектов складской инфраструктуры на территории Свердловской области, с учетом транспортной доступности и перспектив развития транспортной инфраструктуры к объектам складской инфраструктуры, в 2012 - 2013 году запланированы мероприятия по разработке схемы размещения объектов транспортно-логистической системы на территории Свердловской области в общем объеме - 17 000,0 тыс. рублей. Также в 2013 – 2014 годах запланированы к реализации мероприятия, выполнение которых позволит снизить в будущем издержки предприятий на транспортировку грузов, оптимизировать грузопотоки, приведет к сокращению логистических затрат и повышению конкурентного статуса транспортно-логистической системы Свердловской области.

Запланировано завершение мероприятий комплексного проекта «Развитие транспортного узла в Екатеринбурге», который входит в состав подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

На реализацию целей расходы приведены в приложении № 4.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Расходы на  2012 - 2014 годы определялись с учетом сводных индексов роста оплаты коммунальных услуг и индексов роста потребительских цен (инфляции) к объему предшествующего периода в соответствии с доведенным письмом Министерства финансов Свердловской области от 29.06.2011 г. № 22-23-191 «О предоставлении обоснования бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:

2012 год

- сводный индекс оплаты коммунальных услуг 1,11

- индекс потребительских цен (инфляция) – 1,06

2013 год

- сводный индекс оплаты коммунальных услуг 1,104

- индекс потребительских цен (инфляция) – 1,055

2014 год

- сводный индекс оплаты коммунальных услуг 1,103

- индекс потребительских цен (инфляция) – 1,05

В плановых объемах бюджетных ассигнований на 2012 -2014 годы учтены расходы на денежное содержание работникам органов государственной власти Свердловской области и заработную плату работникам областных бюджетных учреждений с учетом всех планируемых повышений фонда оплаты труда в 2011 году, но без учета коэффициента роста на 2012-2014 годы.

Распределение расходов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по целям, задачам и программам представлено в приложении 4 .

Распределение расходов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по целям, задачам и программам осуществлялось на основании приоритетных направлений деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, целей и задач, изложенных в разделе 1 Доклада.

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Свердловской области, обеспечивающей динамичное развитие всех отраслей народного хозяйства

- Оценка эффективности реализации областной государственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009-2015 годы осуществляется с использованием следующих показателей:

- 1) прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием за счет строительства новых автомобильных дорог в 2009-2015 годах должен составить 321,649 километра, в том числе:

- в 2009 году - 39,900 километра;

- в 2010 году - 5,129 километра;

- в 2011 году - 14,866 километра;

- в 2012 году - 15,455 километра;

- в 2013 году - 60,935 километра;

- в 2014 году - 89,904 километра;

- в 2015 году - 95,460 километра;

- 2) количество построенных и реконструированных аварийных мостовых переходов в 2009 - 2015 годах должно составить 27 мостовых переходов, в том числе:

- в 2011 году - 3 мостовых перехода;

- в 2012 году - 8 мостовых переходов;

- в 2013 году - 3 мостовых перехода;

- в 2014 году - 7 мостовых переходов;

- в 2015 году - 6 мостовых переходов;

- 3) количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами с твердым покрытием, должно увеличиться на 7 населенных пунктов, в том числе:

- в 2011 году - 2 населенных пункта;

- в 2013 году - 2 населенных пункта;

- в 2014 году - 1 населенный пункт;

- в 2015 году - 2 населенных пункта;

4) протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, составляет 441,224 км, в том числе

в 2011 году – 164,506 км;

в 2012 году – 87,347 км;

в 2013 году – 92,151 км;

в 2014 году – 97,22 км.

Реализация подпрограммы «Развитие  и обеспечение сохранности сети  автомобильных дорог на территории Свердловской области»  областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2016 годы, позволит обеспечить ввод автодорог общего пользования (нарастающим итогом):

- в 2011 году – 18,225 км;

- в 2012 году – 31,831 км;

- в 2013 году – 40,745 км;

- в 2014 году – 57,287 км;

- в 2015 году – 57,287 км;

- в 2016 году – 75,172 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

- в 2011 году – 1673,179 км;

- в 2012 году – 1705,060 км;

- в 2013 году – 1728,560 км;

- в 2014 году – 1783,857 км;

- в 2015 году – 1783,857 км;

- в 2016 году – 1791,587 км.

Повышение обеспеченности населения услугами транспорта

и его безопасности.

Предоставление субсидий ОАО «Свердловская пригородная компания» и 
ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие» позволяет повысить доступность для населения услуг по перевозке железнодорожным транспортом в пригородных направлениях, а также в труднодоступные районы области средствами малой авиации.

Для развития метро в Екатеринбурге из бюджета Свердловской области бюджету города Екатеринбурга выделено 2,3 миллиарда рублей, что позволит с вводом в работу двух станций «Ботаническая» и «Чкаловская» увеличить объемы перевозки пассажиров на 30 - 35 процентов в год.

Результатом предоставления трансферта Муниципальному образованию Алапаевское является обеспечение транспортной доступности населения в труднодоступные районы Свердловской области, где узкоколейная железная дорог является единственным средством передвижения.

Средства, направленные на  выполнение мероприятия по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной собственности, приведут к улучшению безопасности  и качества обслуживания пассажиров на объектах транспорта областной формы собственности.

В 2010 году установлено 24 светофорных объектов и 650 дорожных знаков.

В 2011г. планируется  установить 22 светофорных объекта и 730 дорожных знаков.

В результате реализации  областной целевой программы «Повышение  безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы:

- 2010 году, в сравнении с аналогичным  периодом прошлого года , общее количество ДТП снизилось  на 15,6 %,

количество погибших  снизилось на 13,4%,

количество пострадавших  снизилось на 12,8%.

- в 2011 году  будут достигнуты следующие целевые показатели:

снижение общего количества ДТП на 16,5%;

снижение количества погибших в результате ДТП  на 14,2%;

снижение количества пострадавших в ДТП на 13,7%;

В течение 2010 года Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области осуществляется постоянный мониторинг курируемых видов экономической деятельности и отдельных предприятий, разрабатывались программы и планы мероприятий по улучшению их работы. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий дорожного хозяйства рассматривались на совещаниях в министерстве, на заседаниях коллегии министерства, Президиумах отраслевых Союзов.

Основные показатели деятельности главного распорядителя средств областного бюджета представлены в приложении № 1.

Министр транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области                            Г.В.Маренков

Главный бухгалтер                                                                            Т.М.Зверева

Приложение №1

Основные показатели деятельности главного распорядителя средств областного бюджета

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Свердловской области, обеспечивающей динамичное развитие всех отраслей народного хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 46,843 | 106,72 | 45,371 | 47,867 | 50,500 | 50,5 |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог | км | 28,892 | 105,634 | 41,976 | 44,284 | 46,720 | 46,72 |
| 1.3. Содержание автомобильных дорог | км | 11 091,0 | 11 100,763 | 11 109,459 | 11 123,065 | 11 131,979 | 11 131,979 |
| 1.4 Ремонт и капитальный ремонт в рамках Комплексной программы социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2011-2016 годов («Уральская деревня») | км | 31,721 | 77,134 | 38,8 | 41,03 | 43,28 | 43,28 |
| Задача 2. Содействие органам местного самоуправления в развитии транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловской области за счет субсидий областного бюджета | км | 0 | 4,87 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «город Екатеринбург» за счет субсидий областного бюджета | кв.м | 1 176 756,18 | 337 978,65 |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил, являющегося монпрофильным муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 0 | 88 754,0 |  |  |  | 0,0 |
| Цель 2. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта и его безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Свердловской области на полигоне Свердловской ж/д | тыс.чел. | 16 307,0 | 18 282,0 | 18 282,0 | 18 282,0 | 18 282,0 | 18 2820,0 |
| 1.2. Количество перевезенных пассажиров в пригородном сообщении по территории Свердловской области на полигоне Горьковской ж/д | тыс.чел. | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Количество пассажиров, доставленных в труднодоступные районы Свердловской области воздушным транспортом. | тыс.чел. | 2 849,0 | 2 849,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |
| Задача 2 Обеспечение безопасности дорожного движения в городах и населенных пунктах Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Уровень практической подготовки граждан, в том числе детей, Свердловской области в части формирования навыков безопасного поведения на дорогах | % | 80 | 100 |  |  |  | Снижение количества детей пострадавших в ДТП в 2009 г. – 3,2%; в 2010 г. – 5,6% в 2011 г. –6,7 % |
| 2.2. Объем источников концентрации ДТП, оборудованных техническими средствами регулирования дорожного движения | % | 70 | 96 |  |  |  | Снижение количества ДТП с пострадавшими в 2009 г. – 12,0 в 2010 г. – 12,8% в 2011 г. – 13,7% |
| 2.3. Объем техники ДПС ГИБДД, территориального центра медицины катастроф, оснащенной оборудованием для оперативного реагирования на произошедшее ДТП. | % | 68 | 97 |  |  |  | Снижение количества ДТП с пострадавшими в 2009 г. – 12,0 в 2010 г. – 12,8% в 2011 г. – 13,7% |
| 2.4. Объем техники ДПС ГИБДД, оснащенной оборудованием для осуществления контрольно-надзорных функций для предотвращения ДТП | % | 85 | 95 |  |  | - | Снижение количества ДТП с пострадавшими в 2009 г. – 12,0 в 2010 г. – 12,8% в 2011 г. – 13,7% |
| Цель 3. Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие логистической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество вложенных в ТЛС средств, в т.ч. привлеченных, всех уровней | млн. руб. | 960,6 | 2 660,0 | 2 056,5 | 4 590,9 | 1 766,0 | 2 660,0 |
| 1.2. Увеличение площади складских комплексов | тыс. кв. м | 743,0 | 800,0 | 860,0 | 920,0 | 950,0 | 950,0 |

Приложение № 3

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой целевой программы

Наименование программы:

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа.

Срок реализации программы: 2011-2016 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014г. |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Пассажирооборот всех видов городского транспорта общего пользования | млн.пассажиро-км |  | 22 455,5 | 22 761,0 | 23 108,5 | 23 677,5 |
| Показатель 2. Пассажирооборот железнодорожного транспорта | млн.пассажиро-км |  | 14 443,0 | 14 586,0 | 14 729,0 | 15 015,05 |
| Показатель 3. Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в пригородном и междугороднем сообщении | млн.пассажиро-км |  | 3 686,5 | 3 723,0 | 3 759,5 | 3 832,5 |
| Показатель 4. Пассажирооборот воздушного транспорта | млн.пассажиро-км |  | 4 326,0 | 4 452,0 | 4 620,0 | 4 830,0 |
| Показатель 5. Количество пунктов перевозки авиатранспортом на расстояние до 1000 км. Из аэропортов Свердловской области (местные и межрегиональные воздушные линии) | штук |  | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| Всего расходы на реализацию подпрограммы, | тыс. руб. |  | 4 903 334,0 | 1 774 863,0 | 1 635 984,0 | 1 338 38,0 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс .руб. |  | 2 905 834,0 | 1 326 163,0 | 1 289 384,0 | 1 317 384,0 |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  | 1 997 500,0 | 13 500,0 | 2 500,0 | 0 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  | 0 | 435 200,0 | 344 100,0 | 21 000,0 |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям | км |  | 1 673,179 | 1 705,06 | 1 728,56 | 1 783,857 |
| Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процент общей протяженности автомобильных дорог регионального значения |  | 15,8 | 15,36 | 15,56 | 16,016 |
| Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | процент общей протяженности автомобильных дорог регионального значения |  | 3,71 | 3,78 | 3,84 | 3,89 |
| Показатель 4. Доля мостовых переходов, находящихся в удовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии | процентов от общего количества мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения |  | 55,0 | 56,0 | 56,2 | 56,9 |
| Показатель 5. Рост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц |  | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 509,0 | 11 511,0 |
| Показатель 6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения | км |  | 18,225 | 31,831 | 40,745 | 57,287 |
| Всего расходы на реализацию подпрограммы |  |  | 9 819 016,1 | 5 843 023,6 | 5 980 134,4 | 6 375 694,2 |
| в том числе за счет средств: областного бюджета |  |  | 9 717 098,8 | 5 807 393,7 | 5 946 649,0 | 6 346 583,0 |
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов |  |  | 101 917,3 | 35 629,9 | 33 485,4 | 29 111,2 |
| внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области»

| Показатель 1. Рост грузооборота всех видов транспорта | млн. тонно-км |  | 189 500,0 | 196 000,0 | 204 800,0 | 208 600,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 2. Увеличение количества рабочих мест в транспортно-логистической сфере | чел. |  | 107 321,0 | 107 802,0 | 108 402,0 | 109 002,0 |
| Показатель 3. Увеличение площади складских комплексов класса «А» и «В» | тыс.кв.м |  | 800,0 | 860,0 | 920,0 | 950,00 |
| Показатель 4. Рост контейнерных перевозок | тыс.тонн |  | 450,0 | 500,0 | 570,0 | 600,0 |
| Всего расходы на реализацию подпрограммы, | тыс. руб. |  | 2 660 000,0 | 2 056 500,0 | 4 590 900,0 | 1 771 000,0 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 5 000,0 | 35 500,0 | 7 500,0 |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 2 174 400,0 | 0 |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  | 2 660 000,0 | 2 051 500,0 | 2 381 000,0 | 1 763 500,0 |
| Всего расходы на реализацию программы, | тыс. руб. |  | 17 382 350,1 | 9 674 386,6 | 12 207 018,4 | 9 485 078,2 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. |  | 12 622 932,8 | 7 138 556,7 | 7 271 533,0 | 7 671 467,0 |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 2 174 400,0 | 0 |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  | 2 099 417,3 | 49 129,9 | 35 985,4 | 29 111,2 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  | 2 660 000,0 | 2 486 700,0 | 2 725 100,0 | 1 784 500,0 |

Наименование программы:

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009-2015 годы

Статус программы: Областная государственная целевая программа.

Срок реализации программы: 2009-2015 гг.

Утратила силу с 1 января 2011 года в связи с изданием постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.               № 1479-ПП.

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Программа «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения | км | 9,763 |  |  |  |  |
| Всего расходы на реализацию программы, | тыс. руб. | 1 637 587,8 |  |  |  |  |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 1 637 587,8 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Наименование программы:

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы

Статус программы: Областная государственная целевая программа.

Срок реализации программы: 2009-2011 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.Сокращение количества ДТП с участием детей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | % | 2,0 | 6,0 |  |  |  |
| Показатель 2. Снижение тяжести последствий ДТП, оказание экстренной помощи лицам, пострадавшим в ДТП (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | % | 17,5 | 14,2 |  |  |  |
| Показатель 3. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | % | 6,9 | 13,7 |  |  |  |
| Показатель 4. Уровень практической подготовки граждан, в том числе детей, Свердловской области в части формирования навыков безопасного поведения на дорогах | % | 80 | 100 |  |  |  |
| Показатель 5. Объем источников концентрации ДТП, оборудованных техническими средствами регулирования дорожного движения | % | 65 | 75 |  |  |  |
| Показатель 6. Объем техники ДПС ГИБДД, территориального центра медицины катастроф, оснащенной оборудованием для оперативного реагирования на произошедшее ДТП. | % | 68 | 97 |  |  |  |
| Показатель 7. Объем техники ДПС ГИБДД, оснащенной оборудованием для осуществления контрольно-надзорных функций для предотвращения ДТП. | % | 85 | 95 |  |  |  |
| Всего расходы на реализацию программы | тыс.руб. | 9 004,95 | 20 000,0 | - | - | - |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 9 004,95 | 20 000,0 | - | - | - |
| федерального бюджета | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| местных бюджетов | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Наименование программы:

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2015 годы

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Строительство улицы № 3 на участке от улицы № 2 до улицы Широкореченская на территории I очереди застройки планировочного района «Академический» |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходы на реализацию показателя, в том числе | тыс.рублей |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| субсидии местным бюджетам из областного бюджета | тыс.рублей |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| средства местных бюджетов | тыс.рублей |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |

Наименование программы:

«Развитие туризма в Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2016 годы

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1. Объем туристского потока | тыс.человек |  | 1 433,1 | 1 791,4 | 2 239,3 | 2 799,1 |
| Показатель 2..Численность граждан России, въезжающих в Свердловскую область и размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек |  | 859,9 | 1 074,8 | 1 376,0 | 1 679,5 |
| Показатель 3.Численность иностранных граждан, въезжающих в Свердловскую область с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.человек |  | 43,0 | 53,7 | 68,8 | 84,0 |
| Показатель 4. Инвестиции в основной капитал объектов туриндустрии (гостиницы и аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, горнолыжные центры, оздоровительные центры) | тыс. рублей |  | 661,5 | 2 968 710,0 | 6 194 125,0 | 10 864 185,0 |
| Показатель 5 Количество вновь введенных средств размещения | единиц |  | 5 | 10 | 20 | 35 |
| Показатель 6. Вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения | единиц |  | 27 010 | 27 500 | 29 200 | 30 075 |
| Показатель 7 Объем платных туристских услуг, оказанных населению | тыс. руб. |  | 3 869 400,0 | 6 019 100,0 | 9 517 000,0 | 13 603 600,0 |
| Показатель 8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств проживания | тыс.рублей |  | 2 695 500,0 | 4 815 300,0 | 7 613 600,0 | 10 882 900,0 |
| Показатель 9. Количество вновь созданных рабочих мест | единиц |  | 500 | 3 100 | 5 700 | 8 500 |
| Показатель 10. Количество экскурсионных маршрутов | единиц |  | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Всего расходы на реализацию программы | тыс.рублей | 00,00 | 144 570,28 | 655 231,73 | 2 386 695,55 | 2 797 315,60 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 00,00 | 97 630,00 | 115 989,00 | 174 390,00 | 170 880,00 |
| федерального бюджета | тыс. рублей | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| местных бюджетов | тыс. рублей | 00,00 | 18 144,28 | 23 774,73 | 47 097,55 | 38 559,60 |
| внебюджетных источников | тыс. рублей | 00,00 | 28 796,00 | 515 468,00 | 2 165 208,00 | 2 587 876,00 |

Приложение № 3

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой целевой программы

Наименование программы:

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа.

Срок реализации программы: 2011-2016 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014г. |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Пассажирооборот всех видов городского транспорта общего пользования | млн.пассажиро-км |  | 22 455,5 | 22 761,0 | 23 108,5 | 23 677,5 |
| Показатель 2. Пассажирооборот железнодорожного транспорта | млн.пассажиро-км |  | 14 443,0 | 14 586,0 | 14 729,0 | 15 015,05 |
| Показатель 3. Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в пригородном и междугороднем сообщении | млн.пассажиро-км |  | 3 686,5 | 3 723,0 | 3 759,5 | 3 832,5 |
| Показатель 4. Пассажирооборот воздушного транспорта | млн.пассажиро-км |  | 4 326,0 | 4 452,0 | 4 620,0 | 4 830,0 |
| Показатель 5. Количество пунктов перевозки авиатранспортом на расстояние до 1000 км. Из аэропортов Свердловской области (местные и межрегиональные воздушные линии) | штук |  | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| Всего расходы на реализацию подпрограммы, | тыс. руб. |  | 4 903 334,0 | 1 774 863,0 | 1 635 984,0 | 1 338 38,0 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс .руб. |  | 2 905 834,0 | 1 326 163,0 | 1 289 384,0 | 1 317 384,0 |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  | 1 997 500,0 | 13 500,0 | 2 500,0 | 0 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  | 0 | 435 200,0 | 344 100,0 | 21 000,0 |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям | км |  | 1 673,179 | 1 705,06 | 1 728,56 | 1 783,857 |
| Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процент общей протяженности автомобильных дорог регионального значения |  | 15,8 | 15,36 | 15,56 | 16,016 |
| Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | процент общей протяженности автомобильных дорог регионального значения |  | 3,71 | 3,78 | 3,84 | 3,89 |
| Показатель 4. Доля мостовых переходов, находящихся в удовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии | процентов от общего количества мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения |  | 55,0 | 56,0 | 56,2 | 56,9 |
| Показатель 5. Рост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц |  | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 509,0 | 11 511,0 |
| Показатель 6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения | км |  | 18,225 | 31,831 | 40,745 | 57,287 |
| Всего расходы на реализацию подпрограммы |  |  | 9 819 016,1 | 5 843 023,6 | 5 980 134,4 | 6 375 694,2 |
| в том числе за счет средств: областного бюджета |  |  | 9 717 098,8 | 5 807 393,7 | 5 946 649,0 | 6 346 583,0 |
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов |  |  | 101 917,3 | 35 629,9 | 33 485,4 | 29 111,2 |
| внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области»

| Показатель 1. Рост грузооборота всех видов транспорта | млн. тонно-км |  | 189 500,0 | 196 000,0 | 204 800,0 | 208 600,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 2. Увеличение количества рабочих мест в транспортно-логистической сфере | чел. |  | 107 321,0 | 107 802,0 | 108 402,0 | 109 002,0 |
| Показатель 3. Увеличение площади складских комплексов класса «А» и «В» | тыс.кв.м |  | 800,0 | 860,0 | 920,0 | 950,00 |
| Показатель 4. Рост контейнерных перевозок | тыс.тонн |  | 450,0 | 500,0 | 570,0 | 600,0 |
| Всего расходы на реализацию подпрограммы, | тыс. руб. |  | 2 660 000,0 | 2 056 500,0 | 4 590 900,0 | 1 771 000,0 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 5 000,0 | 35 500,0 | 7 500,0 |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 2 174 400,0 | 0 |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  | 2 660 000,0 | 2 051 500,0 | 2 381 000,0 | 1 763 500,0 |
| Всего расходы на реализацию программы, | тыс. руб. |  | 17 382 350,1 | 9 674 386,6 | 12 207 018,4 | 9 485 078,2 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. |  | 12 622 932,8 | 7 138 556,7 | 7 271 533,0 | 7 671 467,0 |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 2 174 400,0 | 0 |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  | 2 099 417,3 | 49 129,9 | 35 985,4 | 29 111,2 |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  | 2 660 000,0 | 2 486 700,0 | 2 725 100,0 | 1 784 500,0 |

Наименование программы:

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009-2015 годы

Статус программы: Областная государственная целевая программа.

Срок реализации программы: 2009-2015 гг.

Утратила силу с 1 января 2011 года в связи с изданием постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.               № 1479-ПП.

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Программа «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения | км | 9,763 |  |  |  |  |
| Всего расходы на реализацию программы, | тыс. руб. | 1 637 587,8 |  |  |  |  |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 1 637 587,8 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Наименование программы:

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы

Статус программы: Областная государственная целевая программа.

Срок реализации программы: 2009-2011 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.Сокращение количества ДТП с участием детей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | % | 2,0 | 6,0 |  |  |  |
| Показатель 2. Снижение тяжести последствий ДТП, оказание экстренной помощи лицам, пострадавшим в ДТП (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | % | 17,5 | 14,2 |  |  |  |
| Показатель 3. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | % | 6,9 | 13,7 |  |  |  |
| Показатель 4. Уровень практической подготовки граждан, в том числе детей, Свердловской области в части формирования навыков безопасного поведения на дорогах | % | 80 | 100 |  |  |  |
| Показатель 5. Объем источников концентрации ДТП, оборудованных техническими средствами регулирования дорожного движения | % | 65 | 75 |  |  |  |
| Показатель 6. Объем техники ДПС ГИБДД, территориального центра медицины катастроф, оснащенной оборудованием для оперативного реагирования на произошедшее ДТП. | % | 68 | 97 |  |  |  |
| Показатель 7. Объем техники ДПС ГИБДД, оснащенной оборудованием для осуществления контрольно-надзорных функций для предотвращения ДТП. | % | 85 | 95 |  |  |  |
| Всего расходы на реализацию программы | тыс.руб. | 9 004,95 | 20 000,0 | - | - | - |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 9 004,95 | 20 000,0 | - | - | - |
| федерального бюджета | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| местных бюджетов | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Наименование программы:

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2015 годы

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Строительство улицы № 3 на участке от улицы № 2 до улицы Широкореченская на территории I очереди застройки планировочного района «Академический» |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходы на реализацию показателя, в том числе | тыс.рублей |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| субсидии местным бюджетам из областного бюджета | тыс.рублей |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| средства местных бюджетов | тыс.рублей |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |

Наименование программы:

«Развитие туризма в Свердловской области»

Статус программы: Областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2016 годы

Основные показатели (индикаторы) программы:

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1. Объем туристского потока | тыс.человек |  | 1 433,1 | 1 791,4 | 2 239,3 | 2 799,1 |
| Показатель 2..Численность граждан России, въезжающих в Свердловскую область и размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек |  | 859,9 | 1 074,8 | 1 376,0 | 1 679,5 |
| Показатель 3.Численность иностранных граждан, въезжающих в Свердловскую область с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.человек |  | 43,0 | 53,7 | 68,8 | 84,0 |
| Показатель 4. Инвестиции в основной капитал объектов туриндустрии (гостиницы и аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, горнолыжные центры, оздоровительные центры) | тыс. рублей |  | 661,5 | 2 968 710,0 | 6 194 125,0 | 10 864 185,0 |
| Показатель 5 Количество вновь введенных средств размещения | единиц |  | 5 | 10 | 20 | 35 |
| Показатель 6. Вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения | единиц |  | 27 010 | 27 500 | 29 200 | 30 075 |
| Показатель 7 Объем платных туристских услуг, оказанных населению | тыс. руб. |  | 3 869 400,0 | 6 019 100,0 | 9 517 000,0 | 13 603 600,0 |
| Показатель 8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств проживания | тыс.рублей |  | 2 695 500,0 | 4 815 300,0 | 7 613 600,0 | 10 882 900,0 |
| Показатель 9. Количество вновь созданных рабочих мест | единиц |  | 500 | 3 100 | 5 700 | 8 500 |
| Показатель 10. Количество экскурсионных маршрутов | единиц |  | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Всего расходы на реализацию программы | тыс.рублей | 00,00 | 144 570,28 | 655 231,73 | 2 386 695,55 | 2 797 315,60 |
| том числе за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 00,00 | 97 630,00 | 115 989,00 | 174 390,00 | 170 880,00 |
| федерального бюджета | тыс. рублей | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| местных бюджетов | тыс. рублей | 00,00 | 18 144,28 | 23 774,73 | 47 097,55 | 38 559,60 |
| внебюджетных источников | тыс. рублей | 00,00 | 28 796,00 | 515 468,00 | 2 165 208,00 | 2 587 876,00 |