Задание                                                                                                                     на курсовой проект «Организация работ по возведению земляного полотна»                                                                             Студенту _________________________________________________                                               (ФИО, группа)                                                                                                                                                                         Исходные данные для выполнения проекта:

1.    Район строительства_____ ________________________________________

2.    Категория автомобильной дороги  ____________________________ _____                      3.    Срок строительства земляного полотна  _______________ _____один  год     4.    Протяженность участка (км) ______________________________________

5.    Толщина конструкции дорожной одежды ___________________ 0,5 м

6.    Грунтовые условия ______________________________________________

7.    Ведущая машина ________________________________________________  8.    Поправочный коэффициент к рабочим отметкам  α1___________________    9.    Поправочный коэффициент к рабочим отметкам  α2 ___________________

2. Состав проекта.                                                                                             1.    Описание природных условий района строительства дороги: рельеф, растительность, климатические условия, геологические и гидрологические условия.                                                                                                                               2.    Экологическая характеристика района.

3.    Определить зоны действия грунтовых карьеров.

4.    Определить геометрические размеры резервов и грунтов сосредоточенного резерва.                                                                                              5.    Определить расстояние перемещения грунта при снятии растительного слоя и при возведении насыпи.                                                                                      6.    Определить объем грунта на весь участок строительства.

7.    Составить график распределения грунтовых масс.

8.    Определить зону действия грунтовых карьеров.

9.    Определить состав и потребность машин в смену (ведущих и вспомогательных). (2 варианта).                                                                                     10.    Сравнить их по стоимости и выбрать вариант к разработке.                              11.    Составить технологическую карту и технологическую схему потока.      12.  Составить линейный календарный график выполнения работ с нанесением на нем графиков движения механизмов и рабочей силы.

3. Графическая часть.                                                                                         1.    Вычертить технологическую схему потока.                                                          2.    Вычертить линейный календарный график.

Курсовой проект сдать  в срок__ ___________________   до 16 мая 2013г.      Задание выдано _____________________________________   21.03.13               Преподаватель  доцент кафедры ТСП___________________   Тимиров Э.В.

Студент________________________________________________________________________

Приложение  к заданию.

1. План трассы.

ГК 3

ГК 1

0,3 км                                                                                          0,4 км

.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       .       .       .        .

0      1         2         3        4         5        6          7         8         9        10       11       12       13       14      15       16      17      18     19     20

0,7 км

ГК 2

Рис. 1.1  Схема расположения грунтовых карьеров.

где ГК – грунтовый карьер

1.2. Продольный профиль  на участке трассы с пересеченной местностью.

1.3.Толщина растительного слоя грунта     -    20 см.

0,00    1,56   3,89   4,13   4,02   2,53   1,71   0,00                                0,00    2,54   3,54   3,07   2,18   0,00

.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       .       .       .        .

21      22       23       24      25      2 6       27       2 8     29                  31      32       33       34      35       36      37      38     39

3,72   4,67       2,37                                                                2,18   3,62  1,34

2                                                                     3                                                                   4

Рисунок 1.2  - Продольный профиль

Таблица 1,1

| КМ | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9- 10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нi | 0.85 | 1.34 | - | 0.95 | 1,14 | 1.33 | 1.43 | 1.19 | 1.62 | 0.99 | 1.10 | 1.58 | 1.16 | 1.44 | 1.37 | 1.18 | 0.99 | 0.70 |
| Н i х α 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где Нi –  рабочие отметки в м.